В настоящее время введены в эксплуатацию следующие очереди и пусковые комплексы объекта:

- 9 очередь – здание клуба (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 09.02.2024 № 23).

- 19 очередь, 3 пусковой комплекс – инженерные сети к 9 очереди (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 12.02.2024 № 24).

- 16 очередь, 1 пусковой комплекс – завод по производству ЛСТК (ООО «ЕвроСтройСтандарт») (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 21.02.2024 № 27).

- 16 очередь, 2 пусковой комплекс – производственные помещения для арендаторов (резидентов) ООО «МГТ» (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 30.08.2024 № 111).

- 19 очередь, 1 пусковой комплекс – инженерные сети к 16 очереди (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 21.02.2024 № 26).

- 11 очередь, 1 пусковой комплекс – часть производственного корпуса № 3 (цех ООО «МотоВелоЗавод) по производству велосипедов с вспомогательными помещениями (приказ ООО «МГТ» об утверждении актов ввода от 12.04.2024 № 53).

- 11 очередь, 2 пусковой комплекс – часть производственного корпуса № 3 (цех ООО «МотоВелоЗавод) по производству велосипедов с вспомогательными помещениями (приказ ООО «МГТ» об утверждении актов ввода от 12.04.2024 № 54).

- 19 очередь, 4 пусковой комплекс – инженерные сети к 11 очереди (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 12.04.2024 № 25).

- 2 очередь – снос зданий и сооружений (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 27.06.2024 № 82).

- 5 очередь – снос зданий и сооружений (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 28.06.2024 № 86).

- 6 очередь – снос зданий и сооружений (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 27.06.2024 № 83).

- 4 очередь, 1 пусковой комплекс – демонтаж оборудования в корпусе № 3 (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 28.06.2024 № 87).

- 10 очередь – здание № 22/1 по генплану, производственные помещения для арендаторов (резидентов) ООО «МГТ» (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 28.06.2024 № 84).

- 19 очередь, 2 пусковой комплекс – инженерные сети к 10 очереди (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 28.06.2024 № 85).

- 12 очередь – тепловая реновация, ремонт кровли, остекление здания № 11 (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 04.09.2024 № 112).

- 13 очередь – тепловая реновация, ремонт кровли, остекление здания № 12 (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 04.09.2024 № 113).

- 14 очередь – тепловая реновация, ремонт кровли, остекление здания № 47 (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 04.09.2024 № 114).

- 8 очередь 1 пусковой комплекс – тепловая реновация, ремонт кровли, остекление части здания №3 (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 10.09.2024 № 117).

- 1 очередь 1 пусковой комплекс – производственный корпус № 1, производственные помещения для арендаторов (резидентов) ООО «МГТ» (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 19.09.2024 № 124).

- 19 очередь, 6 пусковой комплекс – часть инженерных сетей к 
1 очереди 1 пусковому комплексу (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 19.09.2024 № 125).

- 19 очередь, 7 пусковой комплекс – часть инженерных сетей к 
1 очереди 1 пусковому комплексу (приказ ООО «МГТ» об утверждении акта ввода от 19.09.2024 № 126).