СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

к изменению № 1 к заданию на проектирование
Заказчиком по объекту «Реконструкция помещения общественного питания, расположенного по ул. Маяковского, 129-2 в г.Минске» (далее – объект) выступает коммунальное дочернее унитарное предприятие «Комплекс «Гостиный» (далее – Заказчик). 
Согласно заключенному договору от 20.09.2024 № 1 на оказание инженерных услуг, государственное предприятие «УКС Заводского района г.Минска» (далее – государственное предприятие) выступает Инженерной организацией по комплексному управлению строительной деятельностью по объекту.
Решением Мингорисполкома от 01.08.2024 № 2911 Заказчику разрешено проведение проектных и изыскательских работ, строительство объекта.
Комиссией по рассмотрению проектов задания на проектирование объектов строительства 11.02.2025 было получено положительное решение «О согласовании задания на проектирование».

В связи с принятием решения об уменьшении посадочных мест (с 205 до 190), указанных в согласованном задании на проектировании, а также в связи с замечаниями государственной экспертизы необходимо изменить требования пп. 11, 20, 21.3, 22, 26, 33 задания на проектирование.
Источник финансирования - бюджет г.Минска.
Предельная стоимость строительства объекта – 9 500 000 рублей (уровень цен по состоянию на 01.02.2025).

Согласно распоряжению председателя Мингорисполкома от 14.01.2020 
№ 4р была создана комиссия по рассмотрению проектов задания на проектирование объектов строительства. По результатам прохождения вышеуказанной комиссии ___________ было получено положительное решение «О согласовании изменения № 1 к заданию на проектирование».

Решением Минского городского Совета депутатов от 20 декабря 2024 г. № 99 объект включен в перечень объектов, финансирование строительства которых в 2025 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г.Минска. 

В соответствии с пунктами 42 и 43 Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008 г. № 1476 проектная документация по объекту будет в установленном законодательством порядке согласована и рассмотрена в органах государственной экспертизы.
