СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

к комиссии по согласованию изменения № 3 к заданию на проектирование по объекту «Капитальный ремонт и модернизация здания средней школы №63 г.Минска по адресу: г.Минск, ул.Кедышко,19»
Государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска» (далее – предприятие) выступает заказчиком по объекту. 

Решением администрации Первомайского района от 24.03.2022 № 337 
«О разрешении выполнения проектных и строительно-монтажных работ» разрешено проведение проектно-изыскательских работ и строительство объекта.

Решением администрации Первомайского района от 13.09.2022 № 1043 «О согласовании задания на проектирование» согласовано задание на проектирование.
Источник финансирования – местный бюджет.
Проектная документация разработана, согласована письмом администрации Первомайского района г.Минска от 22.06.2023 №107-П/23. Получено положительное заключение органов государственной экспертизы 
(от 20.12.2023 № 936-60/23 в дополнении к заключению органов государственной экспертизы от 27.09.2023 № 632-60/23). На объекте ведутся строительно-монтажные работы.
С целью улучшения эксплуатационных показателей помещений здания, на основании писем управления по образования Администрации Первомайского района от 13.05.2025 № 1-21/1086, от 06.02.2025 № 1-21/259 полагаем внести изменения в задание на проектирование по объекту.
В связи с изложенным выше просим согласовать изменение 3 к заданию на проектирование.
