Справка-обоснование

о реализации социально значимого объекта здравоохранения «Реконструкция здания специализированного здравоохранения и (или) предоставления социальных услуг по адресу: г. Минск, ул. Семашко,8/1» (далее - объект)

Заказчиком по строительству указанного социально важного объекта здравоохранения, внесенного в Инвестиционную программу          г. Минска на 2025 год определено Республиканское унитарное предприятие «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (далее - Дирекция).

Данный объект строительства реализовывается Дирекцией для нужд ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и

гематологии» и представляет собой строительство нового 4-х этажного здания с техническим и подземными этажами, в виде пристройки к блоку №7 больницы для размещения приемного отделения.

Проектирование и строительство включает 2 очереди строительства:

1-я очередь строительства: подготовка территории для строительства с выносом и демонтажем существующей инженерной инфраструктуры, снос части приемного отделения существующего блока №7 главного корпуса.

2-я очередь: строительство пристройки с примыканием к торцу существующего блока №7 главного корпуса; реконструкция отдельных помещений существующего блока №7; строительство переходных галерей; строительство инженерной инфраструктуры.

Отдельные технико-экономические показатели объекта:

Площадь застройки: 2295,0 м2;

Общая площадь здания: 16036,0 м2,

в том числе новое строительство: 14641,0 м2.

Краткая характеристика основных помещений, расположенных на этажах возводимого 4-х этажного здания:

1 этаж: вестибюль для пациентов, поступающих самостоятельно, противошоковые палаты, экстренная ангиографическая операционная, экстренная операционная, кабинет экстренной компьютерной томографии,  смотровые, перевязочные, процедурные;

2 этаж: операционные, палаты интенсивной терапии, служебные и вспомогательные помещения;

3 этаж: лечебно-диагностические палатные отделения;

4 этаж: экспресс-лаборатория служебные, вспомогательные, технические помещения.

Реализация данного объекта обеспечит:

- сортировку пациентов на догоспитальном этапе, организацию отдельных потоков пациентов по степени тяжести состояния пациента;

- концентрацию инструментальных, клинических и лабораторных исследований в непосредственной близости к месту оказания неотложной медицинской помощи пациенту;

- минимизацию перемещений пациента в состоянии средней и тяжелой степени тяжести;

- оптимизацию логистических маршрутов и координацию между отделениями;

- разгрузку действующих отделений от непрофильных пациентов;

- уменьшение времени оказания медицинской помощи пациентам, в том числе экстренной;

- улучшение комфорта в работе для персонала и пребывания пациентов в лечебном учреждении.

На основании вышеизложенного, направляем проект задания на проектирование объекта для рассмотрения и согласования.