Справка-обоснование к проекту задания на проектирование
Указом Президента Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 186 
«О реализации инвестиционного проекта в г. Минске» (далее – Указ) установлено осуществить в 2021-2040 годах реализацию инвестиционного проекта по строительству в г. Минске объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» (далее – комплекс), включающего здания и сооружения Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли и иные здания общественно-делового назначения, жилую застройку, а также инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, обеспечивающую функционирование данных объектов.

Решением Мингорисполкома от 1 июля 2021 г. № 1998 «Об определении заказчика», УП «УКС Мингорисполкома» определено заказчиком по проектированию и строительству объектов, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 и в подпункте 2.2 пункта 2 Порядка участия в инвестиционном проекте заказчиков и инвестора определенного Указом по комплексу. Кроме того, данным решением определена генеральная проектная организация УП «Минскинжпроект». 
На основании изложенного для обеспечения объектов, входящих в границы комплекса, инженерной и транспортной инфраструктурой решением Минского городского Совета депутатов от 20 декабря 2024 г. № 99 включен объект «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».  Возведение ул. Проектируемая №1 от ул. Проектируемой №2 до ул. Проектируемой №7 в г. Минске (далее – объект) в перечень объектов, финансирование строительства которых в 2025 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г.Минска и других источников (источник финансирования – бюджет г. Минска).

В установленном порядке ведется разработка проектной документации по возведению ул. Проектируемая №1, в составе которой предусматривается:


- возведение ул. Проектируемая №1 на участке от ул. Проектируемой №2 (границы объекта №21.70.3.О2 УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ») до ул. Проектируемой №7;

- возведение тротуаров, велодорожки;

- устройство проездов к существующим водозаборным скважинам в границах производства работ;

- устройство сети хоз. питьевого водопровода, хоз. бытовой и дождевой канализации, кабельной канализации связи, кабельной канализации для наружного освещения, кабельной канализации для сети ОРУД, сети ОРУД, сети наружного освещения, информационных табло на остановочных пунктах;

- переустройство инженерных сетей в границах производства работ (при необходимости);

- устройство светофорного объекта ул. Проектируемая №1 - ул. Проектируемая №7;

- установку остановочных павильонов и МАФов на остановочных пунктах;

- установку пешеходных ограждений;

- таксацию и озеленение в зоне производства работ;

- разборку и восстановление покрытий после прокладки инженерных сетей в зоне производства работ (при необходимости);

- организацию движения на постоянный вариант и на период строительства (при необходимости).

УП «УКС Мингорисполкома» совместно УП «Минскинжпроект» подготовлено задание на проектирование по объекту.

Заданием на проектирование, также определена предельная стоимость строительства – 17711.84 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации 01.09.2025.
Полномочия комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства на согласование задания на проектирование отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 мая 2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023). В соответствии с подпунктом 5.1.1.10. пункта 5.1 СП 1.02.01-2023 инвестиционное решение принимают при согласовании предпроектной документации местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).
На основании изложенного задание на проектирование вносится для рассмотрения и принятия решения на заседании комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.
Заместитель директора

УП «УКС Мингорисполкома»                                              И.Н. Кудина

Савчук 328 58 48
