Справка-обоснование к изменению № 9 к заданию на проектирование

В установленном порядке УП «УКС Мингорисполкома» определено заказчиком по объекту «Застройка микрорайона Лошица-10» (далее – объект).

В соответствии с законодательством УП «УКС Мингорисполкома» разрабатывает проектную документацию по объекту по очередям строительства (выделено 5 очередей строительства) на основании согласованных и утверждённых задания на проектирование, дополнений к заданию на проектирование и изменений к заданию на проектирование.

В настоящее время по объекту:

1-ая очередь строительства - введена в эксплуатацию;
2-ая очередь строительства - ведутся строительно-монтажные работы;
3-я очередь строительства - строительно-монтажные работы будет осуществлять РУП «Минскэнерго»;

4-ая очередь строительства - находится в завершающей стадии проектирования;

5-ая очередь строительства – по проектной документации получено положительное заключение государственной строительной экспертизы (от 29.04.2024 № 156-15/24).
УП «УКС Мингорисполкома» совместно УП «Минскпроект» подготовлено изменение № 9 к заданию на проектирование согласно требованиям строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 мая 2023 № 53. 

Изменением № 9 к заданию на проектирование уточнено содержание основных данных и требований к разработке проектной документации по 4-й очередь строительства и внесению изменений во 2-ю очередь строительства объекта.

По результатам разработанной проектной документации жилых домов             № 1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б по генплану, входящих в застройку микрорайона Лошица-10, внести изменения в утвержденную проектную документацию 2-ой очереди строительства в части:

- уточнения технико-экономических показателей проекта застройки в соответствии с показателями разработанных жилых домов №1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б по генплану;

- внесения изменений в проектные решения генерального плана, благоустройства и инженерных сетей по результатам разработанной проектной документации жилых домов № 1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б по генплану, входящих в застройку микрорайона Лошица-10;

- внесения изменений в проектные решения генерального плана и организации дорожного движения по устройству дополнительных тротуаров, изменения количества и габаритов машино-мест для инвалидов, исключения парковочных мест для соблюдения треугольников видимости, переносом навесов для мусорных контейнеров;

- внесения изменений в раздел «Охрана окружающей среды».

Предусмотреть восстановление благоустройства и озеленения после строительных работ.

Выполнить расчет интенсивности транспортных и пешеходных потоков, в том числе генерируемый объектом, для 4-ой очереди строительства.
Изменение № 9 к заданию на проектирование вносится для рассмотрения и принятия решения на заседании комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.

Заместитель директора

УП «УКС Мингорисполкома»                                               И.Н. Кудина

Савчук 328 58 48
