                                      СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

 «О согласовании изменения № 3 к заданию на проектирование»
На основании акта выбора места размещения земельного участка, утвержденного председателем Мингорисполкома 18.07.2022 года коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Запад» является заказчиком по объекту «Многоквартирные жилые дома с объектами административно-общественного назначения и многоуровневой стоянкой для автомобилей и с помещениями административно-общественного назначения в квартале просп. Жукова – 
ул. Железнодорожной – ул. Разинской» (далее – объект). 
Решением Минского городского Совета депутатов от 22 декабря      2023 года № 550 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов от 4 апреля 2024 № 25) объект включен в Инвестиционную программу 
г. Минска на 2025 год. 
УП «Минскпроект» на основании договора от 06.06.2023 № 22.017 выполняет работы по разработке проектной документации.
Согласно заданию на проектирование строительство предусматривает                      4 очереди строительства:

1 очередь – снос строений квартала № 1;

2 очередь – снос строений квартала № 2;

3 очередь – проект застройки квартала № 1;

4 очередь – проект застройки квартала № 2. 
Проект по 1 и 2 очередям строительства вышеуказанного объекта разработан, получены положительные заключения республиканского унитарного предприятия «Главгосстройэкспертиза» от 20.02.2024 
№ 1160-15/23; от 27.02.2024 № 1213-15/23. 

В настоящее время выполняются проектные работы по 3 и 4 очередям строительства объекта. 
В соответствии с изменением 3 к заданию на проектирование уточняется:
необходимость устройства велодорожки на участке, примыкающем к застройке вдоль ул. Железнодорожная с устройством освещения. Предусмотреть переустройство инженерных сетей при необходимости;

сроки строительства очередей строительства;

дата начала разработки сметной документации по 3 и 4 очередям строительства.
Изменение №3 к заданию на проектирование подготовлено в соответствии с Кодексом Республики Беларусь от 17 июля 2023 г. № 289-З 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Беларусь», Положением о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь       от 8 октября 2008 г. № 1476.

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь        от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» исполнительный и распорядительный орган 
в пределах своей компетенции принимает решения.


Для возможности разработки проектной документации по стадии «Строительный проект», предоставлено изменение № 3 к заданию на проектирование объекта на согласование в Минский городской исполнительный комитет.

Директор                                                                                А.Т.Щербач
Раевская 300 54 60 
