СОГЛАСОВАНО                                           УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя                             Государственное предприятие 

Мингорисполкома                                          «Гордорстрой»

________________ А.В.Черников                _________________С.П.Панёв

«     »___________  2025г.                             «     »___________  2025г. 

М.П.                                                                М.П.
«  » августа 2025 задание на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией                                 по рассмотрению проектов заданий                                 на проектирование объектов строительства

Задание на проектирование
Вид строительства: капитальный ремонт
Наименование объекта: «Капитальный ремонт балюстрады по проспекту Независимости от ул. Я. Купалы до площади Победы» в г. Минске
Месторасположение объекта: территория Центрального административного района г. Минска
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для проектирования
	Решение Минского городского исполнительного комитета от 30 января 2025 г. № 365                                 «Об утверждении перечня объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, подлежащих капитальному ремонту и модернизации в 2025 году».

	2. Разрешительная документация на проектирование и строительство


	2.1 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства
	Технические условия, необходимость получения которых выявлена на стадии проектирования, приобщаются к перечню исходных данных, выдаваемых заказчиком проектировщику и подлежат учету при разработке проектной документации.

	2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях
	Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях                             от 27.05.2025  № 04-01-08/117.

	3. Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта
	Проведение заказчиком мероприятий по информированию жителей о предстоящем капитальном ремонте не требуется.

	4. Вид строительства
	Капитальный ремонт.
При капитальном ремонте выполнить: 

- (восстановление) демонтаж с последующей заменой всех поврежденных элементов (балясин) балюстрады (объем демонтируемых элементов определяется в рамках комплексного научного исследования);
- очистку всех бетонных и металлических конструкций от существующих отделочных и окрасочных слоёв с последующим восстановлением;

- демонтаж существующего гранитного покрытия ступеней и площадок лестниц. 
- ремонт (замену) бетонного основания ступеней и площадок лестниц с последующим восстановлением покрытия;

- повторное применение пригодных гранитных элементов балюстрады и выполнения ремонтных мероприятий гранитного материала с учетом сопутствующих работ;

- восстановление существующего планировочного решения зелёной зоны с благоустройством и озеленением территории вдоль объекта.

Наименование дополнительных работ капитального ремонта балюстрады (объекта историко-культурной ценности), необходимость выполнения которых выявлена на стадии проектирования с учетом выполнения комплексных научных исследований подлежат дополнительному согласованию с заказчиком и учету при разработке проектной документации строительного проекта.

	5. Вид проектной документации
	Строительный проект:

- текстовая и графическая часть на бумажном носителе – 6 экземпляров, в электронном виде в формате PDF;

- сметная часть на бумажном носителе – 6 экземпляров, в электронном виде в формате CIC и Excel;

	6.  Дополнительные требования к информационной модели
	Не требуется.

	7. Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование (строительный проект).

	8. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. 
	Не требуется.



	9. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю

(предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор)
	- инженерно-геодезические изыскания, в том числе подеревная съёмка (при необходимости);

- инженерно-геологические изыскания (при необходимости);
- обследование грунта на предмет заражения семенами борщевика «Сосновского» (при необходимости);

- таксацию в зоне производства работ (при необходимости);

- разборку и восстановление покрытий в зоне производства работ;

- организацию движения на период строительства (при необходимости);
Разработать:

- научно-проектную документацию с учетом постановления Министерства культуры республики Беларусь от 22.04.2024 №40 «О составе и содержании научно-проектной документации»

- проектную документацию в соответствии с требованиями СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации», в том числе:

- получить необходимые согласования и заключения в рамках капитального ремонта объекта историко-культурной ценности с учетом требований постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 22.04.2024г. №40 «О составе и содержании научно-проектной документации»;

- осуществлять авторский надзор на стадии реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию) по отдельному договору;
Состав и содержание могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектно-сметной документации.

	10. Источники финансирования строительства
	Бюджет г.Минска.



	11. Способ строительства с учетом п.8
	Подрядный.

	12. Наименование заказчика
	Сведения из ЕГРЮЛ: дата регистрации 23.12.2025,

регистрационный номер 191438927.

Государственное предприятие «Гордорстрой»

220053, г. Минск, ул. Червякова, 25

Р.с. №BY35BLBB30120191438927001001

в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, ул. Коржа, 11а

BIC банка BLBBBY2X

УНП 191438927 ОКПО 379598845000

	13.Наименование проектной организации - исполнителя работ
	Определяется в установленном законодательством порядке.

	14. Объект капитального ремонта, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность).
	Сведения по объекту:
Балюстрада на просп. Независимости является объектом охраны историко-культурного наследия - категория 2 (историко-культурная ценность имеет национальное значение) и состоит в государственном списке материальных недвижимых историко-культурных ценностей, утверждённом постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578.

По результатам технического заключения ООО «Белремстройпроект» от 29.05.2024г .(договор №41-04/24 от 30.04.2024) техническое состояние конструктивных элементов обследуемой балюстрады отнесено ко III категории (не вполне удовлетворительное) обследования в соответствии с п. 12.4.6 СН 1.04.01-2020.


	15. Назначение и типы встроенных помещений
	Отсутствуют.

	16. Основные требования к внутренней перепланировке
	Отсутствуют.

	17. Основные технико-экономические показатели

	17.1 Предельная стоимость строительства
	Предельная стоимость строительства на дату разработки сметной документации 01.10.2025г. 

10 180 тыс. рублей.

	17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта
	Начало строительства – февраль 2026г. (уточняется по письму Заказчика).

Окончание строительства – июнь 2026г. (уточняется по письму Заказчика) 
Оптимальная продолжительность строительства – 6 месяцев.

	17.3 Технико-экономические показатели
	Существующие с учетом объекта историко-культурной ценности

	18. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории
	В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

	19.  Требования к архитектурно-планировочным решениям
	Применение научно и методично обоснованных проектных решений, которые предусматривают сохранение и (или) обновление отличительных особенностей историко-культурной ценности

	20.  Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций
	При проектировании руководствоваться техническим заключением ООО «Белремстройпроект» (договор                 №41-04/24 от 30.04.2024г.)
Применение конструктивных решений  и строительных материалов, с учетом объекта строительства – историко-культурной ценности.

	21.  Требования к инженерным системам зданий и сооружений
	Не требуется

	22.  Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц
	В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь с                           СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физических лиц».


	23.  Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам
	Все работы проводить согласно существующему законодательству, предусмотренному при проведении работ на объектах, имеющих историко-культурную ценность и в зонах их охраны.


	24.  Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	25. Требования по выполнению научно-исследовательских работ
	Выполнить комплексные научно- исследовательские работы для объекта историко-культурной ценности

	26. Дополнительные требования заказчика
	Выполнить демонстрационные материалы, в объеме, необходимом для согласования с Заказчиком, комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и заинтересованными инстанциями.

В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проведение детального обследования в соответствии с СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений» конструкций балюстрады после выполнения демонтажных работ облицовки пешеходных лестниц 

	27. Класс сложности объекта
	К-5 класс сложности по СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация»

	28. Условия проектирования
	Требования, по применению ТНПА осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке


От заказчика:                                                                  
Заместитель директора                                   
КИУП «Гордорстрой»         
  должность представителя заказчика                                                      

                                                          М.Л. Берестевич                                                
                     подпись                                                          инициалы, фамилия                                                  
	«
	
	»
	
	2025г.


Начальник отдела подготовки                 

строительства и проектных работ 

КИУП «Гордорстрой» 

должность представителя заказчика                                                      
                                                         И.А. Немогай                                             
                      подпись                                                        инициалы, фамилия                                                           
	«
	
	»
	
	2025г.


