| СОГЛАСОВАНО: Заместитель председателя Мингорисполкома. ____________________ А.В. Черников. « » августа 2025г. « » августа 2025г. изменение №5 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства. | УТВЕРЖДАЮ: Директор коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства Запад» ______________________А.Т.Щербач « » августа 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ №5 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, пр-т Партизанский, 123».

Вид строительства: модернизация

Местоположение объекта: территория Заводского административного района г.Минска

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Дополнить требования: 1. Основание для внесения изменений | Абзац 11 пункта первого статьи 72 Кодекса Республики Беларусь от 17.07.2023г. №298-3 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Пункт 2-1 постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.03.2025 №34 «Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 №39 и от 16.02.2024 №6». |
| Дополнить требования: 9. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации- исполнителю | Выполнить актуализацию сметной документации в текущий уровень цен. Дата начала разработки сметной документации –1 августа 2025г. |
| Изложить в новой редакции: 17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта | Начало строительства – январь 2026г. Оптимальная продолжительность строительства – 6,0 месяцев. |

От Заказчика:

Заместитель директора по	                                  Начальник отдела предпроектной

перспективному развитию                                 подготовки

_________________ О.Ю.Коваль                     _________________Е.В.Раевская

«___» ____________2025 г.	                                «___»____________2025