	СОГЛАСОВАНО*:


	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя

Мингорисполкома

____________________А.В.Черников

                                        __.__.2025
 *__.__.2025 изменение  к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства
	Директор
государственного предприятия 
«УКС Заводского района г.Минска»

                                             И.Н.Носко
«___» ____________ 2025 


ИЗМЕНЕНИЕ №2 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Вид строительства: снос, возведение, реконструкция.
Наименование объекта: «Реконструкция зданий государственного учреждения «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска» со строительством новых корпусов, сносом строений с выделением очередей строительства»
Местоположение объекта: Заводской административный район г. Минска 
	Перечень основных

данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для внесения изменений 
	Указ Президента Республики Беларусь от 10.04.2023 
№ 92 «Об изменении Указов Президента Республики Беларусь»

	2 Дополнить требованиями п. 9 «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)»
	Дополнить пункт 9.13 следующего содержания:

Произвести пересчет сметной документации по 2, 3, 4 и 5 очередям строительства на дату начала разработки сметной документации 01.10.2025 с применением текущих цен и тарифов, в том числе и цены человека-часа рабочих строителей четвертого разряда

	3. Изменить требования п. 17.1 «Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором»
	Изменить п. 17.1: 
17.1.1 Предельная стоимость строительства 1 очереди строительства – 55 000,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации (в ценах на 01.08.2022).

17.1.2 Предельная стоимость строительства 2 очереди строительства – 2 100,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации (в ценах на 01.10.2025).

17.1.3 Предельная стоимость строительства 3 очереди строительства – 25 200,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации (в ценах на 01.10.2025).
17.1.4 Предельная стоимость строительства 4 очереди строительства – 9 200,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации (в ценах на 01.10.2025).
17.1.5 Предельная стоимость строительства 5 очереди строительства – 18 500,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации (в ценах на 01.10.2025).

	СОГЛАСОВАНО
	ОТ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЯ

	Государственное предприятие
«УКС Заводского района г.Минска»

Заместитель директора по развитию

________________О.Н.Якимович
«___»_______________2025 г.
Начальник ОПП

________________Ю.С.Дубинин

«___»_______________2025 г.

Ведущий инженер ОПП
________________Т.А.Пивовар
«___»_______________2025 г.

	ОАО «Институт Белгоспроект»

Первый заместитель генерального

директора – главный инженер 

________________ М.И.Малиновский

«___» _______________ 2025 г.

Главный инженер проекта

____________________ Ю.Л.Середа

«___» _______________ 2025 г.




