| С СОГЛАСОВАНО* Заместитель председателя Мингорисполкома ______________А.В.Черников «___» ____________2025г. м.п.ОГЛАСОВАНО*: *________2025 изменение №9 к заданию на разработку проектной документации рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства объектов строительства | УТВЕРЖДЕНО ГПО «Минскстрой» Заместитель генерального директора _____________А.А.Яцко «___» ____________2025г. м.п. |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ № 9 К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Квартал жилой застройки в границах ул.Филимонова – Слепянской водной системы - ул. Столетова в г. Минске». Жилой дом №3.3               по генплану.

Местоположение объекта: Партизанский административный район г.Минска.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Основание для внесения изменений | Приказ ГПО «Минскстрой» от 06.06.2025 №138. |
| 2. Изменить требования: (8. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства.) | Подпункт 8.1 пункта 8 изменить и изложить в новой редакции: 8.1. Проектом предусмотреть выделение следующих пусковых комплексов: 1-й пусковой комплекс: трансформаторная подстанция № 23 по генплану (далее – ТП), электроснабжение ТП, кабельная канализация связи к ТП, повысительная насосная станция № 22 по генплану (далее – ПНС), кабельная линия 0,4кВ к ПНС, устройство площадки для размещения ТП и ПНС с подъездом к ним, инженерные сети и благоустройство территории для инженерного обеспечения ТП и ПНС и приемки их в эксплуатацию; 2-й пусковой комплекс: жилой дом № 3.3 по генплану, замена участков кабельных линий 10кВ ТП-915 – ТП-1084 и ТП-1084 – ТП-1085, инженерные сети и благоустройство территории для инженерного обеспечения и приемки в эксплуатацию жилого дома № 3.3 по генплану. |
| 3. Дополнить требованиями (9. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации – исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)). | Пункт 9 дополнить подпунктом 9.15 следующего содержания: 9.15. Выполнить работы по выделению в проектной документации 1-го и 2-го пусковых комплексов. |

| От заказчика: | От генпроектировщика: Заместитель директора - Главный инженер Государственного предприятия «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» _______________ Д.А.Поздняков «___» __________2025г. Зав. отделом №27 _______________ С.Л.Мартинович «___» __________2025г. |
| --- | --- |
| Начальник управления капитального строительства |  |
| _________________ Г.А.Шаколин |  |
| Подпись, инициалы, фамилия |  |
| «____» ____________ 2025г. Начальник отдела перспективного развития, проектирования и подготовки площадок |  |
| _________________ В.В.Чистяков |  |
| Подпись, инициалы, фамилия |  |
| «____» ____________ 2025г. |  |
| Ведущий инженер отдела перспективного развития, проектирования и подготовки площадок |  |
| _________________ Е.М.Громыко |  |
| Подпись, инициалы, фамилия |  |
| «____» ____________ 2025г. |  |