PAGE  

Справка-обоснование к проекту изменения № 11 к заданию на проектирование.
УП «УКС Мингорисполкома» определено заказчиком по проектированию и строительству объекта «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г.Минске» (далее – объект).

В установленном порядке разработка проектной документации велась на согласованных и утвержденных в установленном порядке задания на проектирование и изменений к нему по очередям строительства.
Генеральная проектная организация – УП «Минскпроект».
Проектная документация по объекту разработана и утверждена в установленном порядке. В настоящее время по объекту ведутся строительно-монтажные работы.
Изменением № 11 к заданию на проектирование уточняются требования по внесению изменений в 1-ю очередь строительства объекта, согласно принятого решение Мингорисполкома от 10 октября 2024г. №3851 «О возврате самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние», а также уточняется сроки продолжительность строительства объекта по очередям.

Решением Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024 № 99 объект включен в перечень объектов, финансирование строительства которых в 2025 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г.Минска и других источников (источник финансирования – бюджет г. Минска).

Полномочия комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства на согласование указанного изменения № 11 к заданию на проектирование отражены в строительных правилах                  СП 1.02.01-2023. В соответствии с подпунктом 5.1.2.3 пункта 5.1 СП 1.02.01-2023 изменения, связанные с увеличением бюджета проекта, сроков его реализации, и (или) существенные изменения основных технико-экономических показателей, установленных инвестиционным решением, подлежат согласованию с инвестором проекта.

На основании изложенного изменение № 11 к заданию на проектирование вносится для рассмотрения и принятия решения на заседании комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.

Заместитель директора

УП «УКС Мингорисполкома»                                                       И.Н. Кудина

18-10 Савчук 328 58 48
