АКТ

установления даты приостановления строительства

Наименование заказчика:  УП «УКС Мингорисполкома»

Наименование объекта строительства: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20»

«08» октября 2025 г.

Комиссия в составе:

руководителя (директора) строящегося объекта      первого заместителя директора-главного инженера УП «УКС Мингорисполкома»  Жминько И.И.__________________________________

должность, фамилия, инициалы

руководителя подрядной строительной организации     начальника филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  Перадзе М.О.

должность, фамилия, инициалы,

________________________________________________________________________________________

наименование организации

уполномоченного представителя проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством   главного инженера проекта УП «Минскпроект»  Людвикова М.В.

должность, фамилия, инициалы, наименование организации

Решила:

В связи с ____________________________

причины и решение уполномоченного органа

заказчиком УП «УКС Мингорисполкома принято решение (Приказ от 01.07.2024 № 12)_______

или организации согласно законодательству, дата и номер

о приостановлении строительства сроком на        1 месяц       , приостановить строительные

до трех месяцев

работы на объекте с   08.10.2025     по     31.07.2025

Датой приостановления строительства считать      8 октября 2025 г.

число, месяц, год

К настоящему акту прилагаются:

1. Копия приказа УП «УКС Мингорисполкома» от 01.07.2024 № 12 «О приостановке строительно-монтажных работ».

Члены комиссии:

| Директор УП «УКС Мингорисполкома» |  |  |  | И.И.Жминько |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Начальник филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» |  |  |  | М.О.Перадзе |
| М.П. |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Главный инженер проекта УП «Минскпроект» |  |  |  |  |
| М.П. |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение №1 к Акту (пример)