Справка-обоснование

к проекту решения

«О согласовании изменения № 1 к заданию на проектирование»

Заказчиком по объекту «Реконструкция дождевого коллектора 
от ул. Парниковая до существующего магистрального коллектора «Слепянка» 
в г.Минске» (далее – Объект) выступает государственное предприятие «Гордорстрой» (далее – Предприятие).

Задание на проектирование по Объекту утверждено Предприятием и согласованно в установленном порядке заместителем председателя Мингорисполкома (18 сентября 2025г.).

Согласно абзацу пятому подпункта 5.1.2.1 строительных норм и правил СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023), разработано изменение №1 к согласованному заданию на проектирование.

Изменение № 1 к заданию на проектирование вносится в части дополнения пункта 12:

«-обследование почвы на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов;

- предусмотреть удаление плодородного слоя почвы (растительного грунта) по всей зоне производства работ.

Исключить из состава работ:

- реновацию существующего дождевого коллектора».

Полномочия Мингорисполкома на принятие указанного решения отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023). В соответствии подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1. СП 1.02.01-2023 инвестиционное решение принимается при согласовании предпроектной документации местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).

Директор                                                                                 С.П.Панёв

Ведущий     юрисконсульт		  Н.В.Довгер

Начальник               отдела

подготовки строительства

и        проектных       работ		В.А.Дудко

09 Герт 363 23 40