| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Минского горисполкома А.В.Черников «___» _____________ 2025г. *___.___.2026 изменение № 3 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора- главный инженер УП «Минскводоканал» _____________ А.И.Голоскок «_____» _________ 2026г. |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ № 3  К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: капитальный ремонт.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста автомобильного через   лесной массив Бережковское лесничество, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, Ильянский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка»

Месторасположение объекта: Вилейский район, Ильянский лесной массив д.Остюковичи, канал Остюковичи - Раевка

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для внесения изменений | Решение Минского городского Совета депутатов от 23.12.2025 № 199 «О бюджете города Минска на 2026 год». Решение Минского городского исполнительного комитета от 22.01.2026 № 183 «Об утверждении перечня объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, подлежащих капитальному ремонту и модернизации в 2026 году». Письмо УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» от 17.12.2025 № 1-27/1379 |
| - Изменить требования пункта 13: «Источники финансирования строительства» | Бюджетные средства |
| - Изменить требования пункта 21.1: «Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта» | 2 095,557 тыс.рублей в ценах на дату начала разработки сметной документации (1 декабря 2024 года). |
| - Изменить требования пункта 21.3: «Сроки начала и окончания строительства» | Начало строительства – март 2026г. Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ – 6,5 месяцев. |

| От заказчика УП«МИНСКВОДОКАНАЛ»: Заместитель начальника ПЭ ВМВМ _______________ П.Н.Поляков Начальник ПТО ПЭ ВМВС _______________ В.А.Берестевич Начальник Цеха №1 НС и ГС ПЭ ВМВС _______________ О.В.Гулевич Заместитель директора по строительству -руководитель ГРП ______________ К.В.Антонов | От проектной организации-исполнителя Государственное предприятие «Белгипродор» ______________________________ ______________________________ |
| --- | --- |