| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Минского горисполкома А.В.Черников «___» _____________ 2026г. *___.___.2026 изменение № 2 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора- главный инженер УП «Минскводоканал» _____________ А.И.Голоскок «_____» _________ 2026г. |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ № 2  К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: капитальный ремонт.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста железобетонного через канал на автодороге Удранка – Манылы, Граничский с/с, Молодечненского района, Минской области»

Месторасположение объекта: Молодечненский район

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для внесения изменений | Решение Минского городского Совета депутатов от 23.12.2025 № 199 «О бюджете города Минска на 2026 год». Решение Минского городского исполнительного комитета от 22.01.2026 № 183 «Об утверждении перечня объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, подлежащих капитальному ремонту и модернизации в 2026 году». Письмо УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» от 19.12.2025 № 3-20/1222 |
| - Изменить требования пункта 13: «Источники финансирования строительства» | Бюджетные средства |
| - Изменить требования пункта 21.1: «Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта» | 745,750 тыс.рублей в ценах на дату начала разработки сметной документации (1 января 2025 года). |
| - Изменить требования пункта 21.3: «Сроки начала и окончания строительства» | Начало строительства – март 2026г. Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ – 6 месяцев. |

| От заказчика УП«МИНСКВОДОКАНАЛ»: Заместитель начальника ПЭ ВМВМ _______________ П.Н.Поляков Начальник ПТО ПЭ ВМВС _______________ В.А.Берестевич Начальник Цеха №2 НС и ГС ПЭ ВМВС _______________ Ю.М.Полуносик Заместитель директора по строительству -руководитель ГРП ______________ К.В.Антонов | От проектной организации-исполнителя ООО «Мосттрансстрой» ______________________________ ______________________________ |
| --- | --- |