СПРАВКА – ОБОСНОВАНИЕ

Согласование задания на проектирование выполняется на основании  подпункта 4.6. пункта 4 статьи 24 Кодекса Республики Беларусь                                   "об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" от 17.07.2023 N 289-З и части третьей пункта 5.1.1.10 СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 мая 2023 г. № 53.

Заказчиком по объекту «Реконструкция тепловых сетей от ПУТ 1/726 к жилым домам по ул.Слободская, 153, 155, 157, 165, 167, 175, 177, ул. Сергея Есенина, 3/2 и транзитных трубопроводов в жилых домах по ул. Слободская, 153, 167, 177 в г.Минске» (далее - объект) является государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть».

Председателем Мингорисполкома 30.12.2025 г. утвержден акт выбора места размещения земельных участков для строительства объекта.

Основанием для реконструкции тепловых сетей является физический износ (длительный срок эксплуатации и неудовлетворительные теплотехнические характеристики) трубопроводов 2000 г. и 2001 г. ввода в эксплуатацию и необходимость повышения надёжности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения путём внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования.

Реализация данных мероприятий обеспечивает выполнение целевого показателя Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» (подпрограмма 3 «Сбалансированное развитие и модернизация энергетической отросли»), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31 декабря 2025 г. № 819, а именно уменьшение потерь тепловой энергии.

Строительно-монтажные работы запланированы на 2027 г. за счёт средств бюджета г.Минска в рамках выделяемых средств на реконструкцию тепловых сетей с применением ПИ-труб.

Источник финансирования проектно-изыскательских работ - за счёт собственных средств заказчика.