Раздел 1. Оборудование для электрической очистки газов

Группа 15-1. Электрофильтры для очистки промышленных газов и аспирационного воздуха от золы и пыли

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц15-1-1 | Электрофильтры горизонтальные односекционные многопольные типа ЭГА, высота электродов 6 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,94 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 22,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00842 |
| Ц15-1-2 | Электрофильтры горизонтальные односекционные многопольные типа ЭГА, высота электродов 7,5 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,14 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00329 |
| Ц15-1-3 | Электрофильтры горизонтальные односекционные многопольные типа ЭГА, высота электродов 9 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021403 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 33,18 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 26,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00276 |
| Ц15-1-4 | Электрофильтры горизонтальные односекционные многопольные типа ЭГА, высота электродов 12 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021403 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 28,56 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 17,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| Ц15-1-5 | Электрофильтры двухсекционные двухярусные типа ЭГД (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021405 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 20,44 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 31,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0034 |
| Ц15-1-6 | Электрофильтры вертикальные во взрывобезопасном исполнении ЭВВ1-6.1-8 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,45 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 22,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0065 |
| Ц15-1-7 | Электрофильтры высокотемпературные ЭГТВ-40-4 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,43 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00305 |

Группа 15-2. Электрофильтры для очистки от смолы, масляных туманов и пыли генераторных и коксохимических газов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц15-2-1 | Электрофильтры вертикальные с трубчатыми осадительными электродами типа ПГ-8 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,91 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00017 |
| Ц15-2-2 | Электрофильтры вертикальные с трубчатыми осадительными электродами типа С-7.2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,38 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00071 |

Раздел 2. Оборудование для механической очистки газов

Группа 15-80. Циклоны одиночные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц15-80-1 | Циклон типа ЦН-15 диаметром 600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,28 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 74,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0456 |

Раздел 3. Оборудование для очистки газов методом фильтрации

Группа 15-100. Рукавные фильтры с обратной продувкой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц15-100-1 | Рукавный фильтр для улавливания ценных продуктов из газов типа ФРОС-20-500 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,99 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 56,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0384 |