НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 18
Оборудование предприятий химической
и нефтеперерабатывающей промышленности

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 18

Абсталяванне прадпрыемстваў хімічнай
i нафтаперапрацоўчай прамысловасці

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 18
Chemical and petroleum processing industry equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) перемещение оборудования:

– горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, кроме нормативов Ц18-146-1; Ц18-146-2; Ц18-147-2; Ц18-149-2; Ц18-149-3; Ц18-150-1; Ц18-151-1; Ц18-151-2; Ц18-153-1; Ц18-156-2; Ц18-156-5; Ц18-156-6; Ц18-157-1; Ц18-158-1 раздела 2 отдела 2, где перемещение не учтено;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц18-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

– вертикальное – до проектных отметок, кроме нормативов разделов 1–3, 5 отдела 1, в которых учтен подъем на высоту до 2 м; раздела 7 отдела 1, в которых учтен подъем на высоту до 5 м и в пределах 1 этажа; раздела 6 отдела 2, в которых учтен подъем на высоту до 10 м;

б) все виды индивидуальных испытаний оборудования, кроме оборудования, поступающего в собранном виде;

в) установку обвязочных трубопроводов, арматуры к оборудованию по нормативам групп с 318 по 323 раздела 9 отдела 2 и нормативам отделов 3, 4, 7.

3. В нормативах не учтены расходы на:

a) подготовку оборудования под защитные покрытия и производства защитных покрытий, определяемые по соответствующим нормативам раздела 5 отдела 1;

б) заполнение аппаратов насадочными материалами и катализаторами, определяемые по соответствующим нормативам групп 44–46 раздела 3 отдела 1;

в) установку контрольно-измерительных приборов (кроме нормативов с Ц18-391-1 по Ц18-391-3 раздела 1 отдела 3; нормативов отдела 4), определяемые по соответствующим нормативам Сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

г) установку не входящих в комплект поставки лестниц, площадок и прочих металлических конструкций для обслуживания оборудования, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов;

д) специальную химическую очистку реагентами, промывку водой, маслом и продувку сжатым воздухом или газами аппаратов в комплекте со смежным оборудованием и коммуникациями, проводимые в процессе выполнения пусконаладочных работ;

e) материалы, приведенные в таблице 1;

ж) материалы для индивидуального испытания оборудования, приведенные в таблицах 2 и 3.

Таблица 1 – Перечень материалов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

Наименование материалов

1. Аппаратура стеклянная – бидистилляционный аппарат, дистилляционный аппарат, аппараты вакуум-выпарная и ионообменная установки, сосуд, насос и т.д.

2. Вата минеральная

3. Кольца стальные, керамические, полуфарфоровые; щебень; шары чугунные; кокс; кварц; контактная масса; кирпич стабильформат

4. Крошка базальтовая

5. Огнетушащий состав для испытания

6. Песок перлитовый

7. Пиропатрон

8. Устройство для обогрева сливных труб

Таблица 2 – Нормы расхода материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц18-2-12 | 179 | – | Ц18-21-8 | 1 260 | – |
| Ц18-2-13 | 213 | – | Ц18-21-9 | 1 260 | – |
| Ц18-2-14 | 392 | – | Ц18-21-10 | 16 | – |
| Ц18-2-26 | 179 | – | Ц18-21-11 | 118 | – |
| Ц18-2-27 | 392 | – | Ц18-21-12 | 210 | – |
| Ц18-3-6 | 55 | – | Ц18-21-13 | 462 | – |
| Ц18-3-7 | 100 | – | Ц18-21-14 | 672 | – |
| Ц18-3-13 | 55 | – | Ц18-21-15 | 1 260 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц18-3-14 | 101 | – | Ц18-21-16 | 1 260 | – |
| Ц18-4-5 | 6 | – | Ц18-21-17 | 1 260 | – |
| ЦЦ18-4-6 | 6 | – | Ц18-21-18 | 1 260 | – |
| Ц18-6-5 | 330 | – | Ц18-22-1 | 11,9 | 5 |
| Ц18-6-6 | 192 | – | Ц18-22-2 | 5,25 | 8 |
| Ц18-6-7 | 218 | – | Ц18-22-3 | 38,7 | 0,4 |
| Ц18-18-1 | – | 47,5 | Ц18-22-4 | 92,4 | – |
| Ц18-18-2 | – | 133 | Ц18-22-5 | 92,4 | – |
| Ц18-18-3 | – | 4 | Ц18-23-5 | 210 | 1,5 |
| Ц18-18-4 | – | 25,5 | Ц18-23-6 | 315 | 1,5 |
| Ц18-18-5 | – | 45,5 | Ц18-23-7 | 308 | 3 |
| Ц18-18-6 | – | 47,5 | Ц18-23-8 | 420 | 3 |
| Ц18-18-7 | – | 95,5 | Ц18-23-9 | 630 | 3 |
| Ц18-18-8 | – | 133 | Ц18-23-10 | 308 | 6 |
| Ц18-19-1 | – | 25,5 | Ц18-23-11 | 630 | 6 |
| Ц18-19-2 | – | 45,5 | Ц18-23-12 | 1 036 | 6 |
| Ц18-19-3 | – | 45,5 | Ц18-23-13 | 630 | 6 |
| Ц18-19-4 | – | 70,5 | Ц18-24-1 | 56,2 | – |
| Ц18-19-5 | – | 95,5 | Ц18-24-2 | 56,2 | – |
| Ц18-19-6 | – | 133 | Ц18-24-3 | 74,9 | – |
| Ц18-19-7 | – | 137 | Ц18-24-4 | 74,9 | – |
| Ц18-19-8 | – | 25,5 | Ц18-24-5 | 74,9 | – |
| Ц18-19-9 | – | 45,5 | Ц18-24-6 | 74,9 | – |
| Ц18-19-10 | – | 45,5 | Ц18-24-7 | 74,9 | – |
| Ц18-19-11 | – | 70,5 | Ц18-24-8 | 74,9 | – |
| Ц18-19-12 | – | 133 | Ц18-24-9 | 37,8 | – |
| Ц18-19-13 | – | 137 | Ц18-24-10 | 37,8 | – |
| Ц18-20-1 | 42 | 3 | Ц18-24-11 | 210 | – |
| Ц18-20-2 | 177 | 5 | Ц18-24-12 | 462 | – |
| Ц18-20-3 | 42 | 3 | Ц18-24-13 | 672 | – |
| Ц18-20-4 | 177 | 5 | Ц18-24-14 | 672 | – |
| Ц18-21-1 | 134 | – | Ц18-24-15 | 1 260 | – |
| Ц18-21-2 | 210 | – | Ц18-24-16 | 1 260 | – |
| Ц18-21-3 | 210 | – | Ц18-25-1 | – | 1 |
| Ц18-21-4 | 462 | – | Ц18-25-2 | – | 2 |
| Ц18-21-5 | 462 | – | Ц18-25-3 | – | 3 |
| Ц18-21-6 | 1 260 | – | Ц18-25-4 | – | 3 |
| Ц18-21-7 | 1 260 | – | Ц18-26-1 | – | 1,5 |
| Ц18-26-2 | – | 3 | Ц18-30-12 | – | 12,5 |
| Ц18-26-3 | – | 22,5 | Ц18-31-4 | – | 1 |
| Ц18-26-4 | – | 1,5 | Ц18-31-5 | – | 1,5 |
| Ц18-26-5 | – | 3 | Ц18-31-6 | – | 1,8 |
| Ц18-26-6 | – | 22,5 | Ц18-31-7 | – | 1 |
| Ц18-27-1 | 16,8 | – | Ц18-31-8 | – | 1 |
| Ц18-27-2 | 118 | – | Ц18-31-10 | – | 16 |
| Ц18-27-3 | 210 | – | Ц18-31-11 | – | 20 |
| Ц18-27-4 | 16,8 | – | Ц18-32-3 | 278 | – |
| Ц18-27-5 | 118 | – | Ц18-32-4 | 325 | – |
| Ц18-27-6 | 210 | – | Ц18-32-5 | 436 | – |
| Ц18-28-1 | 37,8 | – | Ц18-32-6 | 912 | – |
| Ц18-28-2 | 118 | – | Ц18-44-1 | – | 1 |
| Ц18-28-3 | 210 | – | Ц18-44-2 | – | 1 |
| Ц18-28-4 | 462 | – | Ц18-44-3 | – | 1 |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц18-28-5 | 1 260 | – | Ц18-44-4 | – | 1 |
| Ц18-28-6 | 1 260 | – | Ц18-44-5 | – | 1 |
| Ц18-28-7 | 1 260 | – | Ц18-44-6 | – | 1 |
| Ц18-28-8 | 1 260 | – | Ц18-44-7 | – | 1 |
| Ц18-28-9 | 38 | – | Ц18-44-8 | – | 1 |
| Ц18-28-10 | 118 | – | Ц18-44-9 | – | 1 |
| Ц18-28-11 | 210 | – | Ц18-45-1 | – | 1,07 |
| Ц18-28-12 | 462 | – | Ц18-45-2 | – | 1,07 |
| Ц18-28-13 | 679 | – | Ц18-45-3 | – | 1 |
| Ц18-28-14 | 1 260 | – | Ц18-46-3 | – | 0,5 |
| Ц18-28-15 | 1 260 | – | Ц18-90-1 | 0,77 | – |
| Ц18-28-16 | 1 260 | – | Ц18-90-2 | 1,5 | – |
| Ц18-28-17 | 1 260 | – | Ц18-90-3 | 1,5 | – |
| Ц18-28-18 | 2 317 | 7,3 | Ц18-90-4 | 2,1 | – |
| Ц18-29-1 | 16,8 | – | Ц18-90-5 | 2,1 | – |
| Ц18-29-2 | 37,8 | – | Ц18-91-1 | – | 0,6 |
| Ц18-29-3 | 210 | – | Ц18-91-2 | – | 0,6 |
| Ц18-29-4 | 672 | – | Ц18-91-3 | – | 0,6 |
| Ц18-29-5 | 16,8 | – | Ц18-91-4 | – | 1,2 |
| Ц18-29-6 | 37,8 | – | Ц18-91-5 | – | 2,5 |
| Ц18-29-7 | 210 | – | Ц18-100-1 | – | 1 |
| Ц18-29-8 | 672 | – | Ц18-100-2 | – | 1 |
| Ц18-30-1 | – | 2 | Ц18-100-3 | – | 1 |
| Ц18-30-2 | – | 6 | Ц18-100-4 | – | 1,5 |
| Ц18-30-3 | – | 6 | Ц18-100-5 | – | 1,5 |
| Ц18-30-4 | – | 6 | Ц18-100-6 | – | 0,4 |
| Ц18-30-5 | – | 10 | Ц18-100-7 | – | 1 |
| Ц18-30-6 | – | 10 | Ц18-100-8 | – | 1,5 |
| Ц18-30-7 | – | 3 | Ц18-100-9 | – | 2 |
| Ц18-30-8 | – | 8 | Ц18-100-10 | – | 1 |
| Ц18-30-9 | – | 12,5 | Ц18-100-11 | – | 1 |
| Ц18-30-10 | – | 3 | Ц18-100-12 | – | 1,5 |
| Ц18-30-11 | – | 8 | Ц18-100-13 | – | 1,5 |
| Ц18-100-14 | – | 0,2 | Ц18-191-4 | – | 85 |
| Ц18-100-15 | – | 0,2 | Ц18-191-5 | – | 180 |
| Ц18-100-16 | – | 0,2 | Ц18-191-6 | – | 350 |
| Ц18-100-17 | – | 0,4 | Ц18-191-7 | – | 325 |
| Ц18-100-18 | – | 1 | Ц18-191-8 | – | 187 |
| Ц18-100-19 | – | 1 | Ц18-191-9 | – | 93 |
| Ц18-100-20 | – | 2 | Ц18-191-10 | – | 154 |
| Ц18-100-21 | – | 2 | Ц18-191-11 | – | 93 |
| Ц18-100-22 | 1,0 | – | Ц18-191-12 | – | 125 |
| Ц18-121-1 | – | 80 | Ц18-192-1 | 17,5 | 1 313 |
| Ц18-122-2 | – | 8 | Ц18-192-2 | 49 | 2 422 |
| Ц18-122-4 | – | 16 | Ц18-193-1 | – | 213 |
| Ц18-125-3 | – | 300 | Ц18-193-2 | – | 63 |
| Ц18-126-9 | – | 0,5 | Ц18-193-3 | – | 21 |
| Ц18-146-2 | – | 740 | Ц18-193-4 | 450 | 168 |
| Ц18-147-1 | – | 79 | Ц18-193-5 | 9,2 | 16 |
| Ц18-147-2 | – | 194 | Ц18-212–1 | 19 867 | – |
| Ц18-147-3 | – | 90,2 | Ц18-212–2 | 27 650 | – |
| Ц18-148-1 | 2 743 | 18 | Ц18-231-1 | 46,2 | – |
| Ц18-148-2 | 3 964 | 60 | Ц18-231-3 | 46,2 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц18-148-3 | 4 568 | 30 | Ц18-231-4 | 27,5 | – |
| Ц18-148-4 | 7 881 | 27 | Ц18-231-5 | 1,3 | – |
| Ц18-148-5 | 8 259 | 27 | Ц18-232-1 | 1,5 | – |
| Ц18-148-6 | 6 496 | 90 | Ц18-232-2 | 1,7 | – |
| Ц18-149-3 | – | 216 | Ц18-232-3 | 105 | – |
| Ц18-150-1 | – | 234 | Ц18-232-4 | 185 | – |
| Ц18-152-1 | 309 | 22 | Ц18-232-5 | 105 | – |
| Ц18-152-2 | 793 | 40 | Ц18-232-6 | 490 | – |
| Ц18-155-1 | 999 | 30 | Ц18-232-7 | 185 | – |
| Ц18-156-1 | 2 234 | 10 | Ц18-232-8 | 448 | – |
| Ц18-156-3 | – | 31 | Ц18-232-9 | 560 | – |
| Ц18-158-2 | – | 900 | Ц18-232-10 | 29,1 | – |
| Ц18-172-1 | 31,5 | 27,9 | Ц18-232-11 | 53 | – |
| Ц18-173-1 | 21 | – | Ц18-232-12 | 1 750 | – |
| Ц18-173-2 | 28 | – | Ц18-232-13 | 1 170 | – |
| Ц18-174-1 | 347 | – | Ц18-232-14 | 2 450 | – |
| Ц18-175-1 | – | 225 | Ц18-233-1 | 132 | – |
| Ц18-175-2 | – | 275 | Ц18-233-2 | 1 575 | – |
| Ц18-176-1 | 75,6 | 17,5 | Ц18-233-3 | 1 575 | – |
| Ц18-176-2 | 409 | 12,5 | Ц18-233-4 | 378 | – |
| Ц18-176-3 | 88,4 | 5 | Ц18-233-5 | 2 205 | – |
| Ц18-177-1 | – | 3 | Ц18-233-6 | 3 276 | – |
| Ц18-177-2 | – | 16 | Ц18-233-7 | 3 150 | – |
| Ц18-177-3 | – | 16 | Ц18-233-8 | 7,8 | – |
| Ц18-178-1 | 14,3 | 2,5 | Ц18-233-9 | 26,6 | – |
| Ц18-179-1 | – | 60 | Ц18-233-10 | 2,1 | – |
| Ц18-191-1 | – | 121 | Ц18-234-1 | 140 | – |
| Ц18-191-2 | – | 331 | Ц18-234-2 | 109 | – |
| Ц18-234-4 | 560 | – | Ц18-242-7 | 7,0 | – |
| Ц18-234-5 | 1 400 | – | Ц18-242-8 | 7,0 | – |
| Ц18-234-6 | 39,2 | – | Ц18-242-9 | 0,84 | – |
| Ц18-235-1 | 225 | – | Ц18-243-1 | 2 016 | – |
| Ц18-235-2 | 384 | – | Ц18-243-2 | 504 | – |
| Ц18-235-3 | 4,0 | – | Ц18-243-3 | 327 | – |
| Ц18-236-1 | 104 | – | Ц18-243-4 | 10,5 | – |
| Ц18-236-2 | 68,3 | – | Ц18-243-5 | 7,0 | – |
| Ц18-236-3 | 2,4 | – | Ц18-243-6 | 21 | – |
| Ц18-236-4 | 5 | – | Ц18-243-7 | 11,2 | – |
| Ц18-236-5 | 2,4 | – | Ц18-243-8 | 4,2 | – |
| Ц18-236-6 | 1,4 | – | Ц18-244-1 | 42 | – |
| Ц18-237-1 | 3,2 | – | Ц18-244-2 | 31,5 | – |
| Ц18-237-3 | 84 | – | Ц18-244-3 | 7,7 | – |
| Ц18-237-4 | 78,4 | – | Ц18-244-4 | 23,4 | – |
| Ц18-237-5 | 85,7 | – | Ц18-244-5 | 0,77 | – |
| Ц18-237-6 | 309 | – | Ц18-244-6 | 12,6 | – |
| Ц18-237-8 | 11,8 | – | Ц18-244-7 | 4,2 | – |
| Ц18-237-9 | 6,2 | – | Ц18-244-8 | 3,1 | – |
| Ц18-237-10 | 4,2 | – | Ц18-244-9 | 2,4 | – |
| Ц18-237-11 | 4,2 | – | Ц18-245-1 | 46,2 | – |
| Ц18-237-12 | 4,2 | – | Ц18-245-2 | 45,6 | – |
| Ц18-237-13 | 0,35 | – | Ц18-245-3 | 32,3 | – |
| Ц18-238-1 | 22,7 | – | Ц18-245-4 | 6,1 | – |
| Ц18-238-2 | 8,0 | – | Ц18-245-5 | 40,3 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц18-239-1 | 8,4 | – | Ц18-245-6 | 2,4 | – |
| Ц18-239-2 | 13,4 | – | Ц18-246-1 | 294 | – |
| Ц18-239-3 | 31,9 | – | Ц18-246-2 | 5,9 | – |
| Ц18-239-4 | 14,3 | – | Ц18-246-3 | 67,2 | – |
| Ц18-239-5 | 5,5 | – | Ц18-246-4 | 24,2 | – |
| Ц18-239-6 | 8,8 | – | Ц18-246-5 | 50,4 | – |
| Ц18-239-7 | 2,5 | – | Ц18-246-6 | 32,3 | – |
| Ц18-239-8 | 1,1 | – | Ц18-246-7 | 10,1 | – |
| Ц18-240-1 | 28,1 | – | Ц18-246-8 | 4,6 | – |
| Ц18-240-2 | 21 | – | Ц18-246-9 | 2,3 | – |
| Ц18-241-1 | 5,6 | – | Ц18-247-1 | 38 | – |
| Ц18-241-2 | 2,4 | – | Ц18-247-2 | 158 | – |
| Ц18-241-3 | 10,8 | – | Ц18-247-3 | 7,7 | – |
| Ц18-241-4 | 29,4 | – | Ц18-247-4 | 3,9 | – |
| Ц18-241-5 | 1,4 | – | Ц18-247-5 | 35,7 | – |
| Ц18-241-6 | 1,7 | – | Ц18-247-6 | 28,3 | – |
| Ц18-241-7 | 11,2 | – | Ц18-247-7 | 4,1 | – |
| Ц18-241-8 | 5,5 | – | Ц18-247-8 | 2,7 | – |
| Ц18-241-9 | 21,4 | – | Ц18-247-9 | 0,42 | – |
| Ц18-241-10 | 6,3 | – | Ц18-247-10 | 1,5 | – |
| Ц18-241-11 | 16,0 | – | Ц18-247-11 | 74,8 | – |
| Ц18-242-1 | 42,0 | – | Ц18-247-12 | 3,1 | – |
| Ц18-242-2 | 28,6 | – | Ц18-247-13 | 10,5 | – |
| Ц18-242-3 | 32,5 | – | Ц18-247-14 | 31,5 | – |
| Ц18-247-15 | 3,2 | – | Ц18-301-12 | 217 | – |
| Ц18-247-16 | 1,5 | – | Ц18-301-13 | 432 | – |
| Ц18-247-17 | 10 | – | Ц18-301-14 | 818 | – |
| Ц18-247-18 | 2,1 | – | Ц18-301-15 | 269 | – |
| Ц18-248-2 | 0,38 | – | Ц18-301-17 | 2,5 | – |
| Ц18-248-3 | 0,28 | – | Ц18-301-18 | 26 | – |
| Ц18-248-4 | 14 | – | Ц18-301-19 | 961 | – |
| Ц18-248-5 | 81,9 | – | Ц18-301-20 | 1 008 | – |
| Ц18-248-6 | 0,38 | – | Ц18-311-1 | 1,8 | – |
| Ц18-248-7 | 84 | – | Ц18-311-2 | 3,4 | – |
| Ц18-248-8 | 0,11 | – | Ц18-311-3 | 4,8 | – |
| Ц18-248-9 | 24,6 | – | Ц18-311-4 | 13,2 | – |
| Ц18-248-10 | 142 | – | Ц18-311-5 | 11,7 | – |
| Ц18-248-11 | 833 | – | Ц18-311-6 | 8,7 | – |
| Ц18-248-12 | 1 094 | 16 | Ц18-312–1 | 4,2 | – |
| Ц18-248-13 | 2,3 | – | Ц18-312–2 | 21,8 | – |
| Ц18-248-14 | 1,4 | – | Ц18-312–3 | 35 | – |
| Ц18-248-15 | 24,5 | – | Ц18-312–4 | 46,2 | – |
| Ц18-248-16 | 168 | – | Ц18-312–5 | 81,2 | – |
| Ц18-248-17 | 6,3 | – | Ц18-313-1 | 5,6 | – |
| Ц18-248-18 | 1,4 | – | Ц18-313-2 | 10,2 | – |
| Ц18-271-1 | – | 3 | Ц18-313-3 | 21 | – |
| Ц18-271-2 | – | 5 | Ц18-313-4 | 42 | – |
| Ц18-271-3 | – | 10 | Ц18-314-1 | 25,9 | – |
| Ц18-271-4 | – | 15 | Ц18-315-1 | 8,4 | – |
| Ц18-271-5 | – | 5 | Ц18-315-2 | 21 | – |
| Ц18-271-6 | – | 10 | Ц18-315-3 | 23,1 | – |
| Ц18-271-7 | – | 15 | Ц18-315-4 | 38,9 | – |
| Ц18-271-8 | – | 25 | Ц18-315-5 | 94,5 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц18-272-1 | – | 5 | Ц18-317-1 | 1,6 | – |
| Ц18-272-2 | – | 10 | Ц18-318-1 | 15,1 | – |
| Ц18-272-3 | – | 10 | Ц18-319-1 | 20,2 | – |
| Ц18-273-1 | – | 10 | Ц18-319-2 | 58,8 | – |
| Ц18-273-2 | – | 10 | Ц18-319-3 | 11,3 | – |
| Ц18-274-1 | – | 10 | Ц18-320-1 | 8,4 | – |
| Ц18-274-2 | – | 10 | Ц18-321-1 | 226 | – |
| Ц18-274-3 | – | 10 | Ц18-322-1 | 1,1 | – |
| Ц18-274-5 | – | 10 | Ц18-323-1 | 24,8 | – |
| Ц18-301-1 | 2,5 | – | Ц18-323-2 | 4,2 | – |
| Ц18-301-2 | 10,5 | – | Ц18-325-1 | 0,6 | – |
| Ц18-301-3 | 10,5 | – | Ц18-327-1 | 0,8 | – |
| Ц18-301-4 | 10,5 | – | Ц18-341-1 | 22,4 | 259 |
| Ц18-301-5 | 10,5 | – | Ц18-342-1 | – | 62 |
| Ц18-301-6 | 49 | – | Ц18-343-1 | 6,6 | 4 |
| Ц18-301-7 | 77 | – | Ц18-343-2 | 22,4 | 6,3 |
| Ц18-301-8 | 367 | – | Ц18-343-3 | 23,1 | 38 |
| Ц18-301-9 | 367 | – | Ц18-343-4 | 27,3 | 60 |
| Ц18-301-10 | 18,2 | – | Ц18-343-5 | 46,2 | 152 |
| Ц18-301-11 | 1 120 | – | Ц18-343-10 | 11,6 | 11 |
| Ц18-343-11 | 347 | 183 | Ц18-519-1 | – | 15 |
| Ц18-343-12 | 13 865 | 400 | Ц18-519-2 | – | 40 |
| Ц18-343-13 | 6,3 | 43 | Ц18-519-3 | – | 15 |
| Ц18-343-14 | 6,3 | 76 | Ц18-519-4 | – | 10 |
| Ц18-343-15 | – | 46 | Ц18-519-5 | – | 25 |
| Ц18-391-28 | – | 0,1 | Ц18-519-6 | – | 40 |
| Ц18-391-30 | – | 0,1 | Ц18-519-7 | – | 40 |
| Ц18-392-1 | 1,1 | – | Ц18-520-1 | – | 60 |
| Ц18-392-2 | 1,1 | – | Ц18-521-1 | 11,9 | 10 |
| Ц18-392-3 | 4,6 | – | Ц18-521-2 | 29,4 | 60 |
| Ц18-392-4 | 4,6 | – | Ц18-521-3 | 29,4 | 100 |
| Ц18-392-5 | 9,2 | – | Ц18-522-1 | 7,0 | 20 |
| Ц18-393-1 | – | 1,2 | Ц18-522-2 | 24,5 | 225 |
| Ц18-393-2 | – | 3,4 | Ц18-591-1 | 52,7 | – |
| Ц18-394-1 | – | 0,7 | Ц18-591-2 | 144 | – |
| Ц18-394-2 | – | 0,7 | Ц18-591-3 | 108 | – |
| Ц18-395-1 | – | 0,002 | Ц18-592-1 | 2 016 | – |
| Ц18-395-2 | 126 | 0,01 | Ц18-592-2 | 2 016 | – |
| Ц18-411-1 | – | 0,001 | Ц18-592-3 | 5 090 | – |
| Ц18-411-2 | – | 0,002 | Ц18-592-4 | 2 134 | – |
| Ц18-422-1 | – | 0,7 | Ц18-652-1 | 508 | – |
| Ц18-422-2 | – | 3,4 | Ц18-652-2 | 109 | – |
| Ц18-433-1 | – | 0,002 | Ц18-652-3 | 148 | – |
| Ц18-433-2 | – | 0,72 | Ц18-652-5 | 148 | – |
| Ц18-433-3 | – | 2,1 | Ц18-652-6 | 34,4 | – |
| Ц18-481-1 | – | 5 | Ц18-702-1 | 1 764 | – |
| Ц18-481-2 | – | 8 | Ц18-702-2 | 7 426 | – |
| Ц18-481-3 | – | 11 | Ц18-702-3 | 511 | – |
| Ц18-481-4 | – | 20 | Ц18-702-4 | 237 405 | – |
| Ц18-482-1 | – | 81 | Ц18-702-5 | 5 040 | – |
| Ц18-483-1 | 4,2 | – | Ц18-702-6 | 756 | – |
| Ц18-483-2 | 4,2 | – | Ц18-702-7 | 420 | – |
| Ц18-483-4 | 2,2 | – | Ц18-703-1 | 5 846 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц18-483-8 | 393 | – | Ц18-703-2 | 104 | – |
| Ц18-483-10 | 92,4 | – | Ц18-703-3 | 81 | – |

Таблица 3 – Нормы расхода материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования кислородной промышленности при воздушном компрессоре с электрическим приводом

| Номер норматива | Наименование и характеристика оборудования | Электроэнергия, тыс. кВт·ч | Вода, тыс. м3 | Пар, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка разделения воздуха, тип: |  |  |  |
| Ц18-391-1 | КЖАЖ-0,04М | 1,34 | 0,12 | – |
| Ц18-391-2 | КЖАЖ-0,25 | 6,07 | 0,9 | – |
| Ц18-391-3 | АК-1,5 | 15,2 | 0,75 | – |
| Ц18-391-4 | К-1,4 | 275 | 22,3 | – |
| Ц18-391-10 | АЖКЖКААРЖ-2 | 727 | 61,5 | – |
| Ц18-391-16 | А-6 | 969 | 120 | 0,08 |
| Ц18-391-22 | А-6-1 | 969 | 120 | 0,08 |
| Ц18-391-28 | КААР-15 | 5331 | 730 | 0,3 |
| Ц18-391-34 | КААР-15-3 | 5331 | 730 | 0,3 |
| Ц18-391-40 | КААР-32-2 | 7716 | 1057 | 0,4 |

Таблица 4 – Нормы расхода сжатого воздуха (получение со стороны), необходимого для индивидуального испытания оборудования кислородной промышленности

| Номер норматива | Наименование и характеристика оборудования | Сжатый воздух, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Установка разделения воздуха, тип: |  |
| Ц18-391-10 | АЖКЖКААРЖ-2 | 1,9 |
| Ц18-391-16 | А-6 | 4,8 |
| Ц18-391-22 | А-6-1 | 4,8 |
| Ц18-391-28 | КААР-15 | 40 |
| Ц18-391-34 | КААР-15-3 | 40 |
| Ц18-391-40 | КААР-32-2 | 52 |

4. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Продолжительность выполнения шефмонтажа

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории | Инженер 3 категории | Техник 1 категории | Техник 2 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ц18-28-18 | – | 105 | 105 | – | – | 105 | 3 |
| Ц18-391-4 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | 3 |
| Ц18-391-10 | 150 | 150 | 150 | – | – | – | 3 |
| Ц18-391-16 | 150 | 150 | 150 | – | – | – | 3 |
| Ц18-391-22 | 150 | 150 | 150 | – | – | – | 3 |
| Ц18-391-28 | 240 | 240 | 240 | – | – | – | 3 |
| Ц18-391-34 | 260 | 260 | 260 | – | – | – | 3 |
| Ц18-391-40 | 360 | 360 | 360 | 360 | – | – | 4 |
| Ц18-422-2 | – | 10 | – | – | – | – | 1 |

Продолжение таблицы 5

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории | Инженер 3 категории | Техник 1 категории | Техник 2 категории |  |
| Ц18-433-3 | – | 25 | – | – | – | – | 1 |

5. Масса единицы измерения учитывает массу оборудования без футеровки, изоляции и насадки (кроме нормативов групп 315, с 319 по 323 раздела 9 отдела 2, по которым масса единицы измерения учитывает массу оборудования с футеровкой и изоляцией).

6. Нормы отхода изделий из стекла, входящих в комплект поставки оборудования, по нормативам Сборника приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Норма отхода изделий из стекла, входящих в комплект поставки оборудования на 100 аппаратов

| Отдел | Раздел | Группа | Норма отхода изделий из стекла, входящих в комплект поставки оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 100 | 5 |

7. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 7 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 8 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 8 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 7 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18-18, 18-19 (1,8,9), 18-20, 18-21 (2,3,4,6,7,8,11,12,13,14, 16,17,18), 18-22, 18-23, 18-25, 18-26, 18-28 (14,15,17), 18-29, 18-31 (4,5,6,7,8,10), 18-121 (1), 18-122 (2,4), 18-147 (2), 18-149, 18-150, 18-156 (1,2), 18-177, 18-191 (2,4,9,12), 18-242 (3), 18-244 (1), 18-248 (1), 18-271, 18-272, 18-273, 18-274, 18-341, 18-342, 18-391 (1,2,3,4,7,8,10,13,14,16,19,20,22,25,26,28,30,31,32, 34,36,37,38,40,43,44), 18-422 (1), 18-482 | 0.2 | - |

Продолжение таблицы 7

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18-153 | 0.2 | 31.8 |
| 18-24 (5,8,16), 18-30 (3,7,8,9), 18-192 |  | 42.8 |
| 18-1 (16,17,32), 18-28 (16,18), 18-91 (4,5), 18-157 (1), 18-235 (1,2), 18-240 (2), 18-241 (9), 18-242 (2,6), 18-244 (2,9), 18-245 (5), 18-248 (12), 18-422 (2), 18-481 (1) | 1.5 | - |
| 18-31 (11), 18-123, 18-151 (2), 18-152 (2), 18-191 (6) |  | 18.1 |
| 18-124, 18-319 (3), 18-323 (1) |  | 22 |
| 18-24 (4,7,12,13,15), 18-30 (4,6), 18-146 (1) |  | 43.3 |
| 18-45 (1) |  | 69 |
| 18-91 (1,2,3), 18-156 (3), 18-236 (1), 18-241 (10), 18-244 (3), 18-245 (4), 18-409, 18-481 (2,3) | 2.5 | - |
| 18-125 (3), 18-158 (1) |  | 16.7 |
| 18-2 (2,3,4,5,6,7,8,14), 18-125 (1,2), 18-146 (2), 18-155, 18-319 (1) |  | 24.3 |
| 18-24 (3,6), 18-30 (5,12) |  | 43.5 |
| 18-481 (4) | 3.5 | - |
| 18-19 (2,4,11), 18-152 (1), 18-158 (2), 18-175 (2), 18-191 (5,7,10), 18-433 (1) |  | 18.1 |
| 18-2 (24,25,26,27), 18-323 (2), 18-592 (4) |  | 25 |
| 18-24 (1,11,14), 18-27 (6), 18-30 (1), 18-178, 18-193 (2), 18-326 |  | 43.2 |
| 18-411 (1,2) | 4.6 | 6.8 |
| 18-19 (3,10), 18-147 (1), 18-175 (1), 18-191 (1), 18-212 (1), 18-395 (2) |  | 17.8 |
| 18-2 (1,13,19,20,21,22), 18-32 (6), 18-171 (2), 18-321, 18-592 (3) |  | 26.2 |
| 18-24 (2,9,10), 18-27 (5), 18-30 (2), 18-32 (2), 18-174, 18-176 (1,2), 18-179, 18-193 (3), 18-317 |  | 43.2 |
| 18-483 (8) |  | 65.2 |
| 18-19 (5,6,7,12,13) | 5.5 | 19.8 |
| 18-2 (9,10,12,23), 18-148 (5,6), 18-318, 18-395 (1), 18-433 (2) |  | 25.7 |
| 18-27 (1), 18-30 (10,11), 18-32 (1), 18-172 |  | 43.4 |
| 18-31 (9), 18-147 (3), 18-212 (2), 18-393 (2) | 6.4 | 16.6 |
| 18-2 (11), 18-148 (1,2,3,4), 18-193 (1), 18-393 (1), 18-433 (3), 18-592 (1,2) |  | 26.6 |
| 18-171 (1), 18-410 |  | 30.2 |
| 18-32 (3), 18-173 (2), 18-176 (3), 18-193 (5), 18-701 (2) |  | 43.6 |
| 18-191 (8) | 7.6 | 19.8 |
| 18-2 (16,18), 18-32 (4,5), 18-320 |  | 24.4 |
| 18-27 (4), 18-90 (1,3) |  | 42.3 |
| 18-191 (11) | 8.3 | 19.8 |
| 18-2 (15,17), 18-322, 18-394 (1) |  | 27.3 |
| 18-411 (3) |  | 39.6 |
| 18-90 (2,4), 18-173 (1) |  | 42.3 |
| 18-27 (2,3) | 9.7 | 28.1 |
| 18-394 (2) |  | 32.7 |
| 18-90 (5), 18-193 (4), 18-701 (1) |  | 42.8 |

Таблица 8 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18-409 | 0.5 | 8.7 |
| 18-19, 18-20, 18-21 (5,6,14,15), 18-22 (1,5), 18-23 (1,2,3,4, 5,7,8,9,11,12), 18-25, 18-26, 18-28 (5), 18-30, 18-31 (1,2,4, 5,6,7,8,10,11), 18-91 (5), 18-121 (1), 18-146 (1), 18-147, 18-149 (2,3), 18-156 (2,3,5,6), 18-157 (1), 18-158 (1), 18-176, 18-177, 18-191, 18-192, 18-193, 18-343 (3,4,5), 18-391 (2,3), 18-519, 18-521, 18-522 |  | 9.7 |
| 18-18 (2) | 1.5 | 7 |
| 18-18 (6,7,8) |  | 7.2 |
| 18-21 (7,8,9,16,17,18), 18-28 (6,7,8), 18-146 (2) |  | 8.5 |
| 18-1 (32), 18-21 (2,3,4,11,12,13), 18-22 (3,4), 18-23 (6,10,13), 18-28 (18), 18-31 (3), 18-91 (1,2,3,4), 18-122 (2,4), 18-156 (1), 18-174, 18-391 (1,4,10,44), 18-411 (3), 18-481 |  | 9.7 |
| 18-18 (4), 18-151 (2), 18-152 (2) | 2.6 | 6.6 |
| 18-18 (1,5), 18-24 (7,8,15,16), 18-172 |  | 7.3 |
| 18-148 (2) |  | 8.9 |
| 18-22 (2), 18-29 (2,6), 18-391 (7,13,16,19,22,25,28,31,34,37,38, 40,43), 18-433 (2) |  | 9.7 |
| 18-124, 18-392 (1,2,3,4), 18-395 (2) | 3.4 | 5.6 |
| 18-18 (3), 18-28 (16,17), 18-152 (1) |  | 6.7 |
| 18-148 (1,6) |  | 8.6 |
| 18-29 (1,4,5,8), 18-272, 18-273, 18-274, 18-391 (20,26,32), 18-433 (3) |  | 9.7 |
| 18-395 (1) | 4.5 | 5.6 |
| 18-28 (14,15), 18-150, 18-151 (1) |  | 6.6 |
| 18-148 (4) |  | 8.5 |
| 18-29 (3,7), 18-149 (1), 18-178, 18-179 |  | 9.7 |
| 18-148 (5) | 5.4 | 7.9 |
| 18-158 (2), 18-175 (1), 18-422 (1) |  | 9.5 |
| 18-392 (5), 18-410 | 6.3 | 5.6 |
| 18-148 (3) |  | 8.6 |
| 18-175 (2) |  | 9.7 |
| 18-171 (2) | 7.5 | 7.2 |
| 18-153 |  | 8.8 |
| 18-482 |  | 9.7 |
| 18-125 (3), 18-155 | 8.3 | 9.7 |
| 18-171 (1) | 9.8 | 7.1 |
| 18-422 (2) |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении):  автомобиль бортовой, автопогрузчики, аппарат для газовой сварки и резки, аппарат пескоструйный, домкраты гидравлические, дробилка молотковая, компрессоры передвижные, лебедки электрические, машины сверлильные, машины шлифовальные электрические, полуприцепы-тяжеловозы, пресс гидравлический, станки (трубогибочные, трубонарезной, трубоотрезной), таль электрическая, тракторы, установки для сварки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): аргон, асбестовый картон, асбестовый шнур, ацетилен технический, болты, бура, канат стальной, керосин, кислород, круги шлифовальные, масло моторное, мел, пластина резиновая, порошок моющий, проволока стальная, прокат стальной, прокладки из паронита, смесь пропана и бутана технических, трубы стальные, электроды, эмаль пентафталевая и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел 1. Оборудование общего назначения

Раздел 1. Оборудование, поступающее в собранном виде

1.1.1. Настоящим разделом охвачены следующие виды аппаратов:

группа 1 – сборники, кубы, монжусы, ресиверы, резервуары, паросборники, маслоотделители, отстойники, брызгоуловители, ловушки, баки, бункеры, воронки, мерники, растворители, дистилляторы, флорентины, нутч-фильтры, теплообменники кожухотрубчатые (конденсаторы, дефлегматоры, испарители, холодильники, подогреватели), выпарные аппараты однокорпусные с естественной циркуляцией и пленочного типа, теплообменники спиральные, пластинчатые, оросительные и другие, аналогичные по технической (конструктивной) характеристике аппараты, независимо от их наименования;

группа 2 – аппараты с перемешивающими устройствами: отстойники, воронки, сгустители, реакторы, кубы, монжусы, ресиверы;

группа 4 – сушилки полочные вакуумные, одно- и двухвальцевые, ленточные, вальцеленточные;

группа 6 – центрифуги непрерывного или периодического действия: пульсирующие, вибрационные, шнековые, роторные и отстойного типа.

Раздел 2. Оборудование, поступающее укрупненными блоками

1.2.1. В нормативах на монтаж сушилок барабанных (группа 21), кристаллизаторов барабанных (группа 27), печей с вращающимися барабанами (группа 28) учтен монтаж загрузочного и разгрузочного устройств.

1.2.2. Нормативами группы 23 предусмотрен монтаж оборудования, поступающего на монтажную площадку секторами, сборочными единицами.

1.2.3. При монтаже оборудования без проведения испытания к затратам рабочих применять коэффициент 0,8, исключать материальные ресурсы и машины и механизмы, необходимые для испытания оборудования.

Раздел 5. Разные работы

1.5.1. Обработка и подготовка сварных швов аппаратов и сосудов, подлежащих гуммированию или другой химической противокоррозийной защите, как правило, выполняются заводами-поставщиками оборудования.

1.5.2. Нормативы раздела 5 предназначены для определения расходов на подготовку сосудов и аппаратов под химическую защиту.

1.5.3. В нормативах группы 70 не учтены расходы на снятие и установку крышек, определяемые по нормативам с Ц18-66-1 по Ц18-66-3.

1.5.4. Нормативами группы 71 разрешается пользоваться только при определении расходов на обработку и подготовку сварных монтажных швов под гуммирование и другие виды химической защиты сосудов и аппаратов, поступивших в монтаж с необработанными швами.

Раздел 7. Воздухоохладители аммиачные и рассольные, постаментные и навесные

1.7.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку соединительных патрубков между вентиляторами и корпусом воздухоотделителей, определяемые по соответствующему сборнику нормативов расхода ресурсов;

б) установку вентилятора и электродвигателя по группе 91, определяемые по Сборникам на монтаж оборудования 7 «Компрессорные машины, насосы и вентиляторы» и 8 «Электротехнические установки».

Отдел 2. Оборудование отдельных производств химической промышленности

Раздел 1. Оборудование предприятий азотной промышленности и продуктов органического синтеза

2.1.1. В нормативах учтены:

а) установка внутренних устройств по нормативу Ц18-122-4;

б) гидравлическое испытание по нормативам Ц18-121-1; Ц18-122-2; Ц18-122-4; Ц18-124-1; Ц18-125-3.

Раздел 2. Оборудование производства аммиака

2.2.1. В нормативах учтены:

а) гидравлическое испытание оборудования по нормативам Ц18-146-2; групп 147, 148, 150, 152, 155; нормативам Ц18-156-1; Ц18-156-3; Ц18-158-2 и теплообменника по нормативу Ц18-149-3;

б) испытание оборудования на холостом ходу по нормативам группы 148;

в) термическая обработка, предварительный и сопутствующий подогрев швов пальцевыми нагревателями по нормативам групп 148, 152, 155 и по нормативу Ц18-156-1;

г) приварка крючьев для футеровки по нормативам группы 155.

2.2.2. В нормативе Ц18-150-1 не учтены сборка и установка на аппарат водяной рубашки, эти работы выполняет завод-изготовитель на месте монтажа.

Раздел 3. Оборудование предприятий по производству кислот, солей и минеральных удобрений

2.3.1. В нормативах учтены:

а) гидравлическое испытание по нормативам Ц18-175-1; Ц18-175-2; с Ц18-176-1 по Ц18-176-3; с Ц18-177-1 по Ц18-177-3; Ц18-178-1; Ц18-179-1;

б) испытание оборудования на холостом ходу по нормативам Ц18-172-1; Ц18-173-1; Ц18-173-2; Ц18-174-1; с Ц18-176-1 по Ц18-176-3; Ц18-178-1.

2.3.2 Масса в нормативах Ц18-171-1; Ц18-171-2 указана без массы футеровки.

Раздел 7. Оборудование предприятий хлорной промышленности

2.7.1. В нормативах групп 272, 273 и 274 настоящего раздела учтено испытание узлов оборудования на непроницаемость.

2.7.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) электромонтажные работы в группах 272, 273 и 274, определяемые по Сборнику на монтаж оборудования 8 «Электротехнические установки»;

б) спецмонтажные работы по электролизерам типа БГК-50 и БГК-62.5, включая подготовку поверхности днища под заливку расплавленным рубраксом и выравнивание поверхности после заливки кислотоупорным бетоном, определяемые по соответствующим Сборникам нормативов расхода ресурсов.

Отдел 3. Оборудование предприятий кислородной промышленности

Раздел 1. Оборудование предприятий кислородной промышленности

3.1.1. В нормативах не учтены расходы на установку щита управления, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».