НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 20
Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 20
Абсталяванне сігналізацыі, цэнтралізацыі i блакіравання на чыгуначным транспарце

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 20
Alarm, interlocking and blocking equipment on railway transport

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на монтаж устройств сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте (на поверхности, в шахтах и метрополитенах) при возведении, реконструкции и модернизации.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада:

до места установки – по нормативам отдела 1;

до 1000 м – по нормативам раздела 1 отдела 2;

до 1000 м по поверхности, 100 м по подземным выработкам – по нормативам раздела 2 отдела 2;

б) вертикальное перемещение до проектных отметок;

в) повторную окраску напольных устройств;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц20-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

г) расшивку жил кабеля и проводов и присоединение к приборам;

д) перерывы в работе, вызванные пропуском поездов на перегонах и станциях, с ограждением места работ сигналами;

е) контрольную прозвонку жил кабеля.

3. В нормативах не учтены расходы на:

а) прокладку и разделку кабелей (кроме нормативов Ц20-2-6, Ц20-2-7, с Ц20-2-38 по Ц20-2-42 и с Ц20-22-1 по Ц20-22-20, с Ц20-301-1 по Ц20-301-19), определяемые по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки»;

б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую, относящееся к пусконаладочным работам;

в) материалы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень материалов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Выключатели блокировочные |
| 2 | Выравниватели |
| 3 | Гарнитуры и замыкатели стрелочные |
| 4 | Гарнитуры стрелочные контрольных замков |
| 5 | Замки с ключами для запирания релейных шкафов, ящиков и сигналов |
| 6 | Знаки номерные и литерные |
| 7 | Изоляторы штыревые низковольтные |
| 8 | Кабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость которых учитывается как оборудование |
| 9 | Клеммы всех типов |
| 10 | Кожухи защитные к стрелочным замкам и блокировочным выключателям |
| 11 | Кожухи к путевым сопротивлениям |
| 12 | Конденсаторы и блоки конденсаторные до 100 В |
| 13 | Контакты трущиеся |
| 14 | Коробки групповые, дроссельные и сигнальные |
| 15 | Крепления металлические к железобетонным светофорным мачтам |
| 16 | Кронштейны курбельных аппаратов, сигнальных коробок и светофорные типа «Метро» |
| 17 | Лампочки осветительные и сигнальные |
| 18 | Мачты металлические светофорные типа «Метро» |
| 19 | Муфты и стойки кабельные |
| 20 | Основания бетонные под муфты, ящики трансформаторные, дроссель-трансформаторы, релейные и батарейные шкафы |
| 21 | Основания металлические под дроссели, светофоры и блокировочные выключатели. Пульки к штепселям рельсовым |
| 22 | Основания под релейные и силовые шкафы типа «Метро» |
| 23 | Перчатки дроссельные |
| 24 | Предохранители для напряжения до 1 кВ или на ток до 400 А |
| 25 | Пульки к штепселям рельсовым |
| 26 | Разрядники с цоколями типа РВН-250, РА-350 и Р-460 |
| 27 | Решетки предохранительные |
| 28 | Рубильники и переключатели на ток до 400 А |
| 29 | Сдвоенные брусья (рамы) к разъединителям |
| 30 | Стеллажи релейные всех типов |
| 31 | Трос медный |
| 32 | Трубы стальные |
| 33 | Шины и прокат цветных металлов |
| 34 | Штепсели рельсовые |
| 35 | Щиты промежуточные, стрелочных предохранителей и фидерные |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 36 | Шкафы и ящики бетонные для аккумуляторов |
| 37 | Фундаменты под светофоры, маневровые колонки и релейные будки |
| 38 | Электроды для заземления, кроме нормативов с Ц20-25-1 по Ц20-25-4 |
| 39 | Элементы с твердым покрытием |

4. Корректировка нормативов в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

5. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 20-11 (11), 20-301 (5,6,11,12) | 0.6 | - |
| 20-301 (7,8) | 1.5 | - |
| 20-11 (12), 20-301 (9,10,16) | 2.6 | - |
| 20-26 | 4.5 | - |
| 20-301 (18) | 7.8 | - |

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 20-2 (6,7,11,12,13,14,21,22,23,31), 20-21 (11), 20-24 (1,2), 20-25 (3) | 0.3 | 5.4 |
| 20-2 (18,25,27), 20-32 (1), 20-301 (9,10) |  | 6.5 |
| 20-2 (15,16,17,26), 20-202 (6,7), 20-301 (7,8) |  | 7.5 |
| 20-2 (8,19,36), 20-301 (5,6) |  | 8.7 |
| 20-1 (8,22), 20-2 (20,33,34,35,38,39,40,41,42), 20-12 (3), 20-22 (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20), 20-23 (7), 20-32 (5) |  | 9.7 |
| 20-25 (4), 20-32 (3), 20-301 (19) | 1.5 | 8.5 |
| 20-1 (2,3,4,5), 20-22 (8,9,10), 20-23 (3,5,6) |  | 9.7 |
| 20-2 (30), 20-11 (8) | 2.5 | 5.3 |
| 20-2 (29,44) |  | 7.9 |
| 20-2 (10), 20-21 (4), 20-22 (7), 20-23 (2,4), 20-32 (4), 20-202 (1), 20-301 (1) |  | 9.6 |
| 20-2 (32) | 3.6 | 6.6 |
| 20-2 (1,2,3), 20-32 (2) |  | 8.4 |
| 20-1 (1,20), 20-23 (1), 20-201 (2,5,10,11,14), 20-301 (2,11,12,16) |  | 9.7 |
| 20-2 (9,37), 20-21 (2), 20-201 (7,12,15), 20-202 (2) | 4.3 | 9.7 |
| 20-31 (2) | 5.3 | 5.3 |
| 20-11 (11,15), 20-24 (4), 20-201 (1), 20-202 (9), 20-301 (3,13) |  | 9.7 |
| 20-24 (3,5) | 6.6 | 8.3 |
| 20-1 (19,23), 20-2 (4,43), 20-21 (8) |  | 9.7 |
| 20-202 (8), 20-301 (14,17,18) | 7.5 | 9.5 |
| 20-31 (1) | 8.7 | 5.3 |
| 20-301 (15) |  | 8.9 |
| 20-1 (16), 20-22 (5), 20-201 (3,6), 20-202 (5), 20-301 (4) |  | 9.6 |
| 20-22 (6), 20-201 (8), 20-202 (3,4) | 9.6 | 9.6 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): дрели электрические, лебедки электрические, платформы широкой колеи и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетон, бензин, бирки маркировочные, битумы нефтяные, болты, вазелин, винты, гвозди, доски, дюбеля, известь, канифоль, керосин, краски масляные, лак нитроцеллюлозный, лента липкая изоляционная, олифа, пластина резиновая, портландцемент, проволоки стальные, прокаты стальные, прокладки из паронита, пудра алюминиевая, растворители, смазки, трубы стальные, трубка марки ТВ-40, уайт-спирит, хомуты с резьбой и прокладкой, шайбы, шпагат, шурупы, эмали и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел 1. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах

1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) подводку кабеля к кроссовым стативам по нормативам Ц20-1-9 и Ц20-1-10;

б) обратную засыпку и трамбование грунта (по соответствующим нормативам разделов 1–3);

в) снятие действующих замыканий, обогрев и обдувку стрелочных приводов по нормативам с Ц20-2-1 по Ц20-2-3;

г) монтаж светофоров с двухнитевыми лампами и наборными головками.

1.2. При производстве работ в действующих устройствах без их выключения (под током) к затратам труда рабочих по нормативам разделов 1, 2 и 4 следует применять коэффициент 1,4, по нормативам раздела 3 – коэффициент 1,6.

1.3. При определении расходов по нормам группы 40 для протягивания через трубу разных по массе 1 м кабелей в свободную трубу затягивается кабель большей массы 1 м.

Отдел 2. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки в шахтах и метрополитенах

2.1. В нормативах не учтены расходы на спуск оборудования и материалов в шахту, а также перемещение по горным выработкам к месту монтажа.