НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 28
Оборудование предприятий пищевой промышленности

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 28
Абсталяванне прадпрыемстваў харчовай прамысловасці

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 28
Food industry equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий пищевой промышленности.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая перемещение оборудования:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

вертикальное – в пределах любого этажа.

Вертикальное перемещение сверх первого этажа учитывается дополнительно.

3. В нормативах не учтен расход материалов для индивидуального испытания оборудования, приведенный в таблице 1.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц28-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

Таблица 1 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Газ природный, м3 | Водород сжатый, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц28-7-1 | 26 | – | – | – |
| Ц28-30-3 | 23,3 | – | – | – |
| Ц28-30-4 | 96,1 | – | – | – |
| Ц28-32-1 | 44 | – | – | – |
| Ц28-50-1 | 17,6 | – | – | – |
| Ц28-50-2 | 29,1 | – | – | – |
| Ц28-50-3 | 73,2 | – | – | – |
| Ц28-70-6 | 15,2 | – | – | – |
| Ц28-101-2 | 17,2 | – | – | – |
| Ц28-101-3 | 17,4 | – | – | – |
| Ц28-101-4 | 57,6 | – | – | – |
| Ц28-111-1 | 570 | – | – | – |
| Ц28-111-2 | 827 | – | – | – |
| Ц28-121-1 | 650 | – | – | – |
| Ц28-121-2 | 602 | – | – | – |
| Ц28-121-4 | 42,8 | – | – | – |
| Ц28-121-5 | 1 599 | – | – | – |
| Ц28-121-6 | 799 | – | – | – |
| Ц28-137-1 | 15,2 | – | – | – |
| Ц28-137-2 | 28,3 | – | – | – |
| Ц28-138-1 | 23,6 | – | – | – |
| Ц28-138-2 | 23,3 | – | – | – |
| Ц28-139-1 | 455 | – | – | – |
| Ц28-139-2 | 349 | – | – | – |
| Ц28-139-3 | 106 | – | – | – |
| Ц28-139-4 | 1 156 | – | – | – |
| Ц28-139-5 | 977 | – | – | – |
| Ц28-139-6 | 180 | – | – | – |
| Ц28-139-7 | 284 | – | – | – |
| Ц28-139-8 | 884 | – | – | – |
| Ц28-144-1 | 36,6 | – | – | – |
| Ц28-144-2 | 20,4 | – | – | – |
| Ц28-144-3 | 48,9 | – | – | – |
| Ц28-144-4 | 20 | – | – | – |
| Ц28-144-5 | 60,8 | – | – | – |
| Ц28-144-6 | 183 | – | – | – |
| Ц28-145-1 | 24,2 | – | – | – |
| Ц28-145-2 | 24,8 | – | – | – |
| Ц28-146-1 | 543 | – | – | – |
| Ц28-146-2 | 1 478 | – | – | – |
| Ц28-146-3 | 431 | – | – | – |
| Ц28-146-4 | 561 | – | – | – |
| Ц28-186-1 | 288 | – | – | – |
| Ц28-186-2 | 342 | – | – | – |
| Ц28-196-1 | 92,8 | – | – | – |
| Ц28-196-2 | 19 256 | – | – | – |
| Ц28-196-3 | 22 775 | – | – | – |
| Ц28-196-4 | 30 308 | – | – | – |
| Ц28-196-5 | 31 852 | – | – | – |
| Ц28-196-6 | 50 048 | – | – | – |
| Ц28-223-4 | 3 017 | – | – | – |
| Ц28-223-5 | 3 559 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Газ природный, м3 | Водород сжатый, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц28-223-6 | 4 384 | – | – | – |
| Ц28-223-7 | 2 746 | – | – | – |
| Ц28-223-8 | 3 846 | – | – | – |
| Ц28-238-2 | 1 094 | – | – | – |
| Ц28-238-3 | 1 989 | – | – | – |
| Ц28-238-4 | 3 011 | – | – | – |
| Ц28-238-7 | 3 936 | – | – | – |
| Ц28-238-8 | 5 017 | – | – | – |
| Ц28-238-9 | 732 | – | – | – |
| Ц28-238-10 | 823 | – | – | – |
| Ц28-238-11 | 37,6 | – | – | – |
| Ц28-238-12 | 38,3 | – | – | – |
| Ц28-238-13 | 51,7 | – | – | – |
| Ц28-238-14 | 250 | – | – | – |
| Ц28-238-15 | 6 373 | – | – | – |
| Ц28-238-20 | 4 307 | – | – | – |
| Ц28-238-21 | 1 879 | – | – | – |
| Ц28-238-22 | 2 948 | – | – | – |
| Ц28-238-23 | 2 348 | – | – | – |
| Ц28-238-24 | 2 641 | – | – | – |
| Ц28-238-28 | 5 574 | – | – | – |
| Ц28-238-29 | 3 522 | – | – | – |
| Ц28-238-30 | 3 844 | – | – | – |
| Ц28-238-33 | 21,6 | – | – | – |
| Ц28-238-34 | 60,7 | – | – | – |
| Ц28-261-1 | – | – | 300 | 24,3 |
| Ц28-261-2 | – | – | 50 | – |
| Ц28-262-2 | 30,8 | – | – | – |
| Ц28-262-3 | 15,4 | – | – | – |
| Ц28-288-1 | 115 | – | – | – |
| Ц28-297-1 | 92,4 | – | – | – |
| Ц28-297-2 | 140 | – | – | – |
| Ц28-357-1 | 246 | – | – | – |
| Ц28-451-1 | 712 | – | – | – |
| Ц28-451-2 | 120 | – | – | – |
| Ц28-451-3 | 84 | – | – | – |
| Ц28-455-1 | 102 | – | – | – |
| Ц28-456-1 | 292 | – | – | – |
| Ц28-481-1 | 32,8 | – | – | – |
| Ц28-481-2 | 32,8 | – | – | – |
| Ц28-510-1 | 42,8 | – | – | – |
| Ц28-510-2 | 67,6 | – | – | – |
| Ц28-519-1 | 75,8 | – | – | – |
| Ц28-519-2 | 116 | – | – | – |
| Ц28-523-1 | 167 | – | – | – |
| Ц28-523-2 | 446 | – | – | – |
| Ц28-528-1 | 575 | – | – | – |
| Ц28-528-2 | 27,4 | – | – | – |
| Ц28-528-5 | 47,4 | – | – | – |
| Ц28-528-10 | 32,6 | – | – | – |
| Ц28-528-15 | 66,3 | – | – | – |
| Ц28-528-16 | 26,8 | – | – | – |
| Ц28-531-1 | 66,3 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Газ природный, м3 | Водород сжатый, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц28-535-1 | 26,8 | – | – | – |
| Ц28-535-2 | 30,4 | – | – | – |
| Ц28-538-1 | 484 | – | – | – |
| Ц28-538-6 | 160 | – | – | – |
| Ц28-538-17 | 67,6 | – | – | – |
| Ц28-544-1 | 28,2 | – | – | – |
| Ц28-549-1 | 64,8 | – | – | – |
| Ц28-559-1 | 50 | – | – | – |
| Ц28-561-1 | 191 | – | – | – |
| Ц28-562-1 | 77,5 | – | – | – |
| Ц28-562-3 | 50 | – | – | – |
| Ц28-562-4 | 83,7 | – | – | – |
| Ц28-562-6 | 50 | – | – | – |
| Ц28-563-1 | 26,7 | – | – | – |
| Ц28-563-2 | 37,3 | – | – | – |
| Ц28-570-4 | 55,2 | – | – | – |
| Ц28-605-5 | 42,4 | – | – | – |
| Ц28-605-6 | 29,1 | – | – | – |
| Ц28-609-1 | 12,2 | – | – | – |
| Ц28-609-2 | 8,7 | – | – | – |
| Ц28-609-3 | 23,8 | – | – | – |
| Ц28-609-4 | 19,4 | – | – | – |
| Ц28-609-5 | 68,3 | – | – | – |
| Ц28-617-6 | 41,8 | – | – | – |
| Ц28-617-7 | 26,8 | – | – | – |
| Ц28-617-8 | 43,8 | – | – | – |
| Ц28-618-1 | 37,3 | – | – | – |
| Ц28-619-1 | 143,4 | – | – | – |
| Ц28-619-2 | 345,8 | – | – | – |
| Ц28-619-3 | 580,8 | – | – | – |
| Ц28-619-4 | 58,8 | – | – | – |
| Ц28-632-1 | 44 | – | – | – |
| Ц28-632-2 | 85 | – | – | – |
| Ц28-633-1 | 72 | – | – | – |
| Ц28-636-2 | 74,9 | – | – | – |
| Ц28-636-3 | 80 | – | – | – |
| Ц28-636-4 | 33,8 | – | – | – |
| Ц28-637-5 | 107 | – | – | – |
| Ц28-671-1 | 21,3 | – | – | – |
| Ц28-675-1 | 81 | – | – | – |
| Ц28-675-2 | 36,9 | – | – | – |
| Ц28-681-1 | 134 | – | – | – |
| Ц28-691-1 | 858 | – | – | – |
| Ц28-691-2 | 44,5 | – | – | – |
| Ц28-691-3 | 118 | – | – | – |
| Ц28-691-5 | 424 | – | – | – |
| Ц28-691-6 | 249 | – | – | – |
| Ц28-691-8 | 388 | – | – | – |
| Ц28-691-9 | 60 | – | – | – |
| Ц28-691-10 | 64 | – | – | – |
| Ц28-691-11 | 202 | – | – | – |
| Ц28-691-16 | 37,1 | – | – | – |
| Ц28-701-2 | 27 | – | – | – |
| Ц28-701-3 | 184 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Газ природный, м3 | Водород сжатый, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц28-701-4 | 81,1 | – | – | – |
| Ц28-702-1 | 80,1 | – | – | – |
| Ц28-702-2 | 172 | – | – | – |
| Ц28-703-1 | 92,2 | – | – | – |
| Ц28-703-2 | 41,2 | – | – | – |
| Ц28-704-1 | 160 | – | – | – |
| Ц28-704-2 | 154 | – | – | – |
| Ц28-705-1 | 28,6 | – | – | – |
| Ц28-705-2 | 67,4 | – | – | – |
| Ц28-713-1 | 72 | – | – | – |
| Ц28-713-2 | 120 | – | – | – |
| Ц28-713-3 | 174 | – | – | – |
| Ц28-713-4 | 23 | – | – | – |
| Ц28-718-1 | 21,6 | – | – | – |
| Ц28-722-1 | 59,7 | – | – | – |
| Ц28-724-1 | 77,5 | – | – | – |
| Ц28-724-2 | 34,7 | – | – | – |
| Ц28-725-1 | 976 | – | – | – |
| Ц28-731-1 | 258 | – | – | – |
| Ц28-731-4 | 68,9 | – | – | – |
| Ц28-731-6 | 49 | – | – | – |
| Ц28-731-7 | 39,6 | – | – | – |
| Ц28-731-11 | 23 | – | – | – |
| Ц28-731-12 | 45,6 | – | – | – |
| Ц28-731-13 | 90,2 | – | – | – |
| Ц28-731-20 | 60,8 | – | – | – |
| Ц28-731-21 | 36,5 | – | – | – |
| Ц28-731-27 | 37,4 | – | – | – |
| Ц28-731-31 | 99,7 | – | – | – |
| Ц28-731-33 | 68,9 | – | – | – |
| Ц28-731-36 | 20,5 | – | – | – |
| Ц28-792-1 | 23,4 | – | – | – |
| Ц28-797-1 | 204 | – | – | – |
| Ц28-797-2 | 1 500 | – | – | – |
| Ц28-801-1 | 52 | – | – | – |
| Ц28-801-2 | 59,3 | – | – | – |
| Ц28-802-2 | 121,2 | – | – | – |
| Ц28-802-3 | 16,0 | 71,2 | – | – |
| Ц28-811-1 | 55,2 | – | – | – |
| Ц28-812-2 | 35,1 | – | – | – |
| Ц28-812-3 | 57,3 | – | – | – |
| Ц28-812-5 | 50,7 | – | – | – |
| Ц28-812-6 | 53 | – | – | – |
| Ц28-812-7 | 24,8 | – | – | – |
| Ц28-821-1 | 38 | – | – | – |
| Ц28-821-2 | – | 35 | – | – |
| Ц28-822-2 | 40 | – | – | – |
| Ц28-822-3 | 26,4 | – | – | – |
| Ц28-841-3 | 24 | – | – | – |
| Ц28-841-4 | 289 | – | – | – |
| Ц28-844-1 | 71,5 | – | – | – |
| Ц28-845-1 | – | 20 | – | – |
| Ц28-845-2 | – | 20 | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Газ природный, м3 | Водород сжатый, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц28-845-3 | – | 25 | – | – |
| Ц28-845-4 | – | 40 | – | – |
| Ц28-845-5 | – | 50 | – | – |
| Ц28-845-6 | – | 20 | – | – |
| Ц28-845-7 | – | 50 | – | – |
| Ц28-851-1 | 22 | – | – | – |
| Ц28-851-2 | 41,5 | – | – | – |
| Ц28-851-3 | 114 | – | – | – |
| Ц28-855-1 | 23,7 | – | – | – |
| Ц28-881-1 | 26,4 | – | – | – |
| Ц28-881-2 | 23 | – | – | – |
| Ц28-881-3 | 17,6 | – | – | – |
| Ц28-881-5 | 30 | – | – | – |
| Ц28-883-1 | 45 | – | – | – |
| Ц28-884-1 | 23 | – | – | – |
| Ц28-885-1 | 70 | – | – | – |
| Ц28-929-1 | 206 | – | – | – |
| Ц28-951-1 | 40,8 | – | – | – |
| Ц28-955-1 | 80 | – | – | – |
| Ц28-966-1 | 27,4 | – | – | – |
| Ц28-966-2 | 14,8 | – | – | – |
| Ц28-966-3 | 306 | – | – | – |
| Ц28-966-4 | 110 | – | – | – |
| Ц28-968-1 | 583 | – | – | – |
| Ц28-972-1 | 126 | – | – | – |
| Ц28-972-2 | 32 | – | – | – |
| Ц28-978-1 | 47,7 | – | – | – |
| Ц28-980-3 | 50 | – | – | – |
| Ц28-986-2 | 43 | – | – | – |
| Ц28-986-4 | 22 | – | – | – |

4. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Продолжительность выполнения шефмонтажа

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель бригады | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории | Техник 1 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ц28-196-2 | 20 | – | – | – | 120 | 2 |
| Ц28-196-3 | 20 | – | – | – | 120 | 2 |
| Ц28-196-4 | 20 | – | – | – | 120 | 2 |
| Ц28-196-5 | 10 | – | – | – | 90 | 2 |
| Ц28-196-6 | 10 | – | – | – | 90 | 2 |

5. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 28-691 (1,8) | 0.3 | 40.1 |
| 28-16, 28-70 (2), 28-610 (1), 28-634 (3), 28-688 | 1.4 | - |
| 28-903 (1,3,4) |  | 40.1 |
| 28-7 (1), 28-14 (1,5), 28-363, 28-365 (1), 28-369, 28-612, 28-638 (3), 28-713 (4), 28-797 (2) | 2.6 | - |
| 28-238 (21,28), 28-783 (1) |  | 43.1 |
| 28-1 (2), 28-14 (2,6), 28-50 (2), 28-70 (3), 28-357, 28-365 (2), 28-367, 28-371, 28-638 (2), 28-797 (1), 28-851 (1) | 3.5 | - |
| 28-238 (2,3,4,7,8,25,26), 28-456, 28-855 (3) |  | 43.7 |
| 28-7 (2), 28-42 (4), 28-606, 28-632 (2), 28-718, 28-821 (2), 28-845 (7), 28-883 | 4.5 | - |
| 28-4 (2) |  | 31.3 |
| 28-17, 28-231, 28-238 (22,27), 28-520 (1), 28-855 (2) |  | 42.7 |
| 28-36, 28-50 (3), 28-101 (1), 28-261 (2), 28-632 (1), 28-821 (1), 28-845 (6), 28-885 (2), 28-929, 28-966 (4) | 5.5 | - |
| 28-4 (4) |  | 23.5 |
| 28-455, 28-520 (2), 28-570 (1), 28-616 (1), 28-617 (1), 28-618 (5), 28-627, 28-722 (3) |  | 40.1 |
| 28-5, 28-42 (2,3), 28-802 (1), 28-811, 28-845 (3), 28-885 (4), 28-984 (1) | 6.6 | - |
| 28-4 (3) |  | 30.4 |
| 28-238 (29,30), 28-520 (3), 28-544, 28-603 (1), 28-691 (13), 28-841 (2), 28-870 (1), 28-886 (1) |  | 41.2 |
| 28-26, 28-50 (1), 28-631, 28-634 (5), 28-638 (1), 28-681, 28-713 (1,3), 28-802 (2), 28-845 (4), 28-885 (3) | 7.5 | - |
| 28-12, 28-31, 28-111 (1), 28-146, 28-509, 28-622 (5), 28-691 (7), 28-705 (1), 28-841 (1) |  | 42.9 |
| 28-42 (1), 28-61, 28-353, 28-634 (1), 28-710, 28-713 (2), 28-802 (3), 28-845 (2,5), 28-972 (2), 28-984 (2) | 8.5 | - |
| 28-470 |  | 36.5 |
| 28-2, 28-111 (2), 28-145, 28-476 (2), 28-535 (1), 28-617 (3), 28-691 (16), 28-712, 28-727, 28-728, 28-796, 28-846 (1) |  | 42.2 |
| 28-1 (1), 28-41, 28-70 (4), 28-452, 28-454, 28-525, 28-610 (2), 28-611, 28-634 (4), 28-714, 28-845 (1) | 9.6 | - |
| 28-4 (1) |  | 16.9 |
| 28-30 (1,2,3), 28-461, 28-476 (1), 28-536 (2,3), 28-601 (1,2), 28-604, 28-609 (1,2,3), 28-618 (2,3), 28-624 (1), 28-625 (5), 28-628 (1), 28-684, 28-783 (3), 28-856 (2), 28-881 (4) |  | 40.2 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, автопогрузчики, компрессоры передвижные, лебедки, тали электрические, тягачи седельные и др.