НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 30
Оборудование зернохранилищ и предприятий
по переработке зерна

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 30
Абсталяванне збожжасховішч і прадпрыемстваў
па перапрацоўцы збожжа

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 30
Grain storage and processing equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна при возведении, реконструкции и модернизации предприятий.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки, вертикальное – до проектных отметок;

б) сверление в железобетонных перекрытиях мелких отверстий под крепежные болты оборудования с последующей заделкой сколов бетона;

в) индивидуальное испытание оборудования вхолостую;

г) установку приемных и выпускных патрубков, поставляемых комплектно с оборудованием.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц30-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

3. В нормативах не учтены:

а) материалы, приведенные в таблице 1;

б) расход материалов для индивидуального испытания оборудования вхолостую, приведенный в таблице 2.

Таблица 1 – Перечень материалов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Трубы и фасонные детали для трубопровода самотечного элеваторного |
| 2 | Трубы и фасонные детали для трубопровода самотечного мельничного |
| 3 | Трубы и фасонные детали для трубопроводов гравитационного, пневмо- и аэрозольтранспорта |

Таблица 2 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования вхолостую

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц30-1-1 | 21,2 | – | Ц30-7-5 | 8,5 | – |
| Ц30-1-2 | 10,5 | – | Ц30-7-6 | 96,3 | – |
| Ц30-1-3 | 11,9 | – | Ц30-8-1 | 1,66 | – |
| Ц30-1-4 | 3,6 | – | Ц30-9-1 | 5,8 | – |
| Ц30-1-5 | 8,2 | – | Ц30-10-1 | 2,3 | – |
| Ц30-1-6 | 9,8 | – | Ц30-11-1 | 7 | – |
| Ц30-1-7 | 11,8 | – | Ц30-51-1 | 99,8 | – |
| Ц30-1-8 | 91 | – | Ц30-51-2 | 73,1 | – |
| Ц30-1-9 | 50 | – | Ц30-51-3 | 73,1 | – |
| Ц30-3-1 | 2,54 | – | Ц30-51-4 | 184 | – |
| Ц30-3-2 | 3,38 | – | Ц30-52-1 | 31,6 | – |
| Ц30-3-3 | 0,3 | – | Ц30-52-2 | 39,7 | – |
| Ц30-3-4 | 0,87 | – | Ц30-52-3 | 53,1 | – |
| Ц30-3-6 | 2,3 | – | Ц30-52-4 | 84,3 | – |
| Ц30-3-7 | 1,57 | – | Ц30-52-5 | 34,4 | – |
| Ц30-5-1 | 1,6 | – | Ц30-53-1 | 7,2 | – |
| Ц30-5-2 | 1,8 | – | Ц30-54-1 | 19,4 | – |
| Ц30-6-1 | 44,7 | – | Ц30-54-2 | 31,4 | – |
| Ц30-6-2 | 61 | – | Ц30-55-1 | 24 | – |
| Ц30-6-3 | 28,5 | – | Ц30-56-1 | 90 | – |
| Ц30-6-4 | 9,9 | – | Ц30-56-2 | 122,1 | – |
| Ц30-6-5 | 20 | – | Ц30-56-3 | 144 | – |
| Ц30-7-1 | 61,05 | – | Ц30-56-4 | 65 | – |
| Ц30-7-2 | 44,2 | – | Ц30-56-5 | 42,9 | – |
| Ц30-7-3 | 63,3 | – | Ц30-57-1 | 5,3 | – |
| Ц30-7-4 | 12,1 | – | Ц30-58-1 | 34,23 | – |
| Ц30-59-1 | 91,7 | – | Ц30-158-1 | 5,38 | – |
| Ц30-59-2 | 357 | – | Ц30-159-1 | 31 | – |
| Ц30-59-3 | 765 | – | Ц30-159-2 | 9,15 | – |
| Ц30-59-4 | 1435 | – | Ц30-159-3 | 2,34 | – |
| Ц30-60-1 | 1302 | – | Ц30-159-4 | 2,54 | – |
| Ц30-60-2 | 249 | – | Ц30-159-5 | 0,033 | – |
| Ц30-61-1 | 4,3 | – | Ц30-160-1 | 3,58 | – |
| Ц30-61-2 | 19,4 | – | Ц30-160-2 | 0,86 | – |
| Ц30-61-3 | 52,4 | – | Ц30-160-3 | 7,8 | – |
| Ц30-61-4 | 8 | – | Ц30-161-1 | 25 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц30-62-1 | 8,8 | – | Ц30-202-6 | 35 | – |
| Ц30-62-2 | 9,3 | – | Ц30-202-7 | 44 | – |
| Ц30-62-3 | 13,6 | – | Ц30-202-8 | 44 | – |
| Ц30-63-1 | 347 | – | Ц30-202-9 | 70 | – |
| Ц30-64-1 | 332 | – | Ц30-202-10 | 70 | – |
| Ц30-65-1 | 6,3 | – | Ц30-202-11 | 13 | – |
| Ц30-66-1 | 2 | – | Ц30-202-12 | 26,4 | – |
| Ц30-66-2 | 2 | – | Ц30-204-1 | 7 | – |
| Ц30-66-3 | 2 | – | Ц30-204-2 | 7 | – |
| Ц30-101-1 | 0,51 | – | Ц30-204-3 | 7 | – |
| Ц30-101-2 | 1,5 | – | Ц30-204-4 | 7 | – |
| Ц30-101-3 | 4,21 | – | Ц30-205-1 | 7 | – |
| Ц30-102-1 | 4 | – | Ц30-205-2 | 7 | – |
| Ц30-102-2 | 6,7 | – | Ц30-206-1 | 7,2 | – |
| Ц30-102-3 | 9,2 | – | Ц30-206-2 | 8,7 | – |
| Ц30-102-4 | 45,4 | – | Ц30-206-3 | 10,6 | – |
| Ц30-102-5 | 104 | – | Ц30-206-4 | 11,3 | – |
| Ц30-102-6 | 94,4 | – | Ц30-206-5 | 14,6 | – |
| Ц30-102-7 | 368 | – | Ц30-207-2 | 2,2 | – |
| Ц30-102-8 | 368 | – | Ц30-207-3 | 7 | – |
| Ц30-102-9 | 21,45 | – | Ц30-207-4 | 16,9 | – |
| Ц30-103-1 | 0,5 | – | Ц30-207-5 | 18 | – |
| Ц30-103-2 | 0,4 | – | Ц30-207-6 | 20,6 | – |
| Ц30-104-1 | 13,6 | – | Ц30-207-7 | 23,2 | – |
| Ц30-104-2 | 10,7 | – | Ц30-207-8 | 2,5 | – |
| Ц30-104-3 | 39 | – | Ц30-207-9 | 2,76 | – |
| Ц30-105-1 | 8,7 | – | Ц30-207-10 | 6,41 | – |
| Ц30-106-1 | 2 | – | Ц30-207-11 | 7,29 | – |
| Ц30-107-1 | 122 | – | Ц30-207-12 | 9,6 | – |
| Ц30-152-4 | 0,5 | – | Ц30-210-1 | – | – |
| Ц30-153-1 | 5,4 | – | Ц30-210-2 | – | – |
| Ц30-153-2 | 5,6 | – | Ц30-210-3 | – | – |
| Ц30-153-3 | 5,9 | – | Ц30-210-4 | – | – |
| Ц30-154-1 | 0,53 | – | Ц30-210-5 | – | – |
| Ц30-154-2 | 0,63 | – | Ц30-210-6 | – | – |
| Ц30-156-1 | 0,52 | – | Ц30-213-1 | 9,26 | – |
| Ц30-156-2 | 0,55 | – | Ц30-214-1 | 695 | – |
| Ц30-156-3 | 0,56 | – | Ц30-215-1 | 48 | – |
| Ц30-157-1 | 0,7 | – | Ц30-251-1 | 36,8 | – |
| Ц30-252-1 | 111 | – | Ц30-303-1 | 4,2 | – |
| Ц30-253-1 | 11,5 | – | Ц30-303-2 | 5,8 | – |
| Ц30-302-4 | 215,0 | – | Ц30-304-1 | 59,6 | – |

4. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30-2, 30-3 (1,3,4,5,7), 30-5, 30-7 (2,3), 30-8, 30-11 (2), 30-53, 30-54 (1), 30-58, 30-61 (1,2,4), 30-62, 30-65, 30-66 (2,3), 30-101 (1), 30-102 (1,9), 30-103, 30-104 (1,2), 30-105, 30-106, 30-151 (2), 30-158, 30-202 (6), 30-206 (1), 30-207 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 30-214, 30-301, 30-302 (1,2,3) | 0.6 | - |
| 30-1 (1,2,3,4,5,6,7,9,10), 30-3 (2,6), 30-4, 30-6 (1,3,4,5), 30-7 (4,5,6), 30-9, 30-10 (2), 30-11 (1), 30-52 (5), 30-54 (2), 30-55, 30-56 (2,3,4,5), 30-57, 30-59 (1,2), 30-60 (2), 30-61 (3), 30-63, 30-64, 30-66 (1), 30-101 (2,3), 30-102 (2,3,4,5,6), 30-104 (3), 30-108, 30-159 (2,3,4), 30-202 (1,2,3,7,8,9,10,11,12), 30-203, 30-204 (1,2), 30-206 (2,3,4,5), 30-207 (1), 30-208 (8,9), 30-210, 30-211, 30-213, 30-252, 30-302 (4), 30-303 (1) | 1.5 | - |
| 30-1 (8), 30-6 (2), 30-7 (1), 30-10 (1), 30-51, 30-52 (1,2,3,4), 30-56 (1), 30-59 (3,4), 30-60 (1), 30-102 (7,8), 30-107, 30-151 (1), 30-152, 30-153, 30-154, 30-155, 30-156, 30-157 (2), 30-160 (1,2), 30-201, 30-202 (4,5), 30-204 (3,4), 30-205, 30-212, 30-215, 30-253, 30-254, 30-303 (2), 30-305, 30-306, 30-307, 30-308, 30-309 | 2.7 | - |
| 30-157 (1), 30-159 (1,5), 30-160 (3) | 3.7 | - |
| 30-208 (6,7), 30-251 | 4.5 | - |
| 30-208 (1,2,3,4,5) | 5.6 | - |
| 30-209 (4,5) |  | 41.2 |
| 30-209 (1,2,3,6) | 6.1 | 40.9 |

Таблица 4 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30-1 (2,3), 30-60 (2), 30-61 (3,4), 30-65, 30-66 (2,3), 30-102 (2), 30-104 (1,3), 30-154 (1), 30-161 (1) | 0.7 | 9.7 |

Продолжение таблицы 4

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30-3 (5), 30-4, 30-5, 30-6 (1,2), 30-7 (1,2,6), 30-9, 30-54 (2), 30-66 (1), 30-102 (3,4,5,6,7), 30-104 (2), 30-161 (2), 30-202 (1,2,4,5), 30-207 (1,8) | 1.5 | 9.7 |
| 30-7 (3,5), 30-8, 30-51 (1), 30-53, 30-55, 30-56 (2,5), 30-58, 30-60 (1), 30-61 (2), 30-101 (1,3), 30-102 (1,9), 30-106, 30-154 (2), 30-202 (3,11,12), 30-204, 30-207 (2,6,9,10,11,12), 30-214 | 2.4 | 9.7 |
| 30-1 (9), 30-2, 30-3 (4,6), 30-6 (4), 30-7 (4), 30-51 (4), 30-52 (1,2,3,4), 30-54 (1), 30-59, 30-101 (2), 30-103 (1), 30-105, 30-159 (1,2,3), 30-205 (1), 30-207 (3,4,5,7), 30-215, 30-302 (1,2,3) | 3.5 | 9.7 |
| 30-51 (2,3), 30-56 (1), 30-61 (1), 30-102 (8), 30-103 (2), 30-107, 30-159 (5), 30-160 (1,2), 30-202 (6,7,8,10), 30-205 (2) | 4.5 | 9.7 |
| 30-3 (1,3), 30-6 (5), 30-10 (1), 30-56 (3,4), 30-57, 30-108, 30-202 (9), 30-206 (3,4), 30-208 (8), 30-213, 30-251, 30-303 (2) | 5.5 | 9.7 |
| 30-11 (1) | 6.5 | 7.4 |
| 30-3 (2), 30-6 (3), 30-52 (5), 30-64, 30-208 (9), 30-253, 30-301 (1,3) |  | 9.7 |
| 30-208 (1,2,3,4,5) | 7.5 | 7 |
| 30-208 (6,7) |  | 7.5 |
| 30-206 (2), 30-301 (2), 30-302 (4) |  | 9.7 |
| 30-11 (2) | 8.6 | 5.5 |
| 30-1 (1) |  | 8.8 |
| 30-10 (2), 30-159 (4), 30-203 (2,3), 30-206 (5) |  | 9.7 |
| 30-3 (7), 30-63, 30-203 (1), 30-206 (1) | 9.6 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, лебедки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый картон, асбестовый шнур, брусья обрезные хвойных пород, винты, вода, гвозди строительные, дюбели, краска, масло дизельное, масло индустриальное, олифа, сталь арматурная горячекатаная, уголок равнополочный горячекатаный, шайбы, шурупы, эмали и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Раздел 1. Оборудование для очистки, сушки и обработки зерна

1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) монтаж циклонов горизонтальных со шлюзовым затвором с электроприводом по нормативам с Ц30-1-4 по Ц30-1-7;

б) установку нормализатора по нормативу Ц30-1-8;

в) монтаж шлюзового затвора с электроприводом по нормативу Ц30-3-6.

Раздел 2. Оборудование для выработки муки, крупы и комбикормов

2.1. В нормативах учтены расходы на:

а) установку перегородок в питающих трубах и шарнирных плит под электродвигатели по нормативам с Ц30-51-1 по Ц30-51-3;

б) установку перегородок и капотов по нормативу Ц30-51-4;

в) монтаж вентилятора по нормативу Ц30-60-1.

2.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) устройство забутки конусов, изготовление деревянных рам по нормативам с Ц30-51-1 по Ц30-51-4, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов;

б) теплоизоляцию оборудования, продуктопроводов и монтаж системы обогрева продуктопроводов по нормативу Ц30-64-1, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов.

Раздел 3. Оборудование дозировочное, смесительное, зашивочное для хранения и отпуска готовой продукции

3.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж компрессоров по нормативам с Ц30-102-2 по Ц30-102-8, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 7 «Компрессорные машины, насосы и вентиляторы»;

б) укладку дощатого настила по нормативу Ц30-105-1, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов.

Раздел 4. Оборудование распределительное

4.1. В нормативах с Ц30-155-1 по Ц30-155-3 учтен расход троса (цепи).

Раздел 5. Оборудование специальное для транспорта и аспирации

5.1. В нормативах учтены расходы на:

а) монтаж улиток или вытяжных патрубков по нормативам с Ц30-202-1 по Ц30-202-5;

б) монтаж шлюзовых затворов с приводом по нормативам с Ц30-202-6 по Ц30-202-11; улиток или вытяжных патрубков по нормативу Ц30-202-11;

в) сборку шкафа и монтаж шлюзового затвора с приводом по нормативам с Ц30-204-1 по Ц30-205-2;

г) установку шлюзового затвора с приводом, патрубка из оргстекла по нормативам с Ц30-206-1 по Ц30-206-5;

д) установку мотор-редуктора, валов, вкладышей, втулок, ограждения, насадку муфт по нормативам с Ц30-207-2 по Ц30-207-7;

е) разметку и резку прямиков, отбортовку и калибровку труб по технологической схеме монтажа по нормативам с Ц30-209-1 по Ц30-209-6;

ж) разметку и резку труб, насадку и приварку фланцев, установку патрубков из оргстекла, очистку внутренней поверхности труб, испытание на герметичность по нормативам с Ц30-210-1 по Ц30-210-6.

5.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж привода по нормативу Ц30-207-1, определяемые: для электродвигателей по нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки», для муфт и редукторов по нормативам групп 305 и 306 Сборника 30 «Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна»;

б) монтаж сборной коробки, коллектора, опор под шлюзовой затвор и его привод по нормативам с Ц30-204-1 по Ц30-205-2, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов.

Раздел 7. Оборудование разное

7.1. В нормативах с Ц30-305-1 по Ц30-305-3 учтены расходы на изготовление шпонок.