НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 31
Оборудование предприятий кинематографии

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 31
Абсталяванне прадпрыемстваў кінематаграфіі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 31
Motion pictures industry equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу при возведении, реконструкции и модернизации предприятий кинематографии.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) перемещение оборудования:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки;

вертикальное – до проектных отметок;

б) монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования, присоединение к подводящим сетям и заземление;

в) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

3. В нормативах не учтены материалы, приведенные в таблице 1.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц31-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

Таблица 1 – Перечень материалов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Материал для обрамления экрана |
| 2 | Полотно экрана |
| 3 | Водопроводные трубы для изготовления рамы экрана |
| 4 | Резиновые шланг-трубки |
| 5 | Шнур для экрана |

4. В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 31-3 (1,2), 31-11 (1), 31-13 (6,9), 31-14 (1), 31-17 (1,3,4,6), 31-21 (6,9,10,11,12,16,19) | 0.7 | 9.7 |
| 31-1 (1,2,5), 31-2 (1), 31-3 (3,4), 31-4 (1), 31-6 (3), 31-8 (1,2), 31-10 (2,4), 31-11 (2), 31-13 (1,2,3,4,5,7), 31-14 (6), 31-16, 31-17 (2,5), 31-18, 31-20, 31-21 (7,8,17,18) | 1.7 | 9.7 |
| 31-1 (3,4), 31-2 (2,3), 31-14 (4,5,7) | 2.4 | 9.7 |
| 31-40 (3,5) | 3.3 | 9.7 |
| 31-4 (2), 31-12 (3), 31-13 (8) | 4.6 | 9.7 |
| 31-5 (2), 31-7, 31-8 (3), 31-14 (2), 31-15 (2), 31-21 (2,5), 31-23 (1,2,3,5,6), 31-40 (2) | 5.6 | 9.7 |
| 31-15 (3), 31-21 (4), 31-40 (1,4) | 6.5 | 9.7 |
| 31-10 (1,3), 31-12 (1,2), 31-14 (3), 31-15 (1) | 7.1 | 9.7 |
| 31-6 (1,2) | 10 | 9.7 |

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): лак, портландцемент и др.