НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 33
Оборудование предприятий легкой промышленности

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 33
Абсталяванне прадпрыемстваў легкай прамысловасці

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 33
Light industry equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий легкой промышленности.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

горизонтальное перемещение оборудования по отделам 3, 4, 5, 11, 13, 15, 16 от приобъектного склада до места установки на расстояние до 100 м, по отделам 7, 8, 10, 14 – до 1000 м; вертикальное – в пределах этажа.

3. В нормативах не учтены:

а) расходы на монтаж технологических обвязочных трубопроводов, диффузионного и выпарного оборудования;

б) расход материалов для индивидуального испытания оборудования, приведенный в таблице 1.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц33-161-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 161 (норма 1)»).

Таблица 1 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-2-4 | 88 | – | – | – |
| Ц33-2-5 | 110 | – | – | – |
| Ц33-2-6 | 56 | – | – | – |
| Ц33-2-7 | 182 | – | – | – |
| Ц33-2-8 | 41,6 | – | – | – |
| Ц33-2-9 | 94,2 | – | – | – |
| Ц33-2-10 | 190,2 | – | – | – |
| Ц33-2-12 | 88 | – | – | – |
| Ц33-3-2 | 62 | – | – | – |
| Ц33-4-1 | 68,6 | – | – | – |
| Ц33-4-2 | 210,6 | – | – | – |
| Ц33-4-6 | 88 | – | – | – |
| Ц33-17-1 | 88 | – | – | – |
| Ц33-17-5 | 2488 | – | – | – |
| Ц33-18-1 | 173,4 | – | – | – |
| Ц33-18-2 | 62 | – | – | – |
| Ц33-19-2 | 90,8 | – | – | – |
| Ц33-20-1 | 21,5 | – | – | – |
| Ц33-22-1 | 94,4 | – | – | – |
| Ц33-22-3 | 244 | – | – | – |
| Ц33-22-7 | 226 | – | – | – |
| Ц33-22-8 | 200 | – | – | – |
| Ц33-43-1 | 15 | – | – | – |
| Ц33-81-4 | 688 | – | – | – |
| Ц33-81-5 | 192 | – | – | – |
| Ц33-81-8 | 500 | – | – | – |
| Ц33-81-9 | 720 | – | – | – |
| Ц33-82-1 | 28 | – | – | – |
| Ц33-82-3 | 28 | – | – | – |
| Ц33-83-1 | 84 | – | – | – |
| Ц33-122-3 | 52,8 | – | – | – |
| Ц33-123-1 | 26 | – | – | – |
| Ц33-141-3 | 176 | – | – | – |
| Ц33-141-4 | 1200 | – | – | – |
| Ц33-161-1 | 376 | – | – | – |
| Ц33-161-2 | 112 | – | – | – |
| Ц33-167-1 | 26 | – | – | – |
| Ц33-171-1 | 18 | – | – | – |
| Ц33-171-2 | 20 | – | – | – |
| Ц33-191-4 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-191-5 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-191-6 | 2 | – | – | – |
| Ц33-191-7 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-193-1 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-193-2 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-193-3 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-193-4 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-193-5 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-193-6 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-193-7 | 3,4 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-193-8 | 1,5 | – | – | – |
| Ц33-193-9 | 0,96 | – | – | – |
| Ц33-193-10 | 0,96 | – | – | – |
| Ц33-193-11 | 3,92 | – | – | – |
| Ц33-193-12 | 2,4 | – | – | – |
| Ц33-193-13 | 1,1 | – | – | – |
| Ц33-195-1 | 3,2 | – | – | – |
| Ц33-195-2 | 41 | – | – | – |
| Ц33-195-3 | 20 | – | – | – |
| Ц33-196-1 | 9,6 | – | – | – |
| Ц33-197-1 | 146 | – | – | – |
| Ц33-198-1 | 8,8 | – | – | – |
| Ц33-198-2 | 43,6 | – | – | – |
| Ц33-198-3 | 58,8 | – | – | – |
| Ц33-199-1 | 13 | – | – | – |
| Ц33-199-2 | 10 | – | – | – |
| Ц33-199-3 | 7 | – | – | – |
| Ц33-199-4 | 22,4 | – | – | – |
| Ц33-199-5 | 18,5 | – | – | – |
| Ц33-199-6 | 33 | – | – | – |
| Ц33-199-7 | 10 | – | – | – |
| Ц33-231-1 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-231-2 | 3 | – | – | – |
| Ц33-231-3 | 0,8 | – | – | – |
| Ц33-231-4 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-231-5 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-231-6 | 0,8 | – | – | – |
| Ц33-231-7 | 4 | – | – | – |
| Ц33-231-8 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-231-9 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-231-10 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-232-1 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-232-2 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-232-3 | 0,4 | – | – | – |
| Ц33-232-4 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-232-5 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-233-1 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-233-2 | 6 | – | – | – |
| Ц33-233-3 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-233-4 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-233-5 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-233-6 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-233-7 | 6 | – | – | – |
| Ц33-233-8 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-233-9 | 12,4 | – | – | – |
| Ц33-233-10 | 6,6 | – | – | – |
| Ц33-233-11 | 6 | – | – | – |
| Ц33-236-1 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-236-2 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-236-3 | 2,5 | – | – | – |
| Ц33-236-4 | 2,4 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-236-5 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-236-6 | 6,6 | – | – | – |
| Ц33-237-1 | 0,7 | – | – | – |
| Ц33-237-2 | 3 | – | – | – |
| Ц33-238-1 | 2 | – | – | – |
| Ц33-238-2 | 15 | – | – | – |
| Ц33-238-3 | 36 | – | – | – |
| Ц33-238-4 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-238-5 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-239-1 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-239-2 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-239-3 | 9 | – | – | – |
| Ц33-239-4 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-239-5 | 5 | – | – | – |
| Ц33-241-1 | 8 | – | – | – |
| Ц33-241-2 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-241-3 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-242-1 | 3 | – | – | – |
| Ц33-242-2 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-242-3 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-242-4 | 10 | – | – | – |
| Ц33-242-5 | 27 | – | – | – |
| Ц33-242-6 | 3 | – | – | – |
| Ц33-242-7 | 15 | – | – | – |
| Ц33-243-1 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-243-2 | 3 | – | – | – |
| Ц33-243-3 | 6,4 | – | – | – |
| Ц33-243-4 | 6 | – | – | – |
| Ц33-243-5 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-243-6 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-243-7 | 8 | – | – | – |
| Ц33-244-1 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-247-1 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-247-2 | 2 | – | – | – |
| Ц33-247-3 | 2 | – | – | – |
| Ц33-247-4 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-247-5 | 20 | – | – | – |
| Ц33-247-6 | 4 | – | – | – |
| Ц33-247-7 | 14 | – | – | – |
| Ц33-247-8 | 4,6 | – | – | – |
| Ц33-247-9 | 6 | – | – | – |
| Ц33-248-1 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-248-2 | 9 | – | – | – |
| Ц33-248-3 | 0,8 | – | – | – |
| Ц33-248-4 | 2 | – | – | – |
| Ц33-248-5 | 6 | – | – | – |
| Ц33-248-6 | 3 | – | – | – |
| Ц33-248-7 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-248-8 | 14 | – | – | – |
| Ц33-248-9 | 9 | – | – | – |
| Ц33-248-10 | 14 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-248-11 | 11 | – | – | – |
| Ц33-252-1 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-261-1 | 6 | – | – | – |
| Ц33-261-2 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-261-3 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-261-4 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-261-5 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-261-6 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-261-7 | 11 | – | – | – |
| Ц33-261-8 | 11 | – | – | – |
| Ц33-261-9 | 15 | – | – | – |
| Ц33-261-10 | 11 | – | – | – |
| Ц33-261-11 | 8 | – | – | – |
| Ц33-261-12 | 15 | – | – | – |
| Ц33-261-13 | 6 | – | – | – |
| Ц33-261-14 | 3 | – | – | – |
| Ц33-261-15 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-261-16 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-261-17 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-261-18 | 34 | – | – | – |
| Ц33-262-1 | 84 | – | – | – |
| Ц33-262-2 | 8 | – | – | – |
| Ц33-262-3 | 18 | – | – | – |
| Ц33-262-4 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-262-5 | 11 | – | – | – |
| Ц33-262-6 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-262-7 | 6,6 | – | – | – |
| Ц33-262-8 | 8 | – | – | – |
| Ц33-262-9 | 15 | – | – | – |
| Ц33-262-10 | 8 | – | – | – |
| Ц33-262-11 | 6 | – | – | – |
| Ц33-262-12 | 6,6 | – | – | – |
| Ц33-262-13 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-262-14 | 6 | – | – | – |
| Ц33-262-15 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-262-16 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-262-17 | 26 | – | – | – |
| Ц33-262-18 | 55 | – | – | – |
| Ц33-262-19 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-292-13 | 48 | – | – | – |
| Ц33-319-11 | 45 | – | – | – |
| Ц33-320-6 | 52,8 | – | – | – |
| Ц33-320-7 | 12 | – | – | – |
| Ц33-320-10 | 30,4 | – | – | – |
| Ц33-351-1 | 0,7 | 0,5 | – | – |
| Ц33-351-2 | 1,26 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-1 | 3 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-2 | 3 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-3 | 3 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-4 | 4,2 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-5 | 5,6 | 0,5 | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-352-6 | 5,6 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-8 | 5,6 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-9 | 4,48 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-10 | 5,6 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-11 | 2,94 | 0,5 | – | – |
| Ц33-352-12 | 4,48 | 0,5 | – | – |
| Ц33-353-1 | 1,05 | 0,5 | – | – |
| Ц33-353-2 | 0,84 | 0,5 | – | – |
| Ц33-354-1 | 56 | 100 | – | – |
| Ц33-355-1 | 2,42 | 10,2 | – | – |
| Ц33-355-2 | 44,8 | 147,31 | – | – |
| Ц33-355-3 | 44,8 | 147,32 | – | – |
| Ц33-356-1 | 9,8 | 0,5 | – | – |
| Ц33-356-2 | 2,8 | 0,5 | – | – |
| Ц33-361-1 | 4,2 | 2 | 0,46 | – |
| Ц33-361-2 | 212 | 2,5 | 0,25 | – |
| Ц33-361-3 | 63 | 1,8 | 0,385 | – |
| Ц33-362-1 | 196 | 2 | 0,28 | – |
| Ц33-362-2 | 143 | 2 | 1,81 | 4,55 |
| Ц33-362-3 | 281,3 | 2 | 3,93 | – |
| Ц33-362-4 | 85,75 | 2 | 5,53 | 10,5 |
| Ц33-362-5 | 17,15 | 9,25 | 0,74 | 15,12 |
| Ц33-362-6 | 456,75 | 2 | 0,21 | – |
| Ц33-362-7 | 32,34 | 4 | 0,245 | 0,21 |
| Ц33-363-1 | 3,1 | 2 | 0,12 | 1,2 |
| Ц33-363-2 | 7 | 4,81 | – | – |
| Ц33-363-3 | 36,4 | 4 | – | – |
| Ц33-363-4 | 14,7 | 4 | – | – |
| Ц33-363-5 | 1,12 | 2 | – | – |
| Ц33-363-6 | 5,8 | 5,55 | – | – |
| Ц33-364-1 | 2,8 | 2 | – | – |
| Ц33-391-1 | 2,8 | 0,5 | – | – |
| Ц33-391-2 | 2,2 | 0,5 | – | – |
| Ц33-392-1 | 2,5 | 0,5 | – | – |
| Ц33-392-3 | 6,3 | 0,5 | – | – |
| Ц33-396-1 | 2,1 | 0,5 | – | – |
| Ц33-396-2 | 2,1 | 0,5 | – | – |
| Ц33-396-3 | 3,22 | 0,5 | – | – |
| Ц33-396-4 | 2,45 | 0,5 | – | – |
| Ц33-401-1 | 0,4 | 0,5 | – | – |
| Ц33-402-1 | 0,4 | 0,5 | – | – |
| Ц33-402-2 | 0,98 | 0,5 | – | – |
| Ц33-403-1 | 0,4 | 0,5 | – | – |
| Ц33-406-1 | 4,2 | – | – | – |
| Ц33-406-2 | 50,4 | – | – | – |
| Ц33-407-1 | 2,8 | 0,1 | – | – |
| Ц33-407-2 | 2,8 | 0,1 | – | – |
| Ц33-407-3 | 2,8 | 0,1 | – | – |
| Ц33-408-1 | 2,8 | 0,5 | – | – |
| Ц33-408-2 | 2,8 | 0,5 | – | – |
| Ц33-408-3 | 2,8 | 0,5 | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-408-4 | 2,8 | 0,5 | – | – |
| Ц33-411-1 | 890 | – | 0,36 | 720 |
| Ц33-411-2 | 571 | – | 0,17 | 510 |
| Ц33-411-3 | 339 | 4 | 6,05 | 2,1 |
| Ц33-411-4 | 40 | – |  |  |
| Ц33-411-5 | 18,34 | – |  | 8,8 |
| Ц33-412-1 | 2,8 | 0,5 |  |  |
| Ц33-432-1 | 80 | – | – | – |
| Ц33-432-2 | 152 | – | – | – |
| Ц33-432-3 | 62 | – | – | – |
| Ц33-432-4 | 32 | – | – | – |
| Ц33-435-2 | 23 | – | – | – |
| Ц33-458-3 | 19,2 | – | – | – |
| Ц33-481-1 | 3,2 | – | – | – |
| Ц33-481-2 | 0,6 | 0,35 | – | – |
| Ц33-481-3 | 0,2 | 0,35 | – | – |
| Ц33-481-4 | 0,3 | 0,35 | – | – |
| Ц33-481-5 | 0,06 | 0,35 | – | – |
| Ц33-481-6 | 0,2 | 0,35 | – | – |
| Ц33-481-7 | 0,3 | 0,35 | – | – |
| Ц33-482-1 | 2,24 | 0,35 | – | – |
| Ц33-482-2 | 0,56 | 0,35 | – | – |
| Ц33-483-1 | 1,1 | 0,35 | – | – |
| Ц33-483-3 | 2,4 | 0,35 | – | – |
| Ц33-483-4 | 4,3 | 0,35 | – | – |
| Ц33-483-5 | 0,4 | – | – | – |
| Ц33-483-6 | 5,2 | 0,35 | – | – |
| Ц33-483-7 | 3,6 | 0,35 | – | – |
| Ц33-483-8 | 0,5 | 0,35 | – | – |
| Ц33-483-10 | 0,4 | 0,35 | – | – |
| Ц33-484-1 | 0,2 | 0,35 | – | – |
| Ц33-484-2 | 1,4 | 0,35 | – | – |
| Ц33-484-3 | 0,2 | 0,35 | – | – |
| Ц33-484-4 | 0,1 | 0,35 | – | 3,5 |
| Ц33-484-5 | 1 | – | – | – |
| Ц33-484-6 | 0,1 | 0,1 | – | – |
| Ц33-484-7 | 0,3 | 0,35 | – | – |
| Ц33-484-8 | 1,1 | 0,35 | – | – |
| Ц33-484-9 | 0,3 | 0,35 | – | – |
| Ц33-489-1 | 0,2 | 0,1 | – | – |
| Ц33-489-2 | 0,2 | 0,1 | – | – |
| Ц33-489-3 | 0,12 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-1 | 0,28 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-2 | 0,26 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-3 | 1,4 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-4 | 0,26 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-5 | 0,39 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-6 | 0,28 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-7 | 0,74 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-8 | 0,42 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-9 | – | 0,1 | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-490-10 | 1,4 | 0,1 | – | – |
| Ц33-490-11 | 0,19 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-1 | 0,18 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-2 | 0,35 | 0,1 | – | 0,03 |
| Ц33-491-3 | 2,8 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-4 | 0,19 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-5 | 0,18 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-6 | – | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-7 | 0,13 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-8 | 0,26 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-9 | 0,19 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-10 | 0,26 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-11 | 0,26 | 0,1 | – | 0,1 |
| Ц33-491-12 | 0,28 | 0,1 | – | 0,04 |
| Ц33-491-13 | 0,26 | 0,1 | – | 0,125 |
| Ц33-491-14 | 2,1 | 0,1 | – | – |
| Ц33-491-15 | – | 0,1 | – | – |
| Ц33-496-1 | 10,13 | 0,2 | – | – |
| Ц33-496-2 | 4,1 | 0,2 | 0,01 | – |
| Ц33-496-3 | 9,4 | 20,2 | – | – |
| Ц33-496-4 | 2,5 | 0,2 | – | – |
| Ц33-496-5 | 38,1 | 0,2 | 0,02 | 0,06 |
| Ц33-496-6 | 1,13 | 0,2 | – | 3,45 |
| Ц33-496-7 | – | 0,2 | 0,01 | 0,6 |
| Ц33-496-8 | 1,1 | 0,2 | 0,03 | 0,6 |
| Ц33-496-9 | 10,5 | 0,2 | 0,03 | 4,5 |
| Ц33-496-10 | 14,25 | 0,2 | 0,02 | 4,5 |
| Ц33-496-11 | 46,5 | 0,2 | – | – |
| Ц33-496-12 | 11,57 | 0,2 | 0,02 | – |
| Ц33-496-13 | 28,5 | 0,2 | 0,02 | – |
| Ц33-496-14 | 1,2 | 0,2 | – | – |
| Ц33-496-15 | 1,2 | 0,2 | 0,03 | – |
| Ц33-496-16 | 21,9 | 0,2 | – | 0,09 |
| Ц33-496-17 | 63,2 | 9 | – | 7,14 |
| Ц33-496-18 | 0,8 | 0,2 | – | 1,8 |
| Ц33-496-19 | 3,7 | 0,2 | – | 0,06 |
| Ц33-496-20 | 13,1 | 0,2 | – | – |
| Ц33-496-21 | 1,05 | 0,2 | – | 0,17 |
| Ц33-496-22 | 1,05 | 0,2 | – | 0,17 |
| Ц33-496-23 | 7,05 | 0,2 | – | 0,68 |
| Ц33-496-24 | 5,4 | 0,2 | – | 1,8 |
| Ц33-496-25 | 14,4 | 0,2 | – | 1,2 |
| Ц33-496-26 | 2,63 | 0,2 | – | 0,54 |
| Ц33-496-27 | 0,5 | – | – | 0,36 |
| Ц33-496-28 | 2,8 | 3,5 | – | – |
| Ц33-496-29 | 2,8 | 3,5 | – | – |
| Ц33-496-30 | 7,7 | 0,2 | – | – |
| Ц33-496-31 | 0,21 | – | – | 0,36 |
| Ц33-496-32 | 64,88 | 1,8 | 0,7 | 36 |
| Ц33-496-33 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |
| Ц33-496-34 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-496-35 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |
| Ц33-496-36 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |
| Ц33-496-37 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |
| Ц33-496-38 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |
| Ц33-496-39 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |
| Ц33-496-40 | 1,1 | 0,2 | 0,08 | 4,5 |
| Ц33-496-41 | 0,04 | – | 0,03 | – |
| Ц33-496-42 | 0,04 | – | 0,03 | – |
| Ц33-496-43 | 56 | 0,2 | – | – |
| Ц33-496-44 | 1496 | 2,72 | 0,07 | 6 |
| Ц33-498-1 | 7,2 | – | – | – |
| Ц33-499-1 | 101,8 | 0,5 | 0,048 | – |
| Ц33-499-2 | 0,25 | – | 0,001 | – |
| Ц33-499-3 | 18 | – | – | – |
| Ц33-499-4 | 4,2 | 0,5 | – | – |
| Ц33-503-1 | 3,9 | 3,5 | – | – |
| Ц33-503-3 | 5,4 | 3,5 | – | – |
| Ц33-503-4 | 5,4 | 3,5 | – | – |
| Ц33-503-5 | 5,4 | 3,5 | – | – |
| Ц33-503-6 | 8,6 | 3,5 | – | – |
| Ц33-503-7 | 8,6 | 3,5 | – | – |
| Ц33-503-8 | 17,2 | 3,5 | – | – |
| Ц33-503-10 | 7,4 | 3,5 | – | – |
| Ц33-506-1 | 4,2 | 0,5 | – | – |
| Ц33-506-2 | 15,4 | 0,5 | – | – |
| Ц33-532-1 | 0,32 | – | – | – |
| Ц33-532-2 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-532-3 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-532-4 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-532-5 | 0,54 | – | – | – |
| Ц33-532-6 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-532-7 | 22 | – | – | – |
| Ц33-532-8 | 6 | – | – | – |
| Ц33-532-9 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-532-10 | 6 | – | – | – |
| Ц33-532-11 | 10 | – | – | – |
| Ц33-532-12 | 10 | – | – | – |
| Ц33-591-1 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-591-2 | 11 | – | – | – |
| Ц33-591-3 | 0,8 | – | – | – |
| Ц33-591-4 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-591-5 | 0,8 | – | – | – |
| Ц33-591-6 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-591-7 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-600-1 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-600-2 | 3 | – | – | – |
| Ц33-600-3 | 0,8 | – | – | – |
| Ц33-600-4 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-600-5 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-600-6 | 22 | – | – | – |
| Ц33-604-1 | 0,4 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-604-2 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-604-3 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-609-1 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-609-2 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-609-3 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-609-4 | 1,6 | – | – | – |
| Ц33-674-1 | 400 | 73 | – | – |
| Ц33-674-2 | 4 | 10 | – | – |
| Ц33-681-1 | 26 | – | – | – |
| Ц33-681-2 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-681-3 | 6 | – | – | – |
| Ц33-681-4 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-681-5 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-681-6 | 172 | – | – | – |
| Ц33-686-1 | 6 | – | – | – |
| Ц33-686-2 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-686-3 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-686-4 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-686-5 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-686-6 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-686-7 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-686-8 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-686-9 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-691-1 | 3 | – | – | – |
| Ц33-691-2 | 3 | – | – | – |
| Ц33-691-3 | 3,6 | – | – | – |
| Ц33-691-4 | 2 | – | – | – |
| Ц33-691-5 | 4 | – | – | – |
| Ц33-691-6 | 3,6 | – | – | – |
| Ц33-691-7 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-691-8 | 2,4 | – | – | – |
| Ц33-691-9 | 8,8 | – | – | – |
| Ц33-691-10 | 8,8 | – | – | – |
| Ц33-691-11 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-691-12 | 6 | – | – | – |
| Ц33-691-13 | 12 | – | – | – |
| Ц33-691-14 | 11,8 | – | – | – |
| Ц33-691-15 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-691-16 | 40 | – | – | – |
| Ц33-691-17 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-691-18 | 4 | – | – | – |
| Ц33-691-19 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-691-20 | 6,2 | – | – | – |
| Ц33-691-21 | 4 | – | – | – |
| Ц33-691-22 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-691-23 | 26 | – | – | – |
| Ц33-691-24 | 10 | – | – | – |
| Ц33-691-25 | 13 | – | – | – |
| Ц33-691-26 | 44 | – | – | – |
| Ц33-691-27 | 148 | – | – | – |
| Ц33-691-28 | 536 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-691-29 | 44 | – | – | – |
| Ц33-696-1 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-696-2 | 11,8 | – | – | – |
| Ц33-696-3 | 11,8 | – | – | – |
| Ц33-701-1 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-701-2 | 1 | – | – | – |
| Ц33-701-3 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-701-4 | 9 | – | – | – |
| Ц33-701-5 | 20 | – | – | – |
| Ц33-701-6 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-701-7 | 2 | – | – | – |
| Ц33-701-8 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-701-9 | 8,8 | – | – | – |
| Ц33-701-10 | 4 | – | – | – |
| Ц33-701-11 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-701-12 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-706-1 | 2 | – | – | – |
| Ц33-706-2 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-706-3 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-706-4 | 9,2 | – | – | – |
| Ц33-706-5 | 64 | – | – | – |
| Ц33-706-6 | 105 | – | – | – |
| Ц33-706-7 | 74,8 | – | – | – |
| Ц33-706-8 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-706-9 | 12 | – | – | – |
| Ц33-706-10 | 56 | – | – | – |
| Ц33-711-1 | 0,6 | – | – | – |
| Ц33-711-2 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-711-3 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-711-4 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-711-5 | 2,4 | – | – | – |
| Ц33-711-6 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-711-7 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-711-8 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-711-9 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-716-1 | 4,4 | – | – | – |
| Ц33-716-2 | 9 | – | – | – |
| Ц33-716-3 | 2 | – | – | – |
| Ц33-716-4 | 16 | – | – | – |
| Ц33-716-5 | 16 | – | – | – |
| Ц33-716-6 | 20 | – | – | – |
| Ц33-716-7 | 20 | – | – | – |
| Ц33-721-1 | 2 | – | – | – |
| Ц33-721-2 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-721-3 | 6,8 | – | – | – |
| Ц33-721-4 | 2 | – | – | – |
| Ц33-721-5 | 4,2 | – | – | – |
| Ц33-721-6 | 2 | – | – | – |
| Ц33-721-7 | 2 | – | – | – |
| Ц33-726-1 | 0,72 | – | – | – |
| Ц33-726-2 | 2,4 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Масло индустриальное, кг | Пар, т | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц33-726-3 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-726-4 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-726-5 | 2 | – | – | – |
| Ц33-726-6 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-726-7 | 1,2 | – | – | – |
| Ц33-726-8 | 6 | – | – | – |
| Ц33-726-9 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-726-10 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-726-11 | 2 | – | – | – |
| Ц33-726-12 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-811-1 | 2,2 | – | – | – |
| Ц33-811-2 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-811-3 | 9 | – | – | – |
| Ц33-813-1 | 3,4 | – | – | – |
| Ц33-813-2 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-815-1 | 8 | – | – | – |
| Ц33-815-2 | 5,6 | – | – | – |
| Ц33-815-3 | 18 | – | – | – |
| Ц33-817-1 | 14 | – | – | – |
| Ц33-817-2 | 18 | – | – | – |
| Ц33-819-1 | 30 | – | – | – |
| Ц33-819-2 | 9 | – | – | – |
| Ц33-821-1 | 3,2 | – | – | – |
| Ц33-821-2 | 11 | – | – | – |

4. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 33-482 (1), 33-484 (6), 33-490 (1,3,5,9), 33-491 (4) | 0.7 | - |
| 33-351 (2), 33-352 (1,2,3,4,5,6,8,9,11,12), 33-353 (4), 33-407 (2,3), 33-408 (1,3), 33-482 (2,3), 33-484 (7,8), 33-490 (2,4,7,11), 33-491 (1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15), 33-492, 33-498, 33-674 (2) | 1.4 | - |
| 33-362 (4) |  | 39.4 |
| 33-351 (1), 33-353 (2,3), 33-356 (2), 33-484 (2), 33-490 (6,8,10), 33-503 (5,6) | 2.6 | - |
| 33-362 (5), 33-363 (4) |  | 40.1 |
| 33-352 (10), 33-353 (1), 33-356 (1), 33-364, 33-392 (2), 33-408 (2), 33-484 (1,3,9), 33-503 (3,4,7) | 3.4 | - |
| 33-406 (2) |  | 26.3 |
| 33-362 (6,7) |  | 40.1 |
| 33-355 (1), 33-391, 33-392 (1,3), 33-396 (1,2), 33-402 (2), 33-411 (1,2,4), 33-484 (4), 33-489 (1), 33-491 (8), 33-503 (2,10,11), 33-674 (1) | 4.5 | - |
| 33-406 (1) |  | 26.8 |
| 33-363 (3) |  | 40.1 |
| 33-351 (3), 33-396 (3), 33-401, 33-402 (1), 33-403, 33-407 (1), 33-408 (4), 33-411 (5), 33-412, 33-489 (2,3), 33-506 (2) | 5.4 | - |
| 33-363 (6) |  | 40.2 |
| 33-411 (3), 33-503 (1,9) | 6.3 | - |
| 33-363 (1) |  | 40.2 |
| 33-396 (4), 33-503 (8) | 7.7 | - |
| 33-355 (2) | 8.5 | - |
| 33-362 (3) |  | 39.5 |
| 33-354, 33-355 (3), 33-506 (1) | 9.9 | - |
| 33-363 (5) |  | 40.2 |

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 33-406 (2) | 0.6 | 5.6 |
| 33-362 (4), 33-406 (1), 33-411 (3) | 1.3 | 5.6 |
| 33-362 (2) | 3.3 | 6 |
| 33-354, 33-355 (2,3), 33-362 (5,6,7), 33-411 (1,2), 33-674 (1) | 4.5 | 5.6 |
| 33-362 (1) | 5.1 | 6.2 |
| 33-362 (3) | 7 | 7 |

За Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автопогрузчики, лебедки, пресс гидравлический, тали электрические и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): пластина резиновая, прокат тонколистовой горячекатаный и др.