НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 35
Оборудование сельскохозяйственных производств

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 35
Абсталяванне сельскагаспадарчай вытворчасці

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 35
Agricultural equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий сельскохозяйственных производств.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования.

3. В нормативах не учтены:

а) материалы, приведенные в таблице 1;

б) расход материалов для индивидуального испытания оборудования, приведенный в таблице 2.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц35-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

Таблица 1 – Перечень материалов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

| № п/п | Наименование материалов | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контргрузы | для подвески брудеров электрических |
| 2 | Трубы и арматура | для подводки пара и воды к кормоприготовительным агрегатам и смесителям кормов |
| 3 | Шланги соединительные | для автопоилок ГАО-4А |
| 4 | Автопоилки одночашечные ПА-1 |  |
| 5 | Автопоилки двухчашечные ПАС-2А |  |
| 6 | Автопоилки самоочищающиеся ПСС-1 |  |
| 7 | Автопоилка сосковая ПБС-1 |  |
| 8 | Автопоилка бесчашечная сосковая ПБП-1 |  |

Таблица 2 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Пар, кг | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Пар, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц35-1-1 | – | 0.3 | – | Ц35-3-11 | 1.35 | – | – |
| Ц35-1-2 | – | 0.3 | – | Ц35-3-12 | 0.02 | – | – |
| Ц35-1-3 | 75 | 1.6 | – | Ц35-3-13 | 481 | 18 | – |
| Ц35-1-4 | 242 | 3 | – | Ц35-3-14 | 583 | 36 | – |
| Ц35-1-5 | 81 | 0.4 | – | Ц35-3-15 | 616 | 54 | – |
| Ц35-1-6 | 17 | 0.3 | – | Ц35-3-16 | 23.1 | – | – |
| Ц35-1-7 | 3.5 | 0.1 | – | Ц35-3-17 | 42.2 | – | – |
| Ц35-1-8 | – | 0.2 | – | Ц35-3-18 | 2.7 | – | – |
| Ц35-1-9 | – | 0.2 | – | Ц35-5-1 | 3.9 | 2 | – |
| Ц35-1-10 | 25.4 | 0.2 | – | Ц35-5-2 | 4.6 | 4 | – |
| Ц35-1-11 | 94.4 | 0.4 | – | Ц35-5-3 | 11.4 | – | – |
| Ц35-1-12 | 13 | 0.1 | – | Ц35-5-4 | 3 | 2.5 | – |
| Ц35-1-13 | 406 | 0.45 | – | Ц35-5-5 | 2.04 | 1.6 | – |
| Ц35-1-14 | 203 | 0.2 | – | Ц35-5-6 | 13 | 2 | – |
| Ц35-2-1 | 27 | – | – | Ц35-6-1 | 2.9 | 1 | – |
| Ц35-2-3 | 27 | – | – | Ц35-6-2 | 0.7 | – | – |
| Ц35-2-5 | 8.1 | – | – | Ц35-6-3 | 52.4 | – | – |
| Ц35-2-7 | 1.1 | – | – | Ц35-6-4 | 13.6 | – | – |
| Ц35-2-8 | 0.45 | – | – | Ц35-6-5 | 2.5 | – | – |
| Ц35-2-9 | 7.3 | – | – | Ц35-6-7 | 32.6 | – | – |
| Ц35-2-11 | 82.3 | – | – | Ц35-6-8 | 1.2 | 0.09 | – |
| Ц35-3-1 | 1.35 | – | – | Ц35-28-1 | 57.6 | 12 | – |
| Ц35-3-3 | 24.7 | – | – | Ц35-28-2 | 0.5 | 0.13 | – |
| Ц35-3-5 | 20.2 | – | – | Ц35-28-3 | 61 | – | – |
| Ц35-3-7 | 11.9 | – | – | Ц35-28-5 | 96.1 | – | – |
| Ц35-3-9 | 10.5 | – | – | Ц35-28-7 | 15 | – | – |
| Ц35-3-10 | 29.5 | – | – | Ц35-29-1 | 3.7 | – | – |
| Ц35-29-3 | 3.7 | – | – | Ц35-69-1 | 332 | 2 | – |
| Ц35-29-5 | 16.1 | – | – | Ц35-69-3 | 1160 | 3 | – |
| Ц35-29-6 | 24.8 | 210 | – | Ц35-69-5 | 41 | 1 | – |
| Ц35-29-7 | 3.7 | – | – | Ц35-69-6 | 212 | 1 | – |
| Ц35-30-3 | 0.8 | 4 | – | Ц35-69-7 | 398 | 1 | – |
| Ц35-32-1 | 0.79 | 2 | – | Ц35-69-8 | 883 | 1 | – |
| Ц35-32-2 | 29.5 | – | – | Ц35-69-9 | 231 | – | – |
| Ц35-33-1 | 12.2 | – | – | Ц35-69-11 | 248 | – | – |
| Ц35-49-1 | 17.6 | – | – | Ц35-69-13 | 147 | 0.05 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Пар, кг | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Вода, м3 | Пар, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц35-49-2 | 122 | – | – | Ц35-69-14 | 9.8 | – | – |
| Ц35-49-3 | 1571 | – | – | Ц35-69-15 | 16.8 | – | – |
| Ц35-49-4 | 811 | – | – | Ц35-69-16 | 10.4 | – | – |
| Ц35-49-5 | 8.1 | 0.8 | – | Ц35-69-17 | 74.8 | – | – |
| Ц35-49-6 | 33.2 | – | – | Ц35-69-18 | 77.4 | – | – |
| Ц35-49-7 | 2115 | 1.5 | – | Ц35-70-1 | - | 0.05 | – |
| Ц35-49-8 | 122 | – | – | Ц35-70-2 | 0.3 | – | – |
| Ц35-49-9 | 122 | – | – | Ц35-70-3 | 5.8 | – | – |
| Ц35-49-10 | 54.1 | – | – | Ц35-70-4 | 0.06 | – | – |
| Ц35-49-11 | 3265 | 30 | 200 | Ц35-71-1 | 946 | – | – |
| Ц35-49-12 | 1342 | – | – | Ц35-71-2 | 256 | 0.05 | – |
| Ц35-49-13 | 20.7 | 5 | – | Ц35-71-3 | 89.5 | – | – |
| Ц35-50-1 | 26.2 | – | – | Ц35-71-4 | 2.7 | – | – |
| Ц35-50-2 | 7.1 | 2 | – | Ц35-71-5 | 136 | – | – |
| Ц35-50-3 | 39 | – | – | Ц35-71-6 | 4 | – | – |
| Ц35-50-4 | 38 | – | – | Ц35-71-7 | 842 | 0.05 | – |
| Ц35-50-5 | 25 | – | – | Ц35-71-8 | 2.7 | 0.001 | – |
| Ц35-50-6 | 295 | – | – | Ц35-71-9 | 23.1 | – | – |
| Ц35-51-1 | 310 | – | – | Ц35-71-11 | 110 | 5 | – |
| Ц35-51-2 | 1057 | – | – | Ц35-71-12 | 4.9 | 0.23 | – |
| Ц35-51-3 | 784 | – | – | Ц35-71-13 | 1.57 | – | – |
| Ц35-51-4 | 4070 | – | – | Ц35-72-1 | 7.3 | – | – |
| Ц35-51-5 | 119 | 0.5 | – | Ц35-72-2 | 13.2 | – | – |
| Ц35-51-6 | 223 | 0.6 | – | Ц35-72-3 | 15.4 | – | – |
| Ц35-51-7 | 552 | – | – | Ц35-73-1 | 70.5 | – | – |
| Ц35-51-8 | 70.6 | – | – | Ц35-73-2 | 59 | – | – |
| Ц35-51-9 | 194 | – | – | Ц35-74-1 | 221 | – | – |
| Ц35-52-1 | 17.4 | – | – | Ц35-74-2 | 6.2 | – | – |
| Ц35-52-2 | 52.3 | – | – | Ц35-74-3 | 0.38 | – | – |
| Ц35-52-3 | 47.7 | – | – | Ц35-74-4 | 0.26 | – | – |
| Ц35-52-5 | 11.3 | – | – | Ц35-90-1 | 77.4 | – | – |
| Ц35-52-6 | 0.21 | – | – | Ц35-90-2 | 120 | – | – |
| Ц35-52-7 | 13.7 | – | – | Ц35-90-3 | 1.3 | – | – |
| Ц35-52-8 | 3.4 | – | – | Ц35-90-4 | 20.8 | – | – |
| Ц35-52-9 | 8 | – | – | Ц35-90-5 | 44.6 | – | – |
| Ц35-53-1 | 3.3 | – | – | Ц35-91-2 | - | 0.5 | – |
| Ц35-53-2 | 2 | – | – | Ц35-92-1 | 29.6 | – | – |
| Ц35-53-3 | 5.5 | – | – | Ц35-92-2 | 102 | – | – |
| Ц35-53-4 | 4.6 | – | – | Ц35-108-3 | 2.9 | 15 | – |
| Ц35-53-5 | 10.8 | 30 | – | Ц35-108-4 | 3.4 | 95 | – |
|  |  |  | – | Ц35-124-1 | 32 | – | – |

4. Перечень материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием и подлежащих включению в объем монтажных работ, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием и подлежащих включению в объем монтажных работ

| № п/п | Наименование материалов | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рельсы и крепления | для подвесных дорог |

Продолжение таблицы 3

| № п/п | Наименование материалов | Применение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Трубы с фасонными частями и арматура | входящие в комплект поставки доильных установок; установок пневматической транспортировки навоза типа УПН-15 |
| 3 | Цепи и скребки, поставляемые отдельными деталями | входящие в комплекты кормораздаточных и навозоуборочных транспортеров |
| 4 | Кормушки и желоба деревянные | входящие в комплект оборудования на фермах для содержания крупного рогатого скота |
| 5 | Трубные заготовки для ограждения | входящие в комплект оборудования для стойлового содержания крупного рогатого скота и станков для свиноматок |
| 6 | Секция бункеров металлических | входящие в комплекты оборудования комбикормовых агрегатов ОКЦ-15, ОКЦ-30 |
| 7 | Деревянные детали | входящие в комплекты оборудования для напольного содержания птиц |
| 8 | Сетка металлическая | входящие в комплект клеточных батарей для цыплят и кур |
| 9 | Стекло армированное |  |
| 10 | Секции поилок и кормушек |  |
| 11 | Трос стальной |  |
| 12 | Соединительные и опорные трубы (50 % стоимости) | входящие в комплект дождевальных машин «Днепр» |
| 13 | Шифер | для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 14 | Металлоконструкции наружного бункера |  |
| 15 | Стальные винипластовые трубы |  |
| 16 | Трос |  |
| 17 | Проволока |  |
| 18 | Кормушки |  |
| 19 | Поилки |  |
| 20 | Металлоконструкции крепления кормопровода |  |

5. Расходы на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим Сборником не предусмотрены и определяются по нормативам Сборника 37 «Оборудование общего назначения».

6. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 35-51 (8,9), 35-52 (8,9), 35-92 (2), 35-108 (3) | 0.2 | - |
| 35-72 (1,2) | 1.8 | 46.7 |
| 35-140 (7) | 3.2 | - |
| 35-72 (3) | 5 | 46.7 |
| 35-142 (1) | 7.5 | 46.7 |
| 35-49 (11) | 8.6 | 40.2 |

Таблица 5 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 35-29 (6), 35-69 (5,6,7,9), 35-141 (3,4,5,6,7,8) | 1.5 | 9.7 |
| 35-52 (7), 35-69 (11) | 2.5 | 9.7 |
| 35-69 (13) | 3.5 | 9.7 |
| 35-3 (9), 35-28 (7,8), 35-69 (1), 35-90 (1,2), 35-140 (4,6) | 4.8 | 9.7 |
| 35-50 (1), 35-52 (1), 35-69 (3) | 5.5 | 9.7 |
| 35-143 (2) | 6.3 | 8.3 |
| 35-69 (8,18), 35-140 (8) |  | 9.7 |
| 35-3 (14,15), 35-28 (1,2), 35-52 (3) | 7.7 | 9.7 |
| 35-3 (13), 35-6 (8) | 8.7 | 9.7 |
| 35-52 (2) | 10 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, автопогрузчики, машины шлифовальные электрические, тележки тракторные и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый картон, канифоль, круги шлифовальные, лента липкая изоляционная, прокладки из паронита, смазка, сода кальцинированная, спирт этиловый, труба стальная, шкурка шлифовальная, эмаль пентафталевая и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

ОТДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1. В нормативах отдела учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок в пределах этажа;

б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Раздел 1. Оборудование ферм для содержания крупного рогатого скота

1.1. В нормативах Ц35-1-3 и Ц35-1-4 не учтены расходы на:

а) монтаж насосов центробежных и холодильных агрегатов, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 7 «Компрессорные машины, насосы и вентиляторы»;

б) монтаж танков для сбора и хранения молока, определяемые по соответствующим нормативам настоящего Сборника.

Раздел 2. Оборудование ферм для содержания свиней

1.2. В нормативе Ц35-28-1 не учтены расходы на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций под бункер-накопитель, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов.

Раздел 4. Оборудование ферм для содержания птиц

1.4. В нормативах группы 69 настоящего раздела не учтены расходы на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций для подвески кормушек и брудеров, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов.

ОТДЕЛ 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

2. В нормативах настоящего отдела учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Раздел 1. Машины и оборудование мелиоративных и водохозяйственных объектов

2.1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) монтаж электродвигателей, приводов и аппаратуры управления.

2.1.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж гидрантов;

б) транспортирование машин и оборудования от склада хозяйства до зоны монтажа, включая погрузочно-разгрузочные работы.

2.1.3. Транспортирование машин и оборудования, а также погрузочно-разгрузочные работы определяются дополнительно в зависимости от расстояния транспортирования и веса машин и оборудования.