СНБ 8.03.502-03
НРР 8.03.5102-2026
НРР 8.03.5102-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 102
Реставрация и воссоздание фундаментов 

и конструкций из бутового камня

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 102

Рэстаўрацыя i ўзнаўленне фундаментаў

i канструкцый з бутавага каменя 

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 102

Restoration and reconstruction of basements and

quarry stone constructions
Дата введения 2026-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е102-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 102-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию фундаментов и конструкций из бутового камня, а также крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового и булыжного камня.

1.2 В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих вспомогательных работ:

1.2.1 подготовку инертных материалов, приготовление растворов, бетонов;

1.2.2 перестановку приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборку, разборку и передвижку подмостей высотой до 2 м от опорной плоскости;

1.2.3 операций, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса: подбор камня или кирпича по размеру, качеству и цвету, верстовка насухо с грубой приколкой, притеской камня или кирпича по надобности, замачивание камня или кирпича, верстовка на густом растворе, расщебенка пустот и т.п.

1.3 В нормативах предусмотрены нормы расхода ресурсов на выполнение работ с использованием 50 % оставшегося от разборки и очищенного от раствора бутового камня, плиты, булыжного камня, кирпича.
1.4 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	102-14 (2), 102-15 (2)
	0.2
	-

	102-10, 102-14 (1), 102-15 (1)
	1.4
	-

	102-9
	6.1
	44.6

	102-16
	8.5
	64.6


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	102-2, 102-3, 102-6 (1,2,3,7), 102-7 (1,3)
	0.8
	-

	102-4 (1)
	0.8
	7.8

	102-5 (7), 102-6 (4,5,6,8), 102-7 (2,4)
	1.4
	-

	102-5 (1,2,3,4)
	2.7
	9.7

	102-16
	3.2
	-

	102-5 (5,6), 102-10
	3.2
	9.5

	102-4 (2), 102-9
	5.7
	5.2

	102-14
	7.5
	6.9

	102-15
	10
	1.6


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бульдозеры, средства малой механизации.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, гвозди строительные и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 При использовании более 50 % оставшегося от разборки и очищенного от раствора бутового камня, плиты, булыжного камня и кирпича к затратам труда применяется коэффициент 1,1.

2.2 В нормативах учтены нормы расхода ресурсов для условий кладки на известково-цементном (сложном) растворе. При кладке на цементном растворе к затратам труда применяется коэффициент 1,15, а расход материалов принимается по проектной документации объекта строительства.

2.3 При кладке стен криволинейного очертания по нормативам кладки обычных стен к затратам труда применяется коэффициент 1,1.

2.4 При выполнении работ с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к затратам труда применяется коэффициент 1,15.

2.5 Использование нормативов таблицы 102-3 допускается только при наличии специального задания.

2.6 Нормы расхода ресурсов на разборку старой кладки на особо прочном известковом растворе определяются по нормативам таблицы 102-1 для разборки кладки на известково-цементном или цементном растворе при условии подтверждения прочности раствора соответствующим актом.

2.7 Марка кладочного раствора, норма расхода которого учтена в нормативе, принимается по проектной документации объекта строительства.

2.8 Нормативы на выполнение работ по устройству креплений кирпичных и бутовых фундаментов путем заделки отдельных балок, рельсов и т.п. следует определять и учитывать дополнительно.

2.9 В нормативах таблиц 102-2, 102-3 нормы расхода ресурсов определены для условий выполнения работ выше уровня земли и на глубине 1,2 м. При кладке на глубине более 1,2 м к затратам труда применяется коэффициент 1,15.

При выполнении работ в котловане (траншее) с распорами к затратам труда применяется коэффициент 1,1.

2.10 В нормативах таблицы 102-4 на подводку и усиление фундаментов разборка старого ветхого фундамента не учтена. Вес и марка металлических балок уточняется по проектной документации объекта строительства.

2
3

