ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5

К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 251117 от 20.11.2025 г.

по объекту: «Микрорайон Лошица–8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану»

г. Минск                                                                              «    » марта 2026 года

Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» (далее УП «УКС Мингорисполкома»), юридический адрес: 220030 г. Минск, ул. Советская, д.17, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора-главного инженера Жминько Игоря Ивановича, действующего на основании доверенности от 03.02.2025г. №18-04/693т с одной стороны, и  Закрытое акционерное общество «ПМК-55» (далее ЗАО «ПМК-55»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ведущего инженера по сметной работе Узгорок Елены Станиславовны, действующей на основании доверенности № № 10 от 04.02.2026 г., с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. №1450 (далее по тексту – Правила), Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее по тексту – Закон №419-З), Гражданским Кодексом Республики Беларусь от 07.12.1998г. №218-3, результатами процедуры закупки ( протокол от 13.11.2025г. №509ОИ/25 (№ auc0002878338), заключили настоящее дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 251117 от 20.11.2025 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

На основании абзацев 2 и 4 пункта 1.8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках (работ, услуг)», а также п.п. 2.8.4. п. 2.8. раздела 2 Договора, в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, стороны пришли к соглашению сторон внести в Договор следующие изменения:

1. Пункты 2.2. - 2.6. раздела 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Цена по настоящему договору на дату окончания строительства –                                                    16 417 197,91 (Шестнадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч сто девяносто семь рублей 91 копейка), в том числе НДС 20% - 2 736 199,65 (Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч сто девяносто девять рублей 65 копеек) белорусских рублей, в том числе:

2.2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена работ по настоящему договору определена на основании цены предложения Генподрядчика, сформированной в соответствии с «Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ» (пункт 7.4 Положения), утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 г. № 1553 (в ред. от 15.05.2025 №266) (далее по тексту – Положение) на основании утвержденной в установленном порядке проектной, в том числе сметной, документации с применением прогнозных индексов, действующих в соответствующем периоде продолжительности выполнения работ, с учетом налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству составляет на дату окончания строительства Объекта 16 365 103,31 (Шестнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто три рубля 31 копейка) белорусских рублей, в том числе НДС 20% – 2 727 517,22 (Два миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьсот семнадцать рублей 22 копейки) белорусских рублей, в том числе:

• цена строительно-монтажных работ – 16 365 103,31 (Шестнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто три рубля 31 копейка) белорусских рублей, в том числе НДС 20% – 2 727 517,22 (Два миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьсот семнадцать рублей 22 копейки) белорусских рублей;

2.2.2. Стоимость оказываемых услуг составляет – 52 094,60 (Пятьдесят две тысячи девяносто четыре рубля 60 копеек), в том числе НДС 20% – 8 682,43 (Восемь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 43 копейки) белорусских рубля.

2.3. Неизменная договорная (контрактная) цена установлена с учетом применения конкурсного коэффициента К = 0,988 по предложению Генподрядчика

2.4. Стоимость строительных работ, планируемых к выполнению Генподрядчиком, в том числе:

2.4.1. в 2025 составляет 248 275,42 (Двести сорок восемь тысяч двести семьдесят пять рублей 42 копейки) белорусских рублей, в том числе: – строительные работы 245 271,90 (Двести сорок пять тысяч двести семьдесят один рубль 90 копеек)  белорусских рублей; – оказываемые услуги 3 003,52 (Три тысячи три рубля 52 копейки) белорусских рублей;

2.4.2. в 2026 составляет 14 593 159,91 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят девять рублей 91 копейка) белорусских рублей, в том числе:

2.4.2.1. строительные работы 14 544 068,83 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьдесят восемь рублей 83 копейки) белорусских рублей;

2.4.2.2. оказываемые услуги 49 091,08 (Сорок девять тысяч девяносто один рубль 08 копеек) белорусских рублей;

2.5. Объем финансирования строительных работ в том числе:

2.5.1. на 2025 год, составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей, в том числе: – строительные работы – 30 000,00 (Тридцать тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей;

2.5.2. на 2026 год составляет – 6 780 000,00 белорусских рублей (в том числе кредиторская задолженность на 2025 год 240 183,99 белорусских рублей), в том числе:

2.5.2.1. строительно-монтажные работы – 6 780 000,00 белорусских рублей (в том числе кредиторская задолженность на 2025 год 240 183,99 белорусских рублей).

2.6. Стоимость строительных работ, выполняемых Генподрядчиком в пределах выделенного финансирования, составляет:

2.6.1. в 2025 году – 30 000,00 (Тридцать тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей, в том числе: – строительные работы – 30 000,00 (Тридцать тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей;

# 2.6.2. на 2026 год – 6 329 374,56 белорусских рублей, в том числе:

# 2.6.2.1. строительные работы – 6 329 374,56 белорусских рублей.».

2. Изложить Приложение № 1 – «График производства работ», Приложение № 2 – «График платежей», в новой редакции (прилагаются).

3. В остальном Стороны руководствуются договором строительного подряда № 251117 от 20.11.2025 г. и подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение № 5 является неотъемлемой частью договора строительного подряда № 251117 от 20.11.2025 г., распространяет свое действие на отношения Сторон, начиная с момента заключения договора № 251117 от 20.11.2025 г., и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

5. Настоящее дополнительное соглашение № 5 составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

6. Приложения к настоящему дополнительному соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:

6.1. Приложение № 1- График производства работ

6.2. Приложение № 2 - График платежей;

Заказчик:					       Генподрядчик:

| УП «УКС Мингорисполкома» Первый заместитель директора– главный инженер _________________ И.И. Жминько | Закрытое акционерное общество «ПМК-55» Ведущий инженер по сметной работе ______________________Е.С. Узгорок |
| --- | --- |