| СОГЛАСОВАНО* Заместитель председателя Мингорисполкома _______________А.В.Черников «____»________________2026г. *______________изменение № 5 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства | УТВЕРЖДАЮ: Директор государственного предприятия «УКС Заводского района г.Минска» _ _________________И.Н.Носко «____» ______________2026г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича».

Месторасположение объекта: в Заводском административном районе г. Минска в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Основание для внесения изменений | Письмо администрации Заводского района г.Минска от 29.05.2025 № 01-19/2591. |
| Изменить требования пункта 8 (Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство) | Пункт 8 задания на проектирование изложить в новой редакции: Проектом предусмотреть возможность освоения территории по очередям строительства. В составе 1-й очереди строительства предусмотреть: - планово-высотная подготовка территории, удаление необходимых объектов растительного мира, а также снос существующих строений в границах 1-ой очереди проекта застройки; - строительство жилого дома серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»; - строительство инженерных сетей необходимых для функционирования 1-й очереди; - строительство трансформаторной подстанции; -модернизация повысительной насосной станции; - благоустройство прилегающей территории с учетом строительства нормативных парковочных мест; - размещение стоматологической поликлиники. В составе 2-й очереди строительства предусмотреть: - планово-высотная подготовка территории, удаление необходимых объектов растительного мира, а также снос существующих строений в границах 2-й очереди проекта застройки; - строительство жилого дома серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»; - строительство инженерных сетей для функционирования 2-й очереди; - благоустройство прилегающей территории с учетом строительства нормативных парковочных мест. В составе 3-й очереди строительства предусмотреть: - планово-высотная подготовка территории, удаление необходимых объектов растительного мира, а также снос существующих строений в границах 3-й очереди проекта застройки; - строительство жилого дома серии М111-90 производства ОАО «МАПИД»; - строительство инженерных сетей для функционирования 3-й очереди; - благоустройство прилегающей территории с учетом строительства нормативных парковочных мест. В составе 4-й очереди строительства предусмотреть: - строительство многоуровневой гараж-стоянки на 300 машино/мест с мойкой для автомобилей и инженерных сетей, -благоустройство прилегающей территории. |
| Дополнить требованиями пункт 9 (Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)) | Дополнить пункт 9 задания на проектирование требованиями: Внести изменения в 1-ю очередь строительства в части исключения многоуровневой открытой гараж-стоянки на 300 машино/мест с мойкой и выделения ее в отдельную 4-ю очередь строительства. Выполнить сводные сметные расчеты на 1-ю и 4-ю очередь строительства. |

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТиволиПарк» Директор _______________ Е.И.Шелепова «___» ____________2026 г. ГИП _______________О.Г.Пилюкевич «___» ____________2026 г. | ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие «УКС Заводского района г. Минска» Заместитель директора по развитию __________________ О.Н.Якимович «___» ____________2026 г. Заместитель начальника ОПП __________________ Т.А.Рощина «___» ____________2026 г. Ведущий инженер ОПП __________________Н.Ю.Попова «___» ____________2026 г. |