| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома _________________А.В.Черников 08.04.2026 | УТВЕРЖДАЮ: Директор УП «УКС Мингорисполкома» ________________А.К.Бобарико 08.04.2026 |
| --- | --- |

*08.04.2026 изменение № 4 к заданию на проектирование

рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по

рассмотрению проектов заданий на проектирование

объектов строительства

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале № 23».

Месторасположение объекта: территория Октябрьского административного района г.Минска.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. Основание для внесения изменений | 1.1. Письмо УФиТ ГУВД Мингорисполкома от 22.02.2024 №57/17/2/5691. |  |
| 2. Дополнить и изменить требования в пункте 22.3: «Предполагаемы сроки начала и окончания строительства» | 22.3.1. Начало строительства – 28 февраля 2025 г. |  |
| 3. Дополнить и изменить требования в пункте 26: «Требования к архитектурно-планировочным решениям» | Выполнить внесение изменений в ранее разработанную, утвержденную в установленном порядке проектную, в том числе сметную документацию в части уточнения проектных решений: - по устройству оконных откосов из влагостойкого гипсокартона; - по выполнению шлифования поверхности стыков, образовавшихся после демонтажа опалубки и выравнивания улучшенной штукатуркой (до 5 мм) бетонной поверхности потолков, предназначенных под покраску; - по устройству сплошного выравнивания улучшенной штукатуркой (до 10 мм) поверхностей колонн и балок; - по устройству сплошного выравнивание улучшенной штукатуркой бетонных поверхностей стен лестничных клеток (до 15 мм); - по устройству сплошного ограждения внутренней территории РУВД с применением металлопрофиля (с двух сторон) с установкой по верху защитного сооружения «Егоза». |  |
| От Заказчика: УП «УКС Мингорисполкома» Заместитель директора по проектно-изыскательским работам ________________ И.Н.Кудина 07.04.2026 Начальник отдела перспективного проектирования _________________ А.И.Савчук 07.04.2026 |  | От Проектной организации: ОАО «Институт «МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» Первый заместитель директора- главный инженер ________________ С.С.Карпов 07.04.2026 Главный инженер проекта ________________ И.В.Гайсенок 07.04.2026 |  |