| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома _________________А.В.Черников 10.06.2026 | УТВЕРЖДАЮ: Директор УП «УКС Мингорисполкома» ________________А.К.Бобарико 10.06.2026 |
| --- | --- |

*10.06.2026 изменение №6 к заданию на разработку проектной документации рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства в части согласования комплектации мебелью и инвентарем арендного жилья (письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.05.2026 №05.2.1-06/5896)

ИЗМЕНЕНИЕ №6 К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом № 2.

Местоположение объекта: территория Ленинского административного района г. Минска.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Дополнить требования пункта 1: «Основание для проектирования» | 1.4. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.04.2026 № 31 «Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.08.2025 № 99». 1.5. Решение Мингорисполкома от 26.03.2026 №1139 «О строительстве жилых домов в 2026 году». |
| 2. Изменить требования пункта 22.3: «Сроки начала и окончания строительства» | 22.3.1. Начало строительства – июль 2027 года (уточняется письмом заказчика). 22.3.2. Продолжительность выполнения строительно-монтажных работ составляет – 16,0 мес., в т.ч подготовительный период – 1,0 мес. |
| 3. Дополнить требования пункта 33: «Дополнительные требования заказчика» | 33.8. Внести изменения в ведомость отделочных работ и предусмотреть: Внутренняя отделка квартир: Жилые комнаты, прихожие, внутриквартирные коридоры, кладовые квартир: полы – ламинат (плинтус ПВХ с комплектующими к нему.). Кухни: полы – керамическая плитка. Санузлы, ванные комнаты: стены – полная облицовка глазурованной плиткой. Лоджии: - полы – керамическая плитка. Места общего пользования: - полы – керамогранитные неглазурованные плиты для пола с плинтусом из плитки того же типа h=0,1м). 33.9. Исключить мойку стальную эмалированную малой модели 500х600 (раздел 16.019.2.2-ВК.СО). 33.10. Включить в состав проектной документации, в том числе сметной документации установку следующей бытовой техники: холодильник с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин, микроволновая печь стоимостью не более 9 базовых величин и стиральная машина стоимостью не более 25 базовых величин. 33.11. Включить в состав проектной документации, в том числе сметной документации следующую модульную мебель: Кухонная мебель из ЛСДП в составе: – шкафчик под мойку в комплекте с металлической мойкой – 1шт; - шкафчик напольный с распашными дверями и полками шириной 60 см – 2шт. Платяной шкаф из ЛСДП распашной на 2 отделения (1 отделение – полки; 2 отделение – штанга для вешалок) шириной 120 см с глухими фасадами. 33.12. Обеспечить рассмотрение проектной документации в РУП «Главгосстройэкспертиза». |

| Заместитель директора УП «УКС Мингорисполкома» ______________ И.Н.Кудина 09.06.2026 | Директор УП «Минскпроект» ______________ В.В.Зизов 09.06.2026 |
| --- | --- |
| Начальник отдела перспективного проектирования УП «УКС Мингорисполкома» ______________ А.И.Савчук 09.06.2026 | ГИП УП «Минскпроект» ______________ В.А.Шиленков 09.06.2026 |
| Ведущий инженер УП «УКС Мингорисполкома» ______________ А.В.Макаревич 09.06.2026 | ГАП УП «Минскпроект» ______________ Е.В.Бутрым 03.06.2026 |