3

 СПРАВКА - ОБОСНОВАНИЕ
к изменению № 4 к заданию на проектирование по объекту «Возведение молочнотоварного комплекса в ОАО «Княж» вблизи аг. Германовичи Шарковщинского района»
ГПО «Минскстрой» выступает заказчиком по проектированию 
и строительству объекта «Возведение молочнотоварного комплекса 
в ОАО «Княж» вблизи аг. Германовичи Шарковщинского района» 
(далее – Объект).
     Внесение изменений в задание на проектирование вызвано необходимостью уточнения даты начала строительства объекта по 1, 3 очереди строительства, а так же необходимости дополнительных инженерно-геологических изысканий.
