Приложение № 1

Исходные данные для расчета цены предложения инженерных услуг по ведению технического надзора на объекте: «Текущий ремонт по замене заполнений зенитных фонарей в поточных аудиториях №№ 115, 117, 119, 121 в учебном корпусе по адресу: г. Минск, ул. Курчатова, 5»:

1. Предельная стоимость строительства объекта инжиниринга в ценах на 01.09.2024 без НДС – 161 556,38 рублей, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ в ценах разработки сметной документации на 01.09.2024 без НДС – 158 727,38 рублей.

- стоимость средств на содержание службы заказчика (услуг по ведению технического надзора) в ценах на 01.09.2024 без НДС – 2 829,00 рублей.

2. Срок начала выполнения строительно-монтажных работ - ноябрь 2024 года.

3. Срок окончания выполнения строительно-монтажных работ - декабрь 2024 года.