ДОГОВОР № __ 
на оказание услуг технического надзора

г. Минск                                                                                                                              «__» ___________ 2024 г.

Государственное учреждение «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Буденкова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице _________________________, действующего 
на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства 
по осуществлению функций ведения и организации технического надзора за строительством объекта: 
«Строительство военного городка в Гомельской области». Военный городок. ПС 110/10 кВ 
с заходами ВЛ 110 кВ (далее – объект), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Стороны пришли к соглашению, что во всем, что не предусмотрено настоящим договором, они будут руководствоваться Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 04.08.2020 № 40 (далее – Инструкция).

2. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ УСЛУГ

2.1. Начало оказания услуг – __________;

2.2. Окончание оказания услуг – ___________, но не ранее ввода объекта в эксплуатацию.

2.3. Сроки могут быть изменены по соглашению Сторон. Продление сроков оказания услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4. Предусмотренные п. 1.1 договора услуги выполняются Инженерной организацией по месту нахождения объекта.

2.5. В случае необходимости приостановки оказания услуги по техническому надзору 
по инициативе Заказчика и при наличии уважительных причин Заказчик письменно уведомляет 
об этом Инженерную организацию в трёхдневный срок. В данном случае Сторонами оформляется дополнительное соглашение, в котором указываются объем и стоимость фактически оказанной услуги, другие обязательства Сторон, связанные с исполнением настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Договорная цена за оказание услуг, сформирована на основании расчета стоимости инженерных услуг (Приложения № 1) и составляет ______________ рублей, в том числе НДС по ставке 20% – _______________ рублей.

3.2. Начиная с месяца выполнения строительно-монтажных работ на Объекте стоимость услуг Инженерной организации, устанавливается пропорционально стоимости выполненных и принятых строительно-монтажных работ на объекте за оплачиваемый месяц.

3.3. Заказчик обеспечивает финансирование объекта и оплату работ Инженерной организации в текущих ценах.

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Объем финансирования на 2024 год –

3.4. Стоимость услуг может быть изменена в случае:

– изменения законодательства по налогам и сборам;

– при выявлении дополнительных видов работ.

3.5. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением 
к настоящему договору.

3.6. Основанием для оплаты услуг Инженерной организации является акт сдачи-приёмки выполненных работ с расчетом стоимости услуг технического надзора, заверенный подписями Заказчика 
и Инженерной организации, а также документы, подтверждающие согласованные дополнительные расходы (при необходимости). Акт сдачи-приемки выполненных работ представляется Заказчику до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, при условии своевременной подачи актов выполненных строительно-монтажных работ и подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение трех рабочих дней 
с момента представления Инженерной организацией. В случае не подписания акта в указанный срок 
и отсутствия мотивированного отказа, услуга считается принятой Заказчиком.

3.7. Оплата услуг, выполненных Инженерной организацией, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Инженерной организации не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Датой исполнения обязательств по оплате является дата направления заявки на перечисление денежных средств, подготовленная по форме платежного поручения в органы государственного казначейства.

Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату. В случае если оплата 
не производится по вине 3-х лиц.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала производства строительно-монтажных работ письменно уведомить об этом Инженерную организацию;

4.1.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с начала производства строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) письменно уведомить Подрядчика о назначении в качестве технического надзора Инженерной организации и о делегированных ему полномочиях;

4.1.3. не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала работ на Объекте передать Инженерной организации утвержденную  в установленном порядке документацию, необходимую для выполнения работ;

4.1.4. принимать решения по письменным обращениям Инженерной организации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их поступления.

4.1.5. информировать Инженерную организацию о решениях по дополнению и изменению документов, указанных в п.п. 4.1.1. и передать один экземпляр измененной документации Инженерной организации.

4.1.6. обязать письменно Подрядчика ежемесячно предоставлять Инженерной организации:

– акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ 
(форма С-2б) на конец отчетного месяца;

– исполнительную и производственную документацию за отчетный период.

4.1.7. не принимать к рассмотрению акты (формы С-2б), если объемы, указанные 
в актах, не подтверждены Инженерной организацией;

4.1.8. рассматривать и подписывать представленные Инженерной организацией акты сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты 
их представления Инженерной организацией. В случае отказа от подписания акта Заказчик в этот же срок представляет Инженерной организации  письменный мотивированный отказ.

4.1.9. предоставить Инженерной организации  на объекте помещение для работы и связь.

4.1.10. обеспечивать  своевременное  финансирование  строительства и оплату услуг Инженерной организации.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. при выявленных в ходе оказания услуг недостатков в работе Инженерной организации  Заказчик должен письменно заявить об этом Инженерной организации в течение 5 (пяти) календарных дней. Заказчик, обнаруживший недостатки и не сделавший заявления Инженерной организации, теряет право в дальнейшем ссылаться на указанные недостатки в работе Инженерной организации;

4.2.2. реализовывать иные права, вытекающие из положений настоящего договора, 
а также действующего законодательства Республики Беларусь.

4.3. Инженерная организация обязана:

4.3.1. в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора из числа своего персонала назначить лицо, ответственное за ведение технического надзора на Объекте.

4.3.2. обеспечивать контроль над соответствием выполняемых работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, согласно нормативно-технической 
и утвержденной проектно-сметной документации.

4.3.3. обеспечивать контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной 
и производственной документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений 
на основании выявленных при производстве работ недостатков и дефектов.

4.3.4. осуществлять проверку наличия документов у Подрядчика, удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний).

4.3.5. участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций.

4.3.6. все выявленные замечания и предложения по их устранению заносить 
в журнал производства работ. При необходимости направлять Подрядчику предписание.

4.3.7. при приемке выполненных работ проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом.

4.3.8. посещать объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом их проведения, соблюдая при этом требования техники безопасности.

4.3.9. по письменному требованию Заказчика предоставлять ему информацию,  касающуюся предмета настоящего договора.

4.4. Инженерная организация имеет право:

4.4.1. приостанавливать  производство  строительно-монтажных  работ в случае невыполнения Подрядчиком указаний разработчика проектной документации и предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформацией либо обрушения здания, сооружения, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, с обязательным письменным уведомлением Заказчика и Подрядчика;

4.4.2. привлекать к выполнению своих обязательств других юридических лиц 
с последующим письменным уведомлением Заказчика в течение трех рабочих дней 
с момента их привлечения;

4.4.3. оказывать Заказчику по его заявке дополнительные услуги, связанные 
со строительством и подготовкой объекта к вводу в эксплуатацию за отдельную плату. Стоимость 
за оказание дополнительных услуг определяется от стоимости дополнительных работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с актом на дополнительные работы.

4.4.4. реализовывать иные права, вытекающие из положений настоящего договора, 
а также действующего законодательства Республики Беларусь.

5. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Инженерная организация производит освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций и приемку работ для их оплаты. Освидетельствование и приемка работ осуществляется с участием представителя подрядной строительной организации, а в необходимых случаях – представителей субподрядных организаций.

5.2. По результатам освидетельствования скрытых работ составляется акт по установленной форме.

5.3. Объемы и качество выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ представитель технического надзора проверяет и визирует в актах выполненных работ.

5.4. Приемке подлежат работы, выполненные в полном соответствии с проектной документацией. Все отступления от проектной документации должны быть согласованы с Заказчиком. В случае отсутствия таких согласований работы принимаются только после устранения отступлений.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

6.2. Если любое из таких обстоятельств произойдёт в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении действия и прекращении указанных в п. 6.1. настоящего договора обстоятельств не позднее пяти дней с момента их наступления.

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Дополнения и изменения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений. Любые дополнения и изменения настоящего договора действительны при условии 
их совершения в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон.

Предложения Стороны по изменению условий настоящего договора или его расторжению другая Сторона обязана рассмотреть в 10-дневный срок.

7.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон.

7.2. Кроме того настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке:

7.2.1. по инициативе Заказчика:

–в случае невыполнения Инженерной организацией обязательств по настоящему договору более одного месяца;

7.2.2.по инициативе Инженерной организации:

–в случае невыполнения Заказчиком условий оплаты Инженерной организации более одного месяца.

7.3.Сторона, получившая уведомление о расторжении настоящего договора, обязана 
в 10-дневный срок направить второй Стороне письменный ответ.

7.4. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика он оплачивает Инженерной организации за фактически оказанные услуги на момент получения уведомления о расторжении настоящего договора и производит окончательный расчет по настоящему договору за последний месяц.

7.5. Оформление расторжения настоящего договора производится в соответствии с действующим законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Инженерная организация не несет ответственность:

–за объемы и качество выполненных работ на Объекте принятые Заказчиком без участия назначенных специалистов технического надзора;

– цену материала, установленную подрядной строительной организацией.

– за правильность списания подрядной строительной организацией израсходованных материалов (количество и их цену) для выполнения работ по объекту.

9. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-3 Стороны обязуются обеспечить свою эффективную деятельность  путем  предупреждения,  выявления,  пресечения  правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, устранения их последствий.

9.2. Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь и иным законодательством Республики Беларусь.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

10.4. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую Сторону 
об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по настоящему договору.

10.5. Любые споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров, согласно которому Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассмотреть ее и письменно уведомить другую Сторону 
о результатах рассмотрения претензии.

10.6. В случае неурегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде г. Минска.

Приложение № 1 – расчет стоимости инженерных услуг.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик»: Государственное учреждение «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь» Адрес: 220034, ф-2, г. Минск, ул. Азгура, 4 УНП 191 689 923 р/с: BY03 AKBB 3604 9451 9163 2530 0000 Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ № 514, 220100, г. Минск, ул. Сурганова, 66 БИК: AKBBBY2Х ОКПО: 380077895000 | «Инженерная организация»: |
| --- | --- |
| Начальник государственного учреждения «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь» _________________ А.П.Буденков «___» ______________ 2024 г. мп. | ___________________ «___» ______________ 2024 г. мп. |