УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

ГУ «Санаторий «Юность»

___________А.Н.Жук

23.12.2024

Техническое Задание
на проведение процедуры закупки

- Предмет закупки: «Выбор инженерной организации на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью и функций заказчика (застройщика) на период проектирования объекта: «Модернизация системы кондиционирования воздуха в корпусе «Лесной» государственного учреждения «Санаторий «Юность», расположенного по адресу: Минский район, Ждановичский с/с, 67/1, п/о Ратомка»Код по ОКРБ 007-2012: 71.12.19.900. Услуги инженерные прочие.

- Количество - 1 единица.

4.  Место расположения объекта строительства: Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, 67, п/о Ратомка.

5.   Срок оказания услуг (выполнения работ) - со дня заключения договора (февраль 2025 г.) до 30.06.2025  (ввод объекта в эксплуатацию);

Предельная стоимость объекта с учетом проектирования: 180 000,00 руб.;

5.1. Вид строительства – модернизация;

5.2. Описание предмета закупки:

Перечень функций на оказание инженерных услуг согласно Постановлению Министерства архитектуры и строительства от 04.02.2014 №4 «Об осуществлении деятельности Заказчика, Застройщика, руководителя (управляющего проекта)» необходимых для включения в коммерческое предложение:

6.Управление закупками:

6.3. Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации)

6.3.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.2. организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.3. проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.4. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.5. проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.6. подготовка проекта и заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством

7. Расчёт предложения  должен  быть выполнен  согласно                                 НЗТ 8.02.ИО-2023 «Методические указания о порядке определения стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика» утвержденных приказом МАиС от 30 июля 2023 г. №124.

8. Условия оплаты: Заказчик ежемесячно производит оплату за услуги Инженерной организации (на расчетный счет Инженерной организации) в течении 10 банковских дней после подписания представителями Инженерной организации и подрядчика справок о стоимости выполненных работ и акта выполненных услуг, подписанного Заказчиком и Инженерной организацией.

9. Стоимость предложения должна включать все платежи, уплачиваемые на территории Республики Беларусь, налоги, сборы и другие обязательные платежи, НДС и все иные необходимые платежи и сборы.

Цена предложения должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия предложения, а также в период исполнения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10. Источник финансирования – собственные средства.

Приложение №1 – задание на проектирование на 5 листах.

Приложение №2 – план типового этажа  (2-4эт.; 5-8эт.) на 2 л.

Составила:

Начальник ПТиХО отдела 	И.А.Лазарева