Приложение № 1 к договору на оказание инженерных услуг

От               №

Перечень функций Инженерной организации (согласно Инструкции об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 4)

6.Управление закупками:

6.3. Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации)

6.3.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.2. организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.3. проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.4. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.5. проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности

6.3.6. подготовка проекта и заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством

| Заказчик: Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь 223080, Минская область, Минский р-н, п/о Ратомка, тел. 503 91 05, факс 503 90 03 Р/с BY58 AKBB 3632 0031 8300 0560 0000 в Минском областном управлении № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк» Код банка: AKBBBY2X Адрес банка: г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1 e-mail: info@yunost.by УНП 600389724 Директор _________________ | Инженерная организация: _______________ «___» _________________ 2024 года |
| --- | --- |