ДОГОВОР № ________

на оказание инженерных услуг

| г. Минск | «____» ____________ 2025 |
| --- | --- |

Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Драгуна Александра Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности Сторона, в соответствии с  Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18, Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102 (далее - Инструкция № 102), иным законодательством, согласно отчету ______________ о выборе подрядчика (исполнителя) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги на осуществление технического надзора за работами по строительству автомобильных дорог и аэродромов, строительных мостов, транспортных эстакад и путепроводов на объекте строительства «Возведение АЗС №37, расположенной в Минской области, Минском р-не, 11 км а/д Минск-Гродно» включая консультирование по вопросам проектирования и строительства (далее соответственно - технический надзор, объект, услуги), а Заказчик обязуется принять результат этих услуг и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Технический надзор подлежит осуществлению в соответствии с требованиями законодательства, в том числе Инструкции № 102, а также требованиями настоящего договора.

1.3. Технический надзор проверяет:

соответствие применяемых строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций требованиям технических нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения (далее – ТНПА);

по мере готовности объем и качество выполненных строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ согласно проектной документации и ТНПА;

устранение дефектов и нарушений, отмеченных в журналах производства работ.

Технический надзор осуществляет контроль за ведением журнала авторского надзора, вносит в журнал авторского надзора записи с последующим визированием, подтверждающие ознакомление о выявленных отступлениях от проектной документации, нарушениях требований ТНПА.

1.4. Срок осуществления технического надзора:

начало: май 2025;

окончание: ввод объекта в эксплуатацию.

1.5. Срок ввода объекта в эксплуатацию определяется Заказчиком в договоре строительного подряда в соответствии с нормативными сроками строительства и доводится до сведения Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его заключения.

1.6. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.

2. Договорная цена, порядок расчетов

  - Договорная цена услуг по осуществлению технического надзора определена в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика,
застройщика (НЗТ 8.02ИО-2023), утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 № 124 и составляет ___________________________________________.

2.2. Стоимость оказания услуг на осуществления технического надзора подлежит пересчету в случаях:

2.2.1. изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики Республики Беларусь;

2.2.2. приостановления строительства объекта по решению Заказчика;

2.2.3. выявления в ходе выполнения строительных работ дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

2.2.4. внесения Заказчиком в процессе строительства изменений в сметную документацию.

2.2.5. изменения Заказчиком сроков строительства объекта в случаях, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2.3. Стоимость услуг, подлежащих оплате Заказчиком, определяется в соответствии с Калькуляцией (сметой) (Приложение №1 к договору).

2.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг по осуществлению технического надзора производится не позднее 20 (двадцати) банковских дней, следующих за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - акт). Акт представляются Исполнителем Заказчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Рассмотрение и подписание акта осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их получения.

При несогласии с данными, отраженными в представленных акте, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Исполнитель обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости услуг в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

3. Организация технического надзора

3.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению настоящего договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.

3.2. Исполнитель назначает приказом руководителя технического надзора и представителей технического надзора не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего договора, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала выполнения строительных работ.

Такие лица назначаются из числа работников Исполнителя, имеющих высшее образование по строительной специальности, опыт работы на руководящих должностях в области строительства не менее 5 (пяти) лет и аттестат технического надзора.

Документы, подтверждающие полномочия этих лиц, прилагаются к настоящему договору.

3.3. Заказчик, Исполнитель письменно уведомляют подрядчика о назначении руководителя и представителей технического надзора.

3.4. При осуществлении технического надзора руководитель технического надзора подотчетен Исполнителю, а представители технического надзора - руководителю технического надзора.

3.5. Заказчик передает руководителю технического надзора в одном экземпляре на бумажном носителе или в электронном виде:

полный комплект проектной документации с отметкой на чертежах «К производству работ»;

техническую документацию, определяющую последовательность выполнения строительно-монтажных работ;

график производства работ;

расчет неизменной договорной (контрактной) цены по видам работ;

перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с участием представителей авторского надзора;

перечень видов скрытых строительно-монтажных работ, подлежащих освидетельствованию с участием представителей авторского надзора.

4. Порядок осуществления технического надзора

4.1. Представитель технического надзора производит освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительных работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы.

4.2. Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций выполняются с участием представителя подрядчика и представителя авторского надзора, а в случаях выполнения работ субподрядной организацией - также с участием представителей субподрядной организации.

4.3. Подрядчик извещает представителя технического надзора о проведении освидетельствования скрытых работ или промежуточной приемки ответственных конструкций по форме согласно Приложению к Инструкции № 102 не позднее чем за 2 дня до проведения освидетельствования или промежуточной приемки.

4.4. По результатам освидетельствования скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ по форме установленной строительными нормами СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства», утвержденными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2020 г. № 73 (далее – СН 1.03.04-2020).

4.5. Если представитель технического надзора не прибыл для освидетельствования скрытых работ к сроку, указанному в извещении подрядчика, а задержка в проведении освидетельствования скрытых работ приведет к нарушению технологии производства работ, то подрядчик вправе составить акт освидетельствования скрытых работ без участия представителя технического надзора с приложением материалов, составленных методом фото- и (или) видеофиксации до и после выполнения работ, в том числе подтверждающих применяемые методы и процесс измерения подрядчиком всех контролируемых параметров.

В этом случае при требовании представителя технического надзора произвести вскрытие конструкций для подтверждения правильности выполнения скрытых работ вскрытие производится за счет средств Исполнителя, а при выявлении нарушений требований ТНПА и проектной документации - за счет средств подрядчика.

4.6. Освидетельствование скрытых работ производится непосредственно до начала выполнения последующих работ. Если последующие работы предстоит выполнять после перерыва или резкого изменения погодных условий (дождей, заморозков и др.), природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения, урагана и др.), то освидетельствование скрытых работ производится повторно.

В случае повреждения ранее освидетельствованных скрытых работ после устранения выявленных повреждений проводится их повторное освидетельствование. Повторные освидетельствования скрытых работ проводятся в указанном выше порядке.

4.7. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат промежуточной приемке представителем технического надзора с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций по форме и в порядке, установленном СН 1.03.04-2020.

4.8. Приемка выполненных строительных работ проводится представителем технического надзора в порядке, установленном договором строительного подряда, путем визирования актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, составляемых Заказчиком и подрядчиком, в части объемов выполненных работ (с начала строительства и за отчетный период) в соответствующих единицах измерения.

4.9. Проверка правильности пересчета стоимости выполненных работ в текущие цены и связанные с этим расчеты и проверки не осуществляются представителем технического надзора.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора, создавать вместе с Исполнителем необходимые условия для осуществления этих проверок;

5.1.2. вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков выполнения строительных работ;

5.1.3. требовать от Исполнителя качественного оказания услуг;

5.1.4. осуществлять контроль за ходом строительства, качеством, стоимостью, объемами выполненных работ, оказываемых услуг;

5.1.5. временно отстранять Исполнителя от оказания услуг по настоящему договору, а также делать необходимые заявления и (или) замечания, давать указания об устранении нарушений, в случае обнаружения фактов или обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем выполнении Исполнителем своих обязанностей по договору и (или) нарушении законодательства при выполнении таких обязанностей;

5.1.6. Заказчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. исполнять условия договора;

5.2.2. подготовить документы, необходимые для производства строительных работ;

5.2.3. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Исполнителем услуги;

5.2.4. обеспечить Исполнителю возможность и условия полноценного выполнения возложенных на него обязанностей, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность;

5.2.5. рассматривать замечания (выявленные дефекты) по проекту и предложения Исполнителя по необходимости изменений проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования, принимать решения по этим вопросам, информируя Исполнителя в письменной форме;

5.2.6. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказываемых Исполнителем услуг по осуществлению технического надзора на объекте в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;

5.2.7. утверждать состав приемочной комиссии и акт приемки объекта в эксплуатацию;

5.2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. вносить предложения Заказчику о приостановке работ, выполняемых с нарушением проектной документации и технических нормативных правовых актов;

5.3.2. требовать оплаты оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг;

5.3.3. Исполнитель имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. назначить специалистов по техническому надзору в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;

5.4.2. приступить к выполнению своих обязанностей в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;

5.4.3. вносить предложения Заказчику при выявлении несоответствий утвержденной проектной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования для решения этих вопросов;

5.4.4. осуществлять проверку качества строительных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, соответствие их проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, деклараций соответствия);

5.4.5. контролировать выполнение подрядчиком требований проектной документации, проекта организации строительства, проекта производства работ;

5.4.6. провести освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

5.4.7. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора, и взаимодействовать с такими органами и организациями, контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах, обеспечивать устранение подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;

5.4.8. контролировать исполнение графиков производства работ;

5.4.9. контролировать ведение общего журнала работ и журнала авторского надзора;

5.4.10. совместно с Заказчиком принимать необходимые меры, предусмотренные законодательством при строительной аварии, участвовать в создании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдать установленный порядок расследования обстоятельств строительной аварии;

5.4.11. осуществлять надзор за проведением подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление результатов испытаний, участвовать в приемке оборудования после испытаний;

5.4.12. требовать от Подрядчика соблюдения условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также осуществлять надзор за обеспечением сохранности выполненных работ, возведенных капитальных строений (зданий и сооружений) до их сдачи Заказчику;

5.4.13. рассматривать претензии Подрядчика по вопросам обеспеченности строительства утвержденной проектной документацией, а также по вопросам приемки работ, принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения Заказчиком;

5.4.14. осуществлять в период строительства совместно с подрядчиком предусмотренные проектной документацией наблюдения за осадками ответственных капитальных строений (зданий и сооружений) и контролировать надлежащее оформление результатов этих наблюдений;

5.4.15. осуществлять надзор при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта готовности каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, наличия производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в акты приемки оборудования после комплексного опробования, сдачи-приемки оборудования, приборов и материалов в монтаж, с фактическим наличием на объекте, подлежащем приемке;

5.4.16. подтверждать по требованию Заказчика готовность объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать участие в работе приемочной комиссии;

5.4.17. осуществлять с периодичностью не реже 2-х раз в неделю контроль работниками служб охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Исполнителя (ответственными лицами Исполнителя, на которых возложены обязанности за обеспечение безопасных условий труда) за соблюдением персоналом Исполнителя требований безопасности при производстве работ на объекте Заказчика;

5.4.18. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

6.2. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, если иное не установлено законодательством и договором.

6.3. Сторона, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий настоящего договора, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая Сторона, в свою очередь, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к нему либо в порядке, установленном законодательством и настоящим договором, согласиться на его расторжение по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.

Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий настоящего договора, они обязаны выполнять его условия, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.

6.4. До завершения оказания услуг по осуществлению технического надзора настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором.

6.5. Предложение о расторжении настоящего договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана в течение 5 (пяти) календарных дней его рассмотреть и письменно направить свое согласие или несогласие.

6.6. До завершения оказания услуг по настоящему договору Заказчик вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) календарных дней до момента отказа от договора, в следующих случаях:

если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию услуг или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;

если отступления от условий настоящего договора являются существенными и неустранимыми;

если во время оказания услуг очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом, а в назначенный Заказчиком Исполнителю разумный срок для устранения недостатков такие недостатки Исполнителем не будут устранены;

при наличии уважительных причин.

6.7. Соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в той же форме, что и договор.

7. Ответственность Сторон. Форс-мажор

7.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Исполнителю за несвоевременную оплату (по вине Заказчика) оказанных Исполнителем услуг в размере 0,1 % от стоимости оказанных, но неоплаченных услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этих услуг.

7.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за необоснованное уклонение от подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в размере 0,1 % стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости работ.

7.3. В случае приемки Исполнителем работ, выполненных с нарушениями требований проектной документации и нормативной документации, а также в случае обнаружения завышенных объемов работ данные услуги оплате не подлежат.

7.4. Дефекты строительных работ устраняются за счет Подрядчика в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.

7.5. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

7.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по нему.

7.7. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора).

7.8. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее 5 (пяти)  дней, следующих за днем их наступления (прекращения), уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

7.9. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

7.10. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

8. Разрешение споров. Срок действия договора

8.1. Любые споры и разногласия по поводу настоящего договора, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров с обязательным досудебным претензионным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленных претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.

В случае неурегулирования споров и разногласий в досудебном порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде г. Минска.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по момент выполнения Сторонами всех своих обязательств.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки.

9.3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данный факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.

9.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки.

10. Коммерческая тайна

10.1.Объекты Заказчика, а также оборудование на этих объектах, технология и методы, порядок выполнения работ на этих объектах, иные мероприятия, проводимые  и связанные/не связанные с выполнением работ на этих объектах, являются коммерческой тайной Заказчика (далее - сведения, составляющие коммерческую тайну).Сведения, составляющие коммерческую тайну, не подлежат распространению, передаче третьим лицам (физическим и/или юридическим), разглашению в любой форме на любых публичных ресурсах, включая, но, не ограничиваясь СМИ, интернет (далее - разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) без письменного согласия Заказчика.

10.2. Исполнитель обязан обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, в течение действия настоящего договора и далее в течение пяти лет после истечения срока его действия. Данное условие продолжит действовать в случае, если договор будет признан судом недействительным или будет досрочно расторгнут Сторонами или если одной из Сторон будет заявлен отказ от настоящего договора.

10.3. За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Работникам Исполнителя, а также лицам, привлеченным Исполнителем по договорам субподряда, иным видам договоров для исполнения обязательств по настоящему договору, запрещается на территории производственных объектов Заказчика производить любую письменно несогласованную с Заказчиком видео-, аудиозапись, фотосъемку, в том числе не связанную с рабочим процессом. В случае нарушения данного запрета Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 базовых величин Республики Беларусь, действующих на дату заключения настоящего договора, за каждый факт (случай) видео-, аудиозаписи, фотосъемки, а также возмещает убытки (в том числе репутационные потери, упущенную выгоду), вызванные разглашением сведений, составляющих коммерческую.

11. Заключительные положения

11.1. Изменения и (или) дополнения к договору, приложения к нему подлежат подготовке и подписанию Сторонами в двух экземплярах. При этом каждый лист изменений и (или) дополнений к Договору, приложений к нему подлежит нумерации и подписанию Сторонами.

11.2. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по договору.

11.3. Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по договору считается полученной с момента вручения Стороне, а в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении - по истечении 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме данной корреспонденции, если иное не установлено законодательством и настоящим договором.

11.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством.

11.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Калькуляция (смета).

- Копия отчета о выборе подрядчика (исполнителя).

- Копия свидетельства о государственной регистрации.

- Копия устава.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: ## РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» ## Юридический адрес: 220083 г. Минск, ## пр-т Дзержинского, 73а. ком. 203 ## Почтовый адрес: 220140, г. Минск. ## ул. Лещинского, д.4а. ## тел/факс (017) 279 94 04, факс-279 94 89 ## УНП 190583381, ОКПО 37654966 ## Р/с BY66BPSB30121111330139330000 ## ОАО «Сбер Банк», BIC BPSBBY2X, ## адрес банка: пр-т Независимости, 32А-1, 220030, г. Минск, Республика Беларусь Директор ________________А.А. Драгун |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |