Форма предложения участника

Предмет заказа: оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением отдельных функций заказчика и функций технического надзора при строительстве объектов:

«Возведение внутриплощадочных электрических сетей 0,4кВ от КТП № 1662 с установкой трансформаторной подстанции на территории СТ «Лукоморье», Минской области, Минского района, Петришковского с/с;

«Возведение внутриплощадочных электрических сетей 0,4кВ от КТП № 1663 с установкой трансформаторной подстанции на территории СТ «Лукоморье», Минской облаcти, Минского района, Петришковского с/с»

Заказчик: Садовое товарищество «Лукоморье»

Участник: ______________________

| № п/п | Наименование | Предложение Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчет стоимости инженерных услуг должен формироваться относительно стоимости СМР, равной 132000,00 белорусских рублей. (приложить расчет с указанием методики расчета). 16000,00 белорусских рублей с НДС Стоимость рассчитана в размере 4000,00 бел.руб. в месяц (срок оказания услуг 4 месяца, или в размере 12% от стоимости строительно-монтажных работ 132600,000 бел. руб. без учета стоимости оборудования) с учетом передачи не полного объема инженерных услуг (проектная документация, технические условия) | 16000,00 бел.руб |  |
| 2. | Начало оказания услуг | с момента заключения договора (ориентировочно 1 июля 2025 г.) |  |
| 3. | Окончание оказания услуг | до ввода объекта в эксплуатацию (ориентировочно 30.10.2025) |  |
| 4. | Форма оплаты | безналичная |  |
| 5. | Условия авансирования | без аванса |  |
| 6. | Расчет за оказанные услуги осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в течение 10 (двадцати) банковских дней после его подписания | Да |  |
| 7. | Документы, подтверждающие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством: наличие аттестата соответствия не ниже 3 категории на право оказания инженерных услуг | Да |  |
| 8. | Срок работы участника на рынке РБ не менее 3 лет (приложить копию свидетельства о регистрации) | Да |  |
| 9. | Подтверждение согласия участника с условиями проекта договора и/или предложения по отдельным пунктами и условиям заключаемого договора | Да |  |

Участник: