 ЗАЯВКА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

 
Дата размещения: 16.06.2025
Дата истечения срока для подготовки и подачи: 20.06.2025
Код по ОКРБ 007-2012: 71.12.11.000
С целью определения предельной стоимости предмета государственной закупки прокуратура Минской области проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении услуги по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функции заказчика и технического надзора при модернизации здания прокуратуры Минской области, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Щедрина, 1.

 При разработке проекта необходимо предусмотреть следующие строительно-монтажные работы, в том числе их разбивку на очереди:
	№ п/п
	Вид СМР

	1
	Модернизация системы отопления (в т.ч. теплоузла), горячего и холодного водоснабжения

	2
	Модернизация внутренних сетей электроснабжения (при необходимости и наружных)

	3
	Модернизация городской телефонной сети

	4
	Модернизация системы вентиляции

	5
	Модернизация охранно-пожарной сигнализации

	6
	Модернизация внутреннего противопожарного водопровода (при необходимости)

	7
	Замена оконных и наружных дверных блоков

	8
	Замена (модернизация) лифта

	9
	Замена канализации

	10
	Замена ливневой канализации

	11
	Замена видеонаблюдения

	12
	Замена компьютерной сети и серверного оборудования

	13
	Замена кровли

	14
	Устройство СКУД

	15
	Устройство системы кондиционирования во всех помещениях

	16
	Установка роллет с электроприводом на окна и наружные двери 1 этажа и подвала

	17
	Устройство вентфасада из керамогранита (при необходимости тепловая модернизация фасада)

	18
	Ремонт во всех помещениях (частичная перепланировка, замена покрытий пола, стен, потолков, замена межкомнатных дверей)

	19
	Благоустройство территории (в том числе замена покрытий крыльца, отмостки, пешеходных дорожек, автомобильной стоянки) с заменой ограждения и систем контроля доступа (шлагбаум)


Особые условия: строительно-монтажные работы должны проводиться на действующем объекте, без отселения работников.
Условия оказания услуги и оплаты:
	 Место оказания услуги
	г. Минск, ул. Щедрина, 1

	Сроки оказания услуги
	2025-2027 г.г.

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Ежемесячно (по факту оказания услуги)


 

Просим предоставить информацию о стоимости услуги на электронную почту prokuratura.minsk@tut.by.
Информация в обязательном порядке должна содержать: 
наименование потенциального поставщика, 
общую стоимость с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
порядок формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании.
Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

