ДОГОВОР № _____

оказания инженерных услуг по осуществлению технического надзора

г. Минск								              ___ _________ 2026 года

Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Минск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Калинина Анатолия Николаевича., действующего на основании устава, с одной стороны, и                                                                       _________________________________________________________________________________, в лице _____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18, Инструкцией о порядке осуществления технического надзора, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102, иным законодательством, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по осуществлению технического надзора (далее – инженерные услуги) за строительством объекта «Возведение ул. Проектируемая № 1 на Участке № 1 сектор 3 СЭЗ «Минск» район д. Королищевичи» (далее – Объект).

1.2. Местонахождение Объекта: Минская область, Минский р-н, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, 31Б.

1.3. Начало оказания инженерных услуг: _______________;

Завершение оказания инженерных услуг: дата акта ввода объекта в эксплуатацию.

1.4.  Срок завершения оказания инженерных услуг может быть изменен по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору в случаях:

внесения дополнений в проектную документацию;

приостановления строительства объекта по обстоятельствам, не зависящим от Инженерной организации;

принятия новых нормативных правовых актов Республики Беларусь (далее – НПА, ТНПА), влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию.

1.5. Источник финансирования – фонд развития СЭЗ «Минск».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. получить предусмотренные законодательством разрешения соответствующих организаций на производство работ;

2.1.2. передать Инженерной организации 1 (один) экземпляр утвержденной проектной документации с отметкой на листах «К производству работ»;

2.1.3. произвести оплату за оказанные Инженерной организацией инженерные услуги в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором;

2.1.4. рассматривать замечания (выявленные дефекты) по проекту и предложения Инженерной организации о необходимости изменений проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования, принимать решения по этим вопросам, информируя Инженерную организацию в письменной форме;

2.1.5. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказываемых Инженерной организацией инженерных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения или давать мотивированный отказ от их приемки в пятидневный срок.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. осуществлять контроль за ходом строительства, качеством, стоимостью и объемами выполненных работ;

2.2.2. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора, создавать вместе с Инженерной организацией необходимые условия для осуществления этих проверок;

2.2.3. вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков выполнения работ по строительству;

2.2.4. требовать от Инженерной организации качественного оказания инженерных услуг.

2.3. Инженерная организация обязуется:

2.3.1. в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего Договора назначить группу или инженера технического надзора для выполнения своих обязательств по Договору;

2.3.2. при выявлении дефектов в проектной документации немедленно информировать Заказчика;

2.3.3. обеспечить ведение технического надзора за всеми видами работ, производимых на Объекте, своими силами или с привлечением иных организаций (по письменному согласованию с Заказчиком), в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Республики Беларусь, Инструкцией о порядке осуществления технического надзора, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102, проектной документацией;

2.3.4. осуществлять операционный контроль по соблюдению технологии выполнения строительно-монтажных работ, соответствию выполняемых работ проектной документации и требованиям ТНПА, технологических карт, содержащих разделы по контролю качества строительно-монтажных работ, паспортов, сертификатов на применяемые строительные материалы и монтируемое оборудование;

2.3.5. осуществлять приемочный контроль по проверке качества выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе качества ответственных конструкций, которые по мере готовности подлежат приемке в процессе строительства с контролем составления актов промежуточной приемки ответственных конструкций;

2.3.6. осуществлять контроль своевременного оформления исполнительной документации (журнал производства работ, журналы специальных работ, акты (протоколы) испытания строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, инженерных систем и оборудования, акты на скрытые работы, документы о качестве (паспорта и сертификаты на строительные материалы, строительные изделия, строительные конструкции и оборудование), исполнительные геодезические схемы);

2.3.7. проверять сроки, контроль исполнения графиков производства работ, объемы выполненных работ;

2.3.8. проверять и визировать акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2б), акты на дополнительные работы (формы С-2а в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения;

2.3.9. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора, контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах;

2.3.10. совместно с Заказчиком принимать необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, при строительной аварии, участвовать в создании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдать установленный порядок расследования обстоятельств строительной аварии;

2.3.11. осуществлять контроль осуществления подрядчиком условий хранения и складирования строительных материалов, изделий конструкций;

2.3.12. контролировать своевременное выполнение геодезических разбивочных работ в процессе строительства (планово-высотных отметок, исполнительных геодезических схем);

2.3.14. в период гарантийного срока эксплуатации законченного строительством Объекта выполнять обязанности, предусмотренные действующим законодательством;

2.3.15. обеспечить соблюдение требований по охране труда и пожарной безопасности, а также правил поведения на территории строительной площадки;

2.3.16. предоставить копии аттестатов соответствия необходимого класса сложности на осуществляемые виды (их составляющие) деятельности в области строительства.

2.4. Права Инженерной организации:

2.4.1. вносить предложения Заказчику о приостановке работ, выполняемых с нарушением проектной документации и ТНПА;

2.4.2. приостанавливать производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика и подрядчика) в случаях угрозы деформаций и обрушений конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений;

2.4.3. требовать оплату за оказанные Инженерной организацией и принятые Заказчиком инженерные услуги.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг  по настоящему Договору составляет _________________________________________________________________________________. В стоимость включаются все налоги и сборы, взимаемые на территории Республики Беларусь.

3.2. Стоимость услуг технического надзора рассчитывается в соответствии со сборниками норм затрат труда на осуществление функций заказчика, застройщика по организации и обеспечению строительства объектов различного назначения, утвержденных приказом Министерством архитектуры и строительства от 30.06.2023 № 124.

3.2. В случае достижения Сторонами соглашения об оказании Инженерной организацией инженерных услуг, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают дополнительное соглашение, предусматривающее в том числе изменение цены Договора.

3.3. Договорная цена (стоимость услуг) может изменяться в случаях:

3.3.1. внесения в установленном порядке изменений (дополнений) в настоящий Договор, корректирующих объемы инженерных услуг, возложенных на Инженерную организацию;

3.3.2. внесения в установленном порядке изменений в проектную документацию связанных с увеличением (уменьшением) объемов строительно-монтажных работ;

3.3.3. изменения законодательства о налогах, сборах (пошлинах) и иных отчислениях в доход соответствующих бюджетов;

3.3.4. при выявлении в ходе строительства дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией;

3.4.5. изменения срока строительства Объекта сверх нормативного по обстоятельствам, не зависящим от Инженерной организации, по средней стоимости услуг согласно представленных ранее актов сдачи-приемки оказанных услуг;

3.4.6. в других случаях, прямо предусмотренных законодательством.

3.5. Акты сдачи-приемки оказанных услуг предоставляются Заказчику после визирования Инженерной организацией актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2б), актов на дополнительные работы (формы С-2а).

3.6. Рассмотрение и подписание актов сдачи-приемки оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. При не направлении Заказчиком подписанного акта или мотивированного письменного отказа от его подписания услуги считаются принятыми без замечаний в полном объеме.

3.7. Оплата оказанных Инженерной организацией инженерных услуг в размере, предусмотренном подпунктом 3.1 настоящего Договора, производится в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанного обеими Сторонами итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.

3.8. В случае приемки Инженерной организацией работ, выполненных с нарушениями требований проектной и нормативной документации, а также в случае обнаружения завышенных объемов работ, указанные работы оплате не подлежат.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием действия непреодолимой силы, в том числе такой, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, чрезвычайного положения, принятие государственными органами, местными исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными лицами правовых актов, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по Договору или содержащих запрет на совершение действий, составляющих обязательства Сторон.

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта обстоятельств, не позднее 5 дней с момента их наступления, прекращения. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки или свидетельства, выдаваемые Торгово-промышленной палатой.

4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных гл. 4 Договора, срок выполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства (включая последствия).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Договором.

5.2. Заказчик уплачивает неустойку (пени) Инженерной организации за несвоевременную оплату оказанных инженерных услуг – 0,1 % от стоимости этих услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих услуг.

5.3. Инженерная организация уплачивает неустойку:

5.3.1. за необоснованное уклонение от подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в текущих ценах – 0,2 %стоимости этих работ в текущих ценах за каждый день просрочки;

5.3.2. за нарушение по ее вине сроков оказания услуг по настоящему Договору и уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости не оказанных вовремя услуг, указанных в акте приемки-сдачи, за каждый день просрочки;

5.3.3. в размере понесенных Заказчиком убытков, если такие стали следствием ненадлежащего выполнения Инженерной организацией принятых обязательств, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Договора.

5.4. В случае выявления завышения стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ Инженерная организация выплачивает Заказчику штраф в размере до пятидесяти процентов от суммы завышения.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, установленных по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

6.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона Договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной Договора коррупционного правонарушения.

6.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех принятых обязательств по нему.

7.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения в письменном виде.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

7.3.1. По соглашению сторон.

7.3.2. По инициативе Заказчика в случае:

систематического невыполнения Инженерной организацией функций, установленных настоящим договором,

при консервации или приостановлении строительства.

7.3.3. По инициативе Инженерной организации в случае:

просрочки Заказчиком оплаты услуг Инженерной организации более двух месяцев,

отсутствия финансирования строительства объекта со стороны Заказчика более двух месяцев,

систематическое невыполнение Заказчиком п. 5.1 настоящего договора,

подписания и оплаты выполненных объемов строительных и иных специальных монтажных работ Заказчиком, не завизированных представителями Инженерной организацией.

7.4. Все возникающие разногласия по Договору оформляются соответствующими протоколами разногласий. При таких обстоятельствах Договор вступает в силу после достижения согласия между Сторонами по всем пунктам Договора со дня подписания последнего протокола разногласий.

7.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.6. Настоящий Договор, протоколы разногласий, дополнительные соглашения к нему, иные документы, связанные с исполнением и/или расторжением настоящего Договора, могут быть заключены путем обмена посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно определить, что документ исходит от стороны по Договору и подписан уполномоченными представителями Сторон. В этом случае оригиналы документов должны быть переданы посредством почтовой связи заказным письмом или нарочно (курьером) в течение 3 (трех) календарных дней. До получения оригиналов Стороны признают юридическую силу факсимильной копии документа.

7.7. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора обязана предъявить другой Стороне претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, в семидневный срок со дня ее получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения.

7.8. Все разногласия и споры по заключению, исполнению, изменению, расторжению настоящего Договора рассматриваются в экономическом суде г. Минска.

7.9. При выполнении своих обязательств Стороны руководствуются настоящим Договором, действующим законодательством Республики Беларусь, строительными нормами и правилами, проектно-сметной документацией и конкретными условиями производства работ на объекте.

7.10. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре, сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой Стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

7.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Минск» 220006, г. Минск, ул. Ленинградская, 18 р/с BY03AKBB36300000017490000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 БИК: AKBBBY2X УНП 101492153, ОКПО 37512982 Тел. (8017) 365 46 96 E-mail: info@fezminsk.by Глава администрации ____________________А.Н.Калинин | Инженерная организация: ____________________ |
| --- | --- |