# ДОГОВОР

# на оказание инженерных услуг по ведению технического надзора

| # « » года | # № ________ | # г. Минск |
| --- | --- | --- |

Государственное предприятие "Минсккоммунтеплосеть" (свидетельство о государственной регистрации за № 100185328), именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице _________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________________, в лице ____________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать инженерные услуги по ведению технического надзора (далее – услуги) на объекте _______________________________________________________________________ (далее – объект).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по ведению технического надзора в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №102 от 13.09.2024, обеспечивая при этом выполнение основных функций:

2.1.1. контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций и соответствие их утвержденной сметной документации и требованиям ТНПА;

2.1.2. контроль наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество используемых материалов, изделий и конструкций (паспортов, сертификатов, результатов испытаний);

2.1.3. проверку объемов выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ согласно сметной документации по объекту и их приемку с визированием актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2б) и справок о стоимости выполненных работ (форма С-3а);

2.1.4. освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов по установленной форме;

2.1.5. внесение замечаний и указаний по устранению выявленных дефектов и нарушений в журнал производства работ;

2.1.6. контроль выполнения указаний по устранению выявленных дефектов;

2.1.7. контроль выполнения подрядчиком указаний, полученных в результате проверок, с отметкой в соответствующих журналах;

2.2. Исполнитель имеет право требовать от подрядчика (или представителя подрядчика) следующую документацию: журнал производства работ, журналы специальных работ; акты (протоколы) испытаний материалов, изделий, конструкций, инженерных систем и оборудования, документы о качестве (паспорта и сертификаты на материалы, изделия, конструкции и оборудование), исполнительные геодезические схемы.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Начало –         _________ 20     года.

3.2. Завершение – _________ 20     года.

3.3. Сроки оказания услуг могут быть изменены дополнительным соглашением Сторон в следующих случаях:

3.3.1. нарушения Заказчиком порядка расчетов или условий финансирования;

3.3.2. внесения изменений в проектную документацию;

3.3.3. нарушения сроков поставки конструкций, материалов, изделий, оборудования по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя;

3.3.4. приостановления строительства объекта по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя;

3.3.5. принятия новых нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Договорная цена за оказание услуг по ведению технического надзора составляет в текущих ценах с налогами на дату заключения договора – __________ (___________________) белорусских рубля, в том числе НДС по ставке 20%   -   ___________ (_______________) белорусских рублей (Приложение № 1 к договору).

Стоимость услуг технического надзора рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика (НЗТ 8.02.И0-2023), утв. приказом Минстройархитектуры от 30.06.2023 № 124.

4.2. Договорная цена (стоимость услуг) является приблизительной и может быть изменена в случаях:

4.2.1. внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение (уменьшение) стоимости строительных и иных специальных монтажных работ по данному объекту;

4.2.2. изменения законодательства Республики Беларусь о налогообложении, сборах;

4.2.3. внесения в установленном порядке изменений (дополнений) в настоящий договор, корректирующий объемы услуг, возложенных на Исполнителя;

4.2.4. уменьшения или увеличения фактических затрат выполненных строительно-монтажных работ;

4.3. Заказчик возмещает Исполнителю налоги по действующему в Республике Беларусь законодательству.

4.4. За расчетный период принимается календарный месяц.

Расчет за каждый расчетный период осуществляется в размере, установленном графиком платежей (Приложение № 2 к настоящему договору).

Расчет за последний период оказания услуг, осуществляется, исходя из расчета договорной цены, пересчитанной на основании предоставленной Заказчиком бухгалтерской справки о сумме фактических затрат, понесенных Заказчиком на выполнение работ, сформированных за весь период строительства, и оплачивается в размере оставшейся стоимости услуг.

4.5. Заказчик обеспечивает финансирование объекта и оплату услуг Исполнителю в текущих ценах в белорусских рублях.

4.6. Основанием для оплаты услуг Исполнителя, оговоренных в п. 1.1 настоящего договора, служат подписанные Сторонами Акты сдачи-приемки оказанных услуг (с расчетом стоимости услуг).

4.7. Акты сдачи-приемки оказанных услуг предоставляются Заказчику до 3 числа месяца, следующего за отчетным и подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления их Исполнителем. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в тот же срок представляет Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде.

За последний месяц оказания услуг акт сдачи-приемки предоставляется до 25-го числа месяца следующего за отчетным.

4.8. Оплата Заказчиком услуг Исполнителю производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

Возврат излишне перечисленых Заказчиком денежных средств, исполнитель производит до 30-го числа месяца следующего за окончанием работ.

4.9. Источник финансирования – собственные средства.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик после подписания настоящего договора из числа персонала назначает своего представителя, ответственного за ведение строительства, с указанием его полномочий по принятию решений от имени Заказчика.

5.1.2. Не позднее, чем за 10 дней до начала работ по строительству передать Исполнителю в одном экземпляре полный комплект проектной документации.

5.1.3. Обязать подрядную организацию ежемесячно представлять Исполнителю до 30 числа отчетного месяца акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б завизированные представителем технического надзора и справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а, а также исполнительную и производственную документацию за отчетный период.

5.1.4. Оперативно принимать решения по письменным обращениям Исполнителя, переданным лично (по факсу, почтой), в случае отсутствия в течение 3-х (трех) рабочих дней письменного ответа Стороны далее исходят из того, что содержание обращения принято Заказчиком положительно.

5.1.5. Не принимать к исполнению акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2б), если объемы, указанные в актах не подтверждены Исполнителем.

5.1.6. В письменном виде информировать Исполнителя о приостановке строительства объекта и о возобновлении работ.

5.1.7. Обеспечить своевременное финансирование строительства и своевременную оплату услуг Исполнителя.

5.2. Обязанности Исполнителя:

5.2.1. Своевременно и профессионально исполнять функции, установленные настоящим договором.

5.2.2. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения, находящиеся в компетенции данного договора о ходе выполнения работ.

5.2.3. Оперативно передавать Заказчику все полученные от третьих лиц документы в ходе исполнения настоящего договора, по которым требуется принятие решения Заказчиком.

5.2.4. Сообщить Заказчику данные о специалистах, назначенных для осуществления технического надзора на объекте, и передать копию приказа об их назначении.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Посещать строящийся объект и знакомиться с необходимой документацией.

5.3.2. Принимать решение о приостановлении, консервации или прекращении строительства объекта. Продлевать в установленном порядке сроки строительства объекта.

5.3.3. Контролировать исполнение настоящего договора.

5.4. Права Исполнителя:

5.4.1. Приостанавливать производство строительно-монтажных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика и подрядчика) в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформаций либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.

5.4.2. Вносить предложения подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования технических нормативных правовых актов и проектной документации на строительство и не выполняющих указания, данных при осуществлении технического надзора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Заказчик несет ответственность:

- за необоснованное уклонение от приемки оказанных услуг Исполнителя и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, и уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% стоимости этих услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости услуг;

- за просрочку платежей, предусмотренных п. 4.8 настоящего договора, и уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченных услуг.

6.2. Исполнитель несет ответственность:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительно-монтажных работ, рассмотрения и визирования соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, и уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости услуг, подлежащих оплате Исполнителю за соответствующий месяц за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих услуг;

- за нарушение по ее вине сроков оказания услуг по настоящему договору уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости не оказанных услуг, указанных в акте приемки, за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости этих услуг.

6.3. Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает Стороны от их исполнения.

6.4. Исполнитель не несет ответственность за:

6.4.1. обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной эксплуатации, повреждения третьими лицами, ошибок в проекте, неправильной эксплуатации оборудования и инженерных систем;

6.4.2. качество и объемы строительных и иных специальных монтажных работ, выполненные до заключения настоящего договора;

6.4.3. выполненные строительные и иные специальные монтажные работы в случае, если Заказчик принял и оплатил их без согласования с Исполнителем;

6.4.4. проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и надлежащее оформление их результатов, не участвует в приемке оборудования после испытаний;

6.4.5. последствия, возникшие вследствие предоставления Заказчиком недостоверных данных (проектная документация, источник финансирования и т.д.), необходимых для оказания услуг.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет подрядной организации. В случае возникшей необходимости Заказчик за три дня письменно приглашает представителя Исполнителя для участия в составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения дефектов Подрядчиком.

8. СРОК ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания Заказчиком и Исполнителем. Действие договора считается прекращенным в соответствии с п. 3.2 настоящего договора. Окончание срока действия договора влечет прекращение исполнения обязательств, за исключением исполнения обязательств по расчетам за оказанные Исполнителем услуги по ведению технического надзора. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения в письменном виде.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

8.2.1. по соглашению сторон.

8.2.2. по инициативе Заказчика в случае:

- систематическое невыполнение Исполнителем функций, установленных настоящим договором (при наличии оформленного Сторонами акта),

- при консервации или прекращении строительства.

8.2.3. по инициативе Исполнителя в случае:

- просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителю более одного месяца,

- отсутствия финансирования строительства объекта со стороны Заказчика более двух месяцев,

- систематическое невыполнение Заказчиком п. 5.1 настоящего договора (при наличии оформленного Сторонами акта),

- подписания и оплаты выполненных объемов строительных и иных специальных монтажных работ Заказчиком, не завизированных представителями Исполнителя.

8.3. Односторонний отказ Исполнителя во внесудебном порядке в рамках настоящего договора (полностью или частично) допускается в случаях, если Заказчик систематически (три и более раза) нарушает условия договора, особенно в части оплаты. После двух нарушений сроков оплаты Заказчиком более, чем на 10 рабочих дней, данная ситуация рассматривается полномочными представителями Сторон с составлением акта сверки оплаты.

8.4. Сторона, получившая уведомление о расторжении договора, при наличии возражений обязана урегулировать спорные вопросы в 10-дневный срок в порядке переговоров. При не достижении положительных результатов по урегулированию спорных вопросов в порядке переговоров, заинтересованная Сторона, до обращения в экономический суд, обязана предъявить другой Стороне претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора).

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как:

- стихийные бедствия;

- военные действия;

- законодательные акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

9.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при которых любая из Сторон не имеет возможности выполнить свои обязательства в полном объеме, действие настоящего договора приостанавливается с письменным уведомлением другой Стороны в течение пяти рабочих дней. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

9.3. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по причинам согласно п. 9.1 настоящего договора, оформляется двусторонним актом.

9.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действующих обстоятельств.

9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами и в претензионном порядке.

10.2. Стороны установили срок для рассмотрения претензий 7 (семь) дней с момента получения стороной уведомления.

10.3. Неполучение ответа на претензию не является препятствием для подачи иска в суд.

10.4. При не достижении согласия споры решаются в экономическом суде по месту нахождения ответчика в установленном законом порядке.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязанностей по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязанностей по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий, ускорение существующих процедур, действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в 13 разделе настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

12.2. Настоящий договор составлен на 8 листах, на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.3. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложения

- Приложение 1 – Расчет стоимости услуг по ведению технического надзора

- Приложение 2 – График платежей.

13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1.	ЗАКАЗЧИК:						13.2.	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное предприятие									 “Минсккоммунтеплосеть”

220049, г. Минск, ул. Волгоградская,12

р/с  BY67 AKBB 3012 0143 9136 2530 0000,

BIC SWIFT AKBBBY2Х, в Центре банковских

услуг № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск,

УНП 100185328	ОКПО 05570727

ЗАКАЗЧИК 						ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.								М.П.

Дата подписания____________			Дата подписания____________