ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ № _____

аг. Лесной

Минского района

Минской области							                                     _____.2026

Государственное учреждение  «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полякова С.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18, Инструкцией о порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта, утверждённой  постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014 № 4 и результатами процедуры _____________________________________  (протокол от ___ № ___), заключили настоящий договор на оказание инженерных услуг (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать отдельные виды инженерных услуг в строительстве на объекте «Модернизация кабинета лучевой терапии в цокольном этаже блока №4 в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной» (далее - Объект), с правом принятия решений от имени Заказчика во взаимоотношениях с подрядчиком, иными участниками строительной деятельности, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в соответствии с настоящим договором.

  - Функции, а также полномочия по выполнению функций Заказчика, передаваемые Исполнителю, определены в разделе 3 «Функции, осуществляемые Исполнителем» настоящего Договора.

  - Функции, подлежащие выполнению Исполнителем по настоящему договору, осуществляются инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика.

  - Не подлежат передаче Исполнителю следующие функции заказчика:

-принятие решения о строительстве;

-утверждение проектной документации;

-обеспечение финансирования строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;

-принятие решения о консервации объекта незавершенного строительства, о продлении срока выполнения работ по объекту строительства;

-утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта строительства в эксплуатацию.

  - Сроки оказания инженерных услуг:

начало – ______.2026;

окончание – ______________2026.

1.6. Реализация отдельных этапов оказания инженерных услуг осуществляется Исполнителем в сроки (этапы), установленные в Календарном плане (приложение №1 к настоящему Договору).

1.7. Не допускается изменение условий договора при его исполнении в части предмета закупки и требований к предмету закупки, его объема (количества), порядка оплаты, сроков исполнения обязательств Исполнителем, цены договора, ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, за исключением случаев, установленных в абзаце 2-3 настоящего пункта.

При обоснованной невозможности исполнения договора Исполнителем по согласованию с Заказчиком допускается поставка товаров, являвшихся предметом закупки, показатели (характеристики) которых являются аналогичными или улучшенными по сравнению с показателями (характеристиками), указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены в договор.

Допускается изменение условий договора в случаях, предусмотренных частью 3 пункта 59 Регламента работы о комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного в соответствии с приложением 3 к приказу директора Центра от 05.01.2026 № 01-06/1 «О порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (https://icetrade.by/buying/view/3562).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.	Договорная цена на оказание отдельных видов инженерных услуг в строительстве на Объекте, составляет _________ (__________ рублей ___ копеек) белорусских рублей, в том числе НДС 20 % - _________ (_______ рубля, ___ копейки) белорусских рублей, и зафиксирована как неизменная.

2.2. Договорная цена на оказание отдельных видов инженерных услуг определена ресурсным методом по нормам затрат труда, утвержденным Министерством архитектуры и строительства, с учетом ценового предложения Исполнителя и обоснована калькуляцией (сметой) услуг (приложение №2 к настоящему Договору).

- ФУНКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

3.1. ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ:

3.1.1. Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации):

3.1.1.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, ориентировочной стоимости предмета закупки, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности. Предоставление конкурсной документации для согласования заказчику (РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова);

3.1.1.2. проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Заказчика;

3.1.1.3. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности;

3.1.1.4. проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Заказчика;

3.1.1.5. подготовка проекта договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Заказчика и предоставление его Заказчику для согласования и заключения;

3.1.2. Организация выбора генеральной подрядной организации (при генподрядной схеме строительства):

3.1.2.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, ориентировочной стоимости предмета закупки, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией. Предоставление конкурсной документации для согласования заказчику (РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова);

3.1.2.2. проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией и в соответствии с локальными правовыми актами Заказчика и законодательными актами;

3.1.2.3. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

3.1.2.4. проведение при необходимости повторной процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией и в соответствии с локальными правовыми актами Заказчика и законодательными актами;

3.1.2.5. подготовка проекта договора строительного подряда в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Заказчика и предоставление его Заказчику для согласования и заключения.

3.1.3. Организация выбора поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования (за исключением технологического оборудования) для строительства объекта в части обязательств заказчика, застройщика по заключенным договорам строительного подряда:

3.1.3.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедур закупок строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования;

3.1.3.2. организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедур закупок строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования;

3.1.3.3. проведение процедур закупок (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования;

3.1.3.4. направление извещения претендентам о результатах проведения процедур закупок строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования;

3.1.3.5. проведение при необходимости повторных процедур закупок строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования;

3.1.3.6. подготовка проектов договоров на поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Заказчика и предоставление его Заказчику для согласования и заключения.

3.2. ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

3.2.1. Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

3.3.1. Организация приемки объекта в эксплуатацию:

3.3.1.1. определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта;

3.3.1.2. оценка готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества;

3.3.1.3. организация получения положительных заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством;

3.3.1.4. организация проведения испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием или тепловизионного обследования в случаях и в порядке, установленных законодательством;

3.3.1.5. организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством;

3.3.1.6. подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню;

3.3.1.7. координация работы приемочной комиссии.

  - Иные функции, предусмотренные законодательством, и необходимые для строительства объекта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Исполнитель обязуется:

4.1.1.	надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции, оговоренные в разделе 3 настоящего договора;

4.1.2.	в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего договора назначить управляющего строительной деятельностью из числа своих работников, имеющих высшее образование по строительной специальности, опыт работы на руководящих должностях в области строительства не менее пяти лет, аттестат руководителя (управляющего) проекта;

4.1.3. контролировать соблюдение подрядчиком сроков выполнения работ на Объекте. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости изменений календарного плана и финансирования работ и предоставлять по требованию Заказчика обоснования необходимости увеличения сроков выполнения работ по Объекту;

4.1.4. незамедлительно, по первому требованию, представлять Заказчику надлежащим образом заверенные копии, или, если потребуется, оригиналы договоров, соглашений проектирования, подрядной деятельности и т.д., а также всей документации (исходно-разрешительной, технико-экономической, проектно-сметной, правоустанавливающей и т.д.), необходимой для успешной реализации проекта по строительству Объекта и настоящего договора, а так же копий всей корреспонденции, касающейся Объекта и прочие документы;

    - при выполнении функций, оговоренных в разделе 3 настоящего договора письменно согласовывать с Заказчиком свои действия, влияющие на изменения проектно-сметной документации, стоимости и сроков выполнения работ подрядчиком, а также другие действия, выполнение которых может сказаться на сроках выполнения работ на Объекта и изменению объема инвестиций;

4.1.6.	поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами;

4.1.7. не уступать свои обязательства по договору третьим лицам без предварительного согласия заказчика.

4.1.8. приостанавливать реализацию проекта с предварительным уведомлением Заказчика;

4.2.   Исполнитель имеет право:

4.2.1.	принимать решения, с согласия Заказчика, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчика, что и решения Заказчика в соответствии с полномочиями согласно законодательству Республики Беларусь.

4.2.2.  предоставлять письменные возражения на неправомерные предписания Заказчика.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1.	предоставить Исполнителю все разрешения, согласования и
документы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем условий
настоящего договора;

4.3.2.	 оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.3.3. надлежащим образом исполнять обязанности Заказчика в строительстве, которые в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь не подлежат передаче Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. инициировать внесение изменений в утверждённую проектно-сметную документацию, а также договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством.

4.4.2. контролировать ход и качество оказанных услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.4.3. требовать уплаты штрафных санкций и понесённых Заказчиком убытков, обусловленных нарушением договора со стороны Исполнителя;

4.4.4. требовать от исполнителя устранения результатов услуг ненадлежащего качества, в том числе выявленных в период гарантийного срока;

4.4.5.  ознакомиться с любыми документами, относящимися к реализации проекта по строительству Объекта;

4.4.6. выдавать письменные предписания Исполнителю и осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя;

4.4.7. привлекать в целях оказания консультационных услуг по проектированию Объекта специализированные организации.

    - Заказчик и Исполнитель имеют иные права и обязанности в соответствие с действующим законодательством.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

5.1. Оплата за оказанные инженерные услуги осуществляется Заказчиком по факту оказания Исполнителем инженерных услуг (отдельных этапов), установленных Календарным планом (Приложение №1 к настоящему Договору).

Оплата за оказанные инженерные услуги осуществляется Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг (их этапов). Акт сдачи-приемки оказанных инженерных услуг предоставляется Исполнителем Заказчику в 2 (двух) экземплярах в течение 5 рабочих дней после оказания инженерных услуг (их этапов) и подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента представления Исполнителем. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в этот же срок представляет мотивированный отказ в письменном виде.

Оплата за оказанные инженерные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания уполномоченными представителями Сторон актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг (их этапов).

5.2.	Источник финансирования -  собственные средства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Исполнитель несет ответственность за достоверность видов и объемов оказанных им услуг, за достоверность видов и объемов принятых Исполнителем работ, за правильность расчетов по актам выполненных работ, принятых Исполнителем и предъявляемых к оплате в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

6.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и (или) нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, Исполнитель должен возместить Заказчику убытки, связанные с этим нарушением, а также уплатить Заказчику:

за нарушение сроков оказания инженерных услуг (их этапов) пеню в размере 0,1 % от стоимости инженерных услуг (их этапов), оказание которых просрочено, за каждый календарный день просрочки оказания инженерных услуг (их этапов);

за нарушение срока предоставления акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг (их этапов) в размере 0,1% стоимости оказанных инженерных услуг (их этапов) за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости оказанных инженерных услуг (их этапов).

6.4. В случае некачественного оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору, он устраняет недостатки без дополнительной оплаты в течение 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления Заказчика.

6.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда при исполнении договорных обязательств.

6.6. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Беларусь о противодействии коррупции.

6.7. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Беларусь о персональных данных.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п.7.1 настоящего договора обстоятельств не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.	Споры, связанные с исполнением настоящего договора, предварительно рассматриваются Сторонами в порядке досудебного урегулирования.

8.2.	 В случае невозможности урегулирования разногласий по настоящему договору спор может быть передан на разрешение Экономического суда Минской области.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.	 Изменение и расторжение договора возможно по письменному соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь или настоящим договором.

9.2.	По требованию одной из Сторон договор, может быть, расторгнут при существенном нарушении договора другой Стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

9.3.	Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ________, а в части расчётов - до полного выполнения сторонами своих обязательств. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

  - Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в т.ч. электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, смене единоличного органа управления, ответственных исполнителей (координаторов проекта, специалистов и пр.).

  - По иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. К настоящему договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:

Приложение № 1 - Календарный план по объекту.

Приложение № 2 – Калькуляция (смета).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И

ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» 223040, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, аг. Лесной Тел/факс: (017) 265-47-04 oncobel@omr.by Р/сBY41AKBB36329161600265300000 – внебюджетные средства; БИК AKBBBY2X В ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск, ул.Сурганова,47А УНН 600265533, ОКПО 02017714 Директор ______________________ С.Л.Поляков м.п. Дата подписания: «___»______________2026 г. |
| --- | --- |