УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района»

_______________Шаблыко С.В.

«29» мая 2026г.

Техническое задание

«Выбор заказчика по комплексному управлению строительной деятельности по объекту «Консервация с приспособлением для экспонирования, показа руин «Большая выездная брама», входящая в состав историко-культурной ценности городище «Вал», расположенных по ул.Замковая в г. Заславль»

Организация выполняет функции заказчика на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и вводу в эксплуатацию «Консервация с приспособлением для экспонирования, показа руин «Большая выездная брама», входящая в состав историко-культурной ценности городище «Вал», расположенных по ул.Замковая в г. Заславль»

(согласно инструкции, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014 г. №4 «Об установлении перечня функций заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройства объекта строительства и утверждении Инструкции о порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя ( управляющего) проекта») по следующим организационного-техническим мероприятием по организации и обеспечению строительства:

| 1. Услуги по инициации проекта | 1.3. Разработка и согласование о намерениях |
| --- | --- |
| 2. Услуги по разработке предпроектной документации | 2.4. Разработка и согласование задания на проектирование |
| 3. Услуги по получению участка и разрешит. документации | 3.1. Организация процедуры получения земельного участка |
|  | 3.2. Организация получения и анализа разрешительной документации |
| 4. Услуги по организации разработки проектной документации | 4.1. Обеспечение общего руководства проектированием и планированием строительства |
| 5. Услуги по освоению строительной площадки | 5.4. Организация мероприятий по удалению (пересадке) объектов растительного мира, предотвращению вредного |
|  | 5.5. Организация геодезических работ |
|  | 5.6 Организация работ по инженерному обустройству строительной площадки |
|  | 5.7 Организация передачи подрядчику обустроенной строительной площадки после её инженерного обустройства |
| 6. Услуги по управлению закупками | 6.3. Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме строительства) |
|  | 6.4. Организация выбора генеральной подрядной организации (при генподрядной схеме строительства) |
| 7. Услуги по финансовому контролю и учету в строительстве | 7.1. Обеспечение финансирования строительства, осуществление финансового контроля за строительством и учет затрат заказчика (застройщика) |
| 8. Услуги по общему руководству строительством | 8.1. Участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ - общее руководство строительством |
| 9. Услуги по техническому надзору | 9.1. Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ |
| 10. Услуги по завершению строительства и вводу в эксплуатацию | 10.1. Организация приемки объекта в эксплуатацию |

2.Ориентировочные виды работ:

Проектом предусмотреть: «Консервацию с приспособлением для экспонирования, показа руин  «Большая выездная брама», входящая в состав историко-культурной ценности городище «Вал», расположенных по ул.Замковая в г. Заславль»

3. Предельная стоимость предмета государственной закупки составляет 43 332,06 (сорок три тысячи триста тридцать два белорусских рубля 06 копеек).

4. Цена претендента должна включать все расходы, связанные с выполнением работ по предмету заказа, с учетом налогов, сборов (пошлин) и иных отчислений в доходы соответствующих бюджетов согласно действующему законодательству.

5. Срок оказание услуг: начало работ – июнь 2026г., окончание работ - декабрь 2028г.

6. Участник должен соответствовать абзацу 10 п.1.9 постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019 (участники должны быть государственными организациями, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц).

Начальник ЦХО            		                                                       А.А.Густыр