Приложение 2

к конкурсным документам

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

государственной закупки

НА ОКАЗАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ

по комплексному управлению строительной деятельности

г. Барановичи		     	   «____» ________ 2026 г.

___________________________________ (сокращенное наименование - __________________________), Республика Беларусь в лице ____________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________ ________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с учетом Приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 № 124 «Об определении стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика», Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утв. постановлением Минстройархитектуры от 19.04.2023 № 39, постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 18, с учетом Инструкции об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 4, части второй п. 3, п. 4 ст. 91 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон №419-З) по результатам процедуры государственной закупки №______________________ в виде _________________________ (заполняется при заполнении договора), по лоту №_____ (заполняется при заполнении договора) (протокол с решением комиссии по государственным закупкам №___ от ___.___.202  ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать ему инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельности с обязательным осуществлением технического надзора и выполнением функций заказчика «Управление закупками» по объекту строительства (класс сложности – К-1): «Модернизация ткацкой фабрики по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7 Б» (далее – услуги).

Объект строительства: «Модернизация ткацкой фабрики по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7 Б» (далее – Объект, объект строительства).

Место расположения строительной площадки: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7 Б.

Вид строительства: модернизация.

Класс сложности объекта по СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация»:

К -1

1.2.Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель имеет аттестат соответствия № ________________-___, зарегистрированный в реестре аттестатов соответствия __________________. Срок действия: с __________ по _______________.

1.3.Сроки оказания услуг:

Начало – ________ 2026 г.

Окончание – ________ 2026 г.

1.4. Начало оказания услуг наступает с момента заключения настоящего договора, а также передачи Заказчиком Исполнителю имеющейся у Заказчика документации в электронном (в формате PDF) и бумажном носителе, а также сведений по источникам и объемам финансирования Объекта с учетом целевого характера использования денежных средств.

1.5. Срок оказания инженерных услуг может быть изменен дополнительным соглашением Сторон в случаях, согласно п.п. 1.8. п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2019 №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.6. Объект располагается по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7 на территории действующей производственной площадки в границах земельного участника с кадастровым номером  ______________.

1.7. Финансирование оплаты услуг по настоящему договору осуществляется за счет бюджетных средств (источник финансирования - ______________________).

1.8. Не подлежат передаче Исполнителю следующие функции заказчика:

- принятие решения о строительстве Объекта;

- утверждение проектной документации;

- обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;

- принятие решения о консервации незавершенного объекта строительства, о продлении срока строительства объекта;

- утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта строительства в эксплуатацию.

- иные функции, которые в соответствии с законодательством и договором осуществляются исключительно Заказчиком.

2. Функции Исполнителя (полномочия, передаваемые Заказчиком Исполнителю)

2.1. организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности:

2.1.1. разработка и согласование плана управления проектом, назначение руководителя (управляющего) проекта и определение его функций, прав и обязанностей, в том числе подготовка и согласование проекта плана управления проектом.

2.1.2. Обеспечение контроля над исполнением договоров по разработке проектной документации, договора на авторский надзор в соответствии с требованиями нормативных, в том числе технических нормативных правовых актов, в том числе проверки на предмет соблюдения требований по формированию стоимости работ по разработке проектной документации, выполнения работ при осуществлении авторского надзора в соответствии с требованиями нормативных, в том числе технических нормативных правовых актов.

2.2. Обеспечение общего руководства проектированием и планированием строительства, в том числе:

2.2.1. подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для проектирования объекта;

2.2.2. контроль за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских (при необходимости) работ;

2.2.3. поэтапная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на разработку проектной документации, предпроектной (предынвестиционной) документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе проектирования. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства (при необходимости);

2.2.4. проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг;

2.2.5. организация согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями;

2.2.6. организация и проведение государственной строительной экспертизы проектной документации, с правом подачи проектной документации на такую экспертизу, заключения договора с органом Госстройэкспертиза, выступать заявителем услуг Госстройэкспертизы, с вытекающими из этого правами и обязанностями;

2.2.7. окончательная приемка разработанной проектной документации;

2.2.8. формирование и передача Заказчику расчета цены заказчика подрядных работ, сформированной на основании утвержденной проектной, в том числе сметной, документации, разработанной по стадии «Строительный проект» (цены заказчика) с учетом Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553;

2.2.9. проверка соблюдения требований формирования цены предложения подрядчика рассчитанной подрядчиком, на основании утвержденной проектной, в том числе сметной, документации, разработанной по стадии «Строительный проект» с предоставлением Заказчику письменного заключения о соблюдении требованиям ее формирования с учетом Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553;

2.2.10. организация передачи разработанной проектной документации в республиканский фонд проектной документации в случаях и порядке, установленных законодательством;

2.2.11. разработка календарных планов (графиков) реализации Объекта;

2.2.12. совместно с Заказчиком разработка графика платежей по Объекту исходя из результатов проведения процедур закупок по закупке работ по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации, технологического оборудования, работ по разработке проектной документации, подрядных работ для строительства Объекта, а также иных факторов, влияющих на срок реализации строительства Объекта;

2.2.13. учет и хранение переписки, связанной с реализацией Объекта;

2.2.14. консультирование Заказчика в том числе выработка рекомендаций для Заказчика, по вопросам состояния и полноты разрешительной документации, проектной документации, разработанные после заключения договора, подготовки необходимых статистических данных согласно установленному порядку предоставления статистической отчетности, связанной со строительством объекта и выполнением заключенных договоров, а также по иным вопросам в процессе осуществления строительной деятельности.

2.3. Освоение строительной площадки.

2.3.1. Обеспечение своевременности передачи подрядчику (в т.ч. генеральному подрядчику) проектной документации, разрешительной документации, и закрепленные территории строительства объекта, пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре, а также документации, необходимой для исполнения договора строительного подряда (договора государственной закупки), в сроки и количестве, предусмотренные в договоре с подрядчиком (генеральным подрядчиком), а также согласно утвержденной Заказчиком проектной документации по акту.

2.3.2. Обеспечение соответствия проектной документации, находящейся в архиве Заказчика, и проектной документации, находящейся на строительной площадке (используемой подрядчиком (генеральным подрядчиком), субподрядчиками для выполнения подрядных работ).

2.3.3. Организация работ по инженерному обустройству строительной площадки, в том числе:

- организация инженерного обустройства строительной площадки, в том числе строительство и подключение временных сетей энерго-, тепло-, водопровода, связи и других для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

2.3.4. Подготовка и подача документов для регистрации объекта в органы государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ.

2.3.5. Осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ по договору строительного подряда (договору государственной закупки).

2.3.6. Организация передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства, с подготовкой необходимых документов и выполнение обязанностей по заключенным договорам строительного подряда (договора государственной закупки) для передачи подрядчику строительной площадки. Передача подрядчику строительной площадки.

2.4. Контроль за расходованием средств, направляемых на финансирование Объекта, учет в строительстве. Осуществление контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование, учет затрат заказчика, в том числе:

2.4.1. рассмотрение представляемых подрядчиками справок, актов выполненных работ, подготовка необходимых замечаний и предложений исходя из условий заключенных договоров, в том числе проверка правильности расчета стоимости работ, услуг. Контроль за использованием выданных авансов (целевых и текущих, при их наличии согласно договору строительного подряда (договора государственной закупки));

2.4.2. подготовка экономических обоснований необходимости дополнительных затрат, в том числе за счет средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;

2.4.3. проверка предъявленных в адрес заказчика финансово-экономических документов для выплаты неустойки и возмещения убытков другим участникам строительной деятельности в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по заключенным договорам;

2.4.4. подготовка проектов финансово-экономических документов для предъявления претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам предпроектной (предынвестиционной) документации, проектной документации при невыполнении или ненадлежащем исполнении ими договорных обязательств;

2.4.5. контроль фактической стоимости строительства с учетом средств, предусмотренных в сметной документации;

2.4.6. подготовка и предоставление необходимой статистической отчетности согласно действующему законодательству;

2.4.7. формирование данных о затратах на строительство объектов и передача указанных затрат Заказчику;

2.4.8. обеспечение срока ввода и нормативного срока строительства объекта или внесение в установленном порядке, по согласованию с подрядчиком (генеральным подрядчиком), предложений Заказчику о продлении сроков строительства объекта в случае нарушения непрерывности финансирования работ и наступлении других обстоятельств, независящих от Исполнителя, подрядчика (генерального подрядчика);

2.4.9. взаимодействие с уполномоченными организациями по вопросам ценообразования, осуществление проверки цен по предъявленным к оплате документам, в случае возникновения разногласий между подрядчиком (генеральным подрядчиком) и Заказчиком;

2.4.10. внесение предложений Заказчику по использованию средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сводным сметным расчетом;

2.4.11. контроль выполненных подрядчиком (генеральным подрядчиком) работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах, в том числе с использованием программного обеспечения Исполнителя;

2.4.12. проверка стоимости строительных, специальных монтажных работ и прочих затрат в текущем уровне цен в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценообразовании в строительстве, в том числе расчетов за выполненные строительные, монтажные и специальные работы с учетом выделения и отработки текущих авансов, в том числе:

2.4.13. производить проверку правильности расчетов стоимости строительных, монтажных и специальных работ и прочих затрат в текущем уровне цен, а также правильность определения суммы налогов и неналоговых платежей, с учетом предоставленных Заказчиком документов;

2.4.14. подготавливать до 10 числа месяца, следующего за расчетным письмо о проверке расчетов с указанием выявленных ошибок за подписью Исполнителя в адрес Заказчика;

2.4.15. проверять расчеты процентов за пользование чужими денежными средствами в случае неотработанных текущих и целевых авансов при предоставлении Заказчиком справки с данными о датах и суммах, перечисленных подрядчику (генеральному подрядчику) таких авансов с указанием, на какой месяц строительства они выдавались;

2.4.16. надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении Заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией).

2.5. Общее руководство при выполнении строительных, монтажных специальных и пусконаладочных работ.

2.5.1. Обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, урегулирование разногласий, организация производственных совещаний на Объекте.

2.5.2. Взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции.

2.5.3. Обеспечение совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации и поставщиками технологического оборудования проведения комплексного опробования оборудования.

2.5.4. Участие в выполнении строительных, монтажных специальных и пусконаладочных работ в части обязательств Заказчика, по заключенным договорам строительного подряда (договора государственной закупки) – общее руководство строительством, в том числе:

- подготовка и направление уведомления о производстве строительных монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных монтажных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством;

- передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда (договора государственной закупки);

- уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний заказчика и лиц, осуществляющих надзорные функции;

- участие в разработке графика производства работ;

- осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками;

- обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;

- организация внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, в том числе с подачей в орган Госстройэкспертизы, как заявитель услуг Госстройэкспертизы для получения экспертного заключения;

- подготовка проектов и заключение договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случае, предусмотренном законодательством;

- контроль исполнения договора авторского надзора и контроль за ведением журнала авторского надзора;

- анализ возникающих организационно-технических проблем, прогноз их влияния на сроки и стоимость строительства объекта;

- подготовка документов, необходимых для приостановления производства строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам;

- принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии;

- проведение организационно-технических мероприятий по консервации объекта строительства в случае принятия решения о консервации в соответствии с законодательством. Проведение периодических осмотров законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности;

- организация надлежащего хранения материальных ресурсов в части обязательств Заказчика;

- своевременная передача подрядчикам материальных ресурсов, поставляемых Заказчиком;

- проведение предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов);

- организация выполнения совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ;

- организация выполнения совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), разработчиком проектной документации, поставщиками технологического оборудования комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования в соответствии с проектной документацией и программой проведения комплексного опробования оборудования;

- подготовка документов, необходимых для подключения (присоединения) объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Обеспечение процесса подключения;

- уведомление Заказчика, разработчика проектной документации о необходимости устранения замечаний по проектной документации, выявленных Исполнителем;

- внесение предложений подрядчику (генеральному подрядчику) о привлечении к ответственности или замене должностных лиц подрядчика (генерального подрядчика), систематически нарушающих требования ТНПА и проектной документации, и (или) не выполняющих указаний работника, осуществляющего функции технического надзора и (или) государственного строительного надзора;

- предоставление рекомендаций Заказчику о принятии решения о приостановлении строительства или выполнения отдельных видов работ и решений на их возобновление после устранения замечаний;

- уведомление подрядчика (генерального подрядчика) об отступлениях от условий договора строительного подряда (договора государственной закупки), некачественно выполненных работах, контроль по их устранению;

- взаимодействие с представителями органов государственного строительного надзора Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, другими надзорными службами. Подготовку документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством разрешений соответствующих организаций на пользование в период строительства электроэнергией, водой, паром от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства.

2.6. Осуществление технического надзора в строительстве в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:

- производить записи в журнале производства работ обо всех выявленных нарушениях по строительству Объекта с указанием сроков и предложений по их устранению, при необходимости направлять подрядчику предписание;

- освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;

- взаимодействовать с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контролировать устранение подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;

- контроль состояния исполнительной документации у подрядчиков и подтверждать в установленном порядке завершения этапов (комплексов) работ по строительству Объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами;

- контроль выполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований, изложенных в проекте организации строительства и проекте производства работ;

- приостанавливать производство строительных, монтажных, специальных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации, а также в случае невыполнения подрядчиками указаний проектной организации и предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и нарушений, создающих угрозу деформации (обрушению) зданий, их отдельных частей, конструкций, инженерных коммуникаций;

- проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчика (генерального подрядчика) и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов и комплексов работ на объекте (в соответствии с утвержденной проектной документацией и нормативно-техническими документами). Подтверждение готовности объекта к сдаче в эксплуатацию и участие в работе приемочной комиссии.

2.7. Организационно-технические мероприятия по консервации объекта строительства (при принятии решения Заказчиком о консервации), проведение периодических осмотров законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности.

Включение объекта в Единый реестр объектов капитального строительства (далее по тексту – единый реестр ОКС) проектной документации по объектам строительства, выделяемым в них очередям строительства, с наличием идентификационного номера объекта капитального строительства, зарегистрированный в едином реестре ОКС, согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2023 № 394 «Об информационных системах в сфере строительства».

2.8. Функции Исполнителя (полномочия, передаваемые Заказчиком Исполнителю) по функции «Управление закупками»:

2.8.1. Организация и проведение процедуры государственной закупки подрядных работ, в виде открытого конкурса с ограниченным участием, в том числе:

- формирование исходных данных и конкурсных документов, в т.ч. описание предмета государственной закупки и требований нему, предельной стоимости предмета государственной закупки, требований к участникам процедуры государственной закупки и условий проведения процедуры государственной закупки, критериев и методики оценки, проекта договора государственной закупки и др.) в соответствии с утвержденной проектной документацией;

- проведение процедуры государственной закупки с принятием решения в соответствии с действующим законодательством о государственных закупках, выступая в качестве организатора процедур государственных закупок;

- организация и проведение при необходимости процедуры государственной закупки из одного источника по основанию п. 7 приложения к Закону №419-З, в случае признания проведенной процедуры государственной закупки несостоявшейся, по основаниям и в соответствии со ст. 27 Закона №419-З;

- проведение новой процедуры государственной закупки, в случае отмены процедуры государственной закупки, ранее проведенной по основаниям ст. 27 Закона №419-З.

- заполнение проекта договора государственной закупки сведениями с учетом документов, в т.ч. конкурсного предложения участника-победителя по проведенной процедуре государственной закупки, предложения участника-победителя и протокола с решением комиссии Исполнителя, являющегося организатором процедуры государственной закупки, решения об определении участника-победителя.

Исполнитель с учетом предоставленной Заказчиком информации и документов рассматривает информацию и проекты документов, предоставляет в электронном виде посредством электронной почты с официального адреса электронной почты Исполнителя на электронную почту Заказчика blakit.bellegprom@blakit.by в формате «.doc» или «.docх» с возможностью модификации информации. Заказчик должен в течение не более 3 рабочих дней рассмотреть представленные проекты документов, при необходимости внести предложения, замечания и их обоснование, направить их посредством электронной почты в адрес Исполнителя.

Итоговый проект конкурсных документов, разработанный Исполнителем, согласованный Заказчиком в части требований к предмету закупки, а также условиям ее проведения в письменной форме посредством направления письма и утвержденный Исполнителем является основанием для размещения процедуры государственной закупки Исполнителем, как организатором процедур государственных закупок.

Проведение процедуры государственной закупки осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках.

Исполнитель должен информировать Заказчика в письменной форме в электронном виде посредством официальной электронной почты Исполнителя и Заказчика, о результате проведенной процедуры государственной закупки в срок не позднее рабочего дня после принятия решения по результатам ее проведения, а также предоставить Заказчику в письменной форме в электронном виде посредством официальной электронной почты Исполнителя на официальную электронную почту  Заказчика blakit.bellegprom@blakit.by в формате «.doc» или «.docх» с возможностью модификации информации в срок не позднее двух рабочих дней после определения участника-победителя заполненный проект договора государственной закупки с участником-победителем.

2.9. Завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию, в том числе организация приемки объекта в эксплуатацию:

- определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта;

- организация проведения испытаний силового оборудования и кабельных линий;

- оценка готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества;

- подготовка необходимых документов и организация получения положительных заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством;

- организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством;

- подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню;

- организация проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, в том числе по его чистовой уборке;

- координация работы приемочной комиссии;

- подготовка необходимых документов и организация передачи законченных строительством объектов заказчику.

3. Обязанности Заказчика

3.1.В течение трех дней после подписания настоящего договора известить Исполнителя о назначенном из числа персонала Заказчика представителя, ответственного за ведение строительства с определением его(их) полномочий по принятию решений от имени Заказчика.

3.2.Передать Исполнителю после исполнения Исполнителем условий подпунктов 2.1., 2.2. настоящего договора, а также утверждения и прохождения в установленном порядке государственной экспертизы с выдачей положительного заключения, в четырех экземплярах и один в электронном виде полный комплект проектной документации с отметкой в чертежах и сводных сметах «К производству работ», а также в случае поступления дополнительной или измененной проектной документации, направлять Исполнителю четыре экземпляра такой документации.

3.3. Письменно известить разработчика проектной документации и подрядчика (генерального подрядчика) по выполнению подрядных работ о заключении договора на оказание инженерных услуг, сведения об инженерной организации и переданных инженерной организации функциях Заказчика.

3.4. Обеспечить своевременное финансирование объекта строительства на всех стадиях его реализации, расчетов и перечисление авансов участникам строительства.

3.5. Обеспечить своевременную оплату услуг Исполнителю.

3.6. Производить оформление дополнительных работ совместно с Исполнителем и проектной организацией, не учтенных в проектной документации, после оформления их в установленном порядке.

3.7. Направлять документы, подготовленные Исполнителем, подписанные Заказчиком, в соответствующие органы для продления нормативного срока строительства объекта в случае возникновения, по вине Заказчика, обстоятельств, непосредственно повлиявших на продолжительность строительства;

3.8.  Оформлять приостановку строительства;

3.9. Организовать ведение бухгалтерского учета по Объекту;

3.10. До начала работ по настоящему договору предоставить в адрес Инженерной организации следующий пакет документов в электронном виде (в формате PDF) и бумажном носителе:

- решение о разрешении на проведение проектных работ и подрядных работ,

- архитектурно-планировочное задание,

- паспорт объекта,

- информация о финансировании строительства объекта;

- предпроектную (предынвестиционную) документацию;

- документы и информацию по месту размещения Объекта;

- сведения и документы по объемам и целевому характеру использования денежных средств по Объекту;

3.11. В срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в адрес Инженерной организации копии подписанных справок о стоимости выполненных работ за месяц, служащих основанием для расчета стоимости услуг Инженерной организации.

3.12. Предоставлять Инженерной организации информацию о финансировании строительства объекта по согласованной форме в установленные сроки.

3.13. Не принимать к исполнению акты выполненных работ от подрядчика (генерального подрядчика), если объемы, указанные в актах, не подтверждены Инженерной организацией.

4. Обязанности Исполнителя

4.1. В течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего договора назначить руководителя (управляющего) проектом и в течение 3-х рабочих дней с момента передачи проектной документации с отметкой «К производству работ» ответственных за ведение технического надзора из числа своих работников, имеющих квалификационный аттестат.

4.2. Оказать услуги в соответствии с настоящим договором, выполнить в полном объеме обязанности предусмотренные настоящим договором.

4.3. В договоре на разработку проектной документации, договора строительного подряда указать функции инженерной организации.

4.4. Исполнитель собирает и систематизирует замечания. Готовит письма в адрес проектной и строительной организации и контролирует их исполнение.

4.5. Работники Исполнителя при нахождении на территории Заказчика обязаны выполнять требования «Положения о внутри объектном и пропускном режиме».

За грубые нарушения пропускного и внутри объектного режима работниками Исполнителя Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

4.6. До начала производства работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в соответствии с действующими нормативными документами, а также документы, связанные с организацией работ на объекте.

4.7. При наличии в зоне предстоящих работ электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д. Исполнитель обязуется до начала производства работ получить разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д.

4.8. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению и строительству объекта, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

4.9. Соблюдать требования природоохранного законодательства РБ и локальных правовых актов при проведении строительных и других видов работ на территории Заказчика.

4.10. Возмещать расходы Заказчика, связанные с установлением факта употребления наркотических или токсиманических (токсических) средств работниками Исполнителя, при условии установления факта употребления указанных средств по результатам освидетельствования работников в медучреждении.

4.11. Обеспечивать контроль и нести ответственность за безопасность при производстве работ, проводить мероприятия по профилактике травматизма при производстве работ, вести учет по ознакомлению работников проектной организации, подрядчика (генерального подрядчика), субподрядчиков, третьих лиц с правилами безопасности при нахождении на строительной площадке и при производстве работ, контролировать заполнение соответствующих журналов.

4.12. До начала подрядных работ совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком) разработать график производства работ, предоставить его на согласование Заказчику. В обязательном порядке в ППР предусмотреть мероприятия, связанные с культурой производства работ, в частности, предусмотреть мойку колес автотранспорта, выезжающего с территории строительства объекта.

4.13. Координировать работу всех подрядных (генподрядной, субподрядных) организаций, участвующих в строительстве объекта.

4.14. Контролировать предоставление подрядчиком (генеральным подрядчиком) субподрядчиками согласованную, прошедшую государственные экспертизы и утвержденную в установленном порядке проектную документацию, документы на геодезическую разбивочную основу и разрешения на выполнение специальных работ, если требуется согласие соответствующих организаций (прокладка инженерных сетей и другие) в части, относящейся к видам выполняемых ими работ, в сроки, установленные договором строительного подряда (субподряда), когда эти функции являются предметом договора.

4.15. Для осуществления контроля и учета объёмов выполненных работ подрядчиком (генеральным подрядчиком) Исполнитель должен иметь соответствующее программное обеспечение.

5. Стоимость услуг

5.1.Стоимость услуг сформирована с учетом результатов процедуры государственной закупки  составляет _______________ белорусских рублей, в том числе НДС по ставке ____% - ___________ согласно Расчету стоимости оказания инженерных услуг Исполнителя (Приложение 1 к настоящему договору). Заполняется при заключении договора.

5.2. Договорная цена услуг может быть изменена в случаях согласно п.п. 1.8. п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2019 №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

5.3. Любое изменение стоимости услуг оформляется соглашением Сторон к настоящему договору с указанием причин изменения стоимости и приложением расчета.

6. Порядок расчетов

6.1.  За расчетный период принимается календарный месяц.

6.2. Оплата Заказчиком за оказанные услуги производится ежемесячно платежными поручениями после подписания Сторонами подписания акта сдачи-приемки услуг с приложением  расчета стоимости оказанных услуг, путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в соответствии с Инструкцией о порядке оплаты расходов при осуществлении архитектурной и строительной деятельности за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, включая государственные целевые бюджетные фонды, а также за счет государственных внебюджетных фондов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.12.2001 №120. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств в белорусских рублях на расчетный счет Исполнителя платежным поручением через органы государственного казначейства.

6.3. Заказчик обеспечивает финансирование и оплату услуг Исполнителю за счет бюджетных средств в текущих ценах в белорусских рублях.

6.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг предоставляется Заказчику по 10-е число месяца, следующего за отчетным, и подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления его Исполнителем. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в тот же срок представляет Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде. В случае не подписания акта в указанный срок и отсутствия мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Наличие некачественно выполненных подрядчиком (генеральным подрядчиком) подрядных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, оформляется дефектным актом за подписями Заказчика, Исполнителя и подрядчика (генерального подрядчика). Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, Исполнитель совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком) обязан направить своих представителей на объекты не позднее пяти дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки или уклонения Исполнителя от подписания акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт и направляет его Исполнителю.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации, механического повреждения Заказчиком, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

8. Дополнительные условия

8.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим договором своими силами, без привлечения третьих лиц (или с учетом условий и результатов процедуры государственной закупки: с привлечением соисполнителя(ей)) - записать условия с учетом част второй раздела IX конкурсных документов, результат процедуры госзакупки и предложения участника-победителя.

8.2. Исполнитель не несет ответственность за выполненные строительные и иные специальные монтажные работы в случае, если Заказчик принял и оплатил их подрядчику (генеральному подрядчику) без рассмотрения и подписания документов со стороны Исполнителя.

8.3. Стороны настоящего договора установили, что являются операторами персональных данных и отвечают за обработку и защиту данных физических лиц, упомянутых в настоящем договоре или в дополнениях, приложениях к нему и т.д., которые являются частью настоящего договора. Они также несут ответственность за обработку и защиту данных физических лиц, подписавших настоящий договор.

Стороны, подписавшие настоящий договор, являясь операторами персональных данных, берут на себя обязательства о том, что все персональные данные, принадлежащие физическим лицам, упомянутые в настоящем договоре или дополнениях, приложениях к нему и т.д., включая личные данные лиц, подписавших настоящий договор (фамилию, имя, подпись, адрес электронной почты, номер телефона и т.п.), должны быть защищены таким образом, чтобы личные данные не передавались третьим лицам и по истечении срока действия настоящего договора эти данные должны быть зашифрованы, защищены или уничтожены по заявлению физического лица. Дешифрование или открытие персональных данных может иметь место только в случаях, указанных в законодательстве Республики Беларусь.

9. Срок действия договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и скрепления его печатями сторон. Днем подписания договора считается дата, указанная в разделе 13 договора стороной, подписавшей договор последней. Договор действует до полного исполнения обязательств сторонами по нему.

9.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения. Стороны не вправе изменять существенные условия, определенные настоящим Договором, кроме случаев предусмотренных законодательством о государственных закупках Республики Беларусь (ст. 25 Закона № 419-З, п.п. 1.8. п. 1 Постановления № 395).

9.3. Сторона, получившая уведомление о расторжении договора, при наличии возражений обязана урегулировать спорные вопросы в 10-дневный срок, в противном случае спорные вопросы разрешаются в соответствии с материальным и процессуальным правом Республики Беларусь.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут:

9.4.1. По соглашению Сторон, с учетом ст. 25 Закона №419-З, ст. 420-423 ГК, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с п.п. 2-5 ст. 25 Закона № 419-З и положениями настоящего Договора.

9.4.2. По инициативе Заказчика в случае невыполнения Исполнителем полностью или в части п.2 (при наличии оформленного двухстороннего акта), а в случае неявки или уклонения Исполнителя от подписания акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт и направляет его Исполнителю.

9.5. Споры, связанные с изменением, дополнением и расторжением настоящего договора, рассматриваются в экономическом суде по местонахождению ответчика, если стороны при решении спорных вопросов не пришли к согласию, что должно быть подтверждено письменно.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивают другой стороне неустойку в действующих ценах в случаях и размерах, предусмотренных настоящим договором, а именно:

10.2. Заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки услуг Исполнителя и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение в соответствии с п.6.4. настоящего договора в размере 0,15% стоимости этих услуг за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости оказанных услуг.

10.3. Исполнитель несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки выполненных подрядчиком (генеральным подрядчиком) работ, рассмотрения и визирования соответствующих документов, подтверждающих их выполнение в размере 0,15% от суммы услуг, подлежащих оплате Исполнителю за соответствующий месяц за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости оказанных услуг.

10.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение по его вине сроков оказания услуг по настоящему договору и уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости не оказанных вовремя услуг, указанных в акте приемки-сдачи, за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости услуг.

10.5. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает Стороны от их исполнения.

10.6. Исполнитель принимает работы и несет ответственность за достоверность объемов, проверку расчетов стоимости подписанных им актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ - форм С-2б и затрат С-3а, в том числе за правильность и полноту списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

10.7. В случае выявления контролирующими органами завышений, принятых у подрядчика (генерального подрядчика) объемов подрядных работ, стоимости оборудования, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость оказанных и оплаченных Заказчиком инженерных услуг, в том числе услуг по техническому надзору, рассчитанную от объема завышений, с применением прогнозных индексов изменения стоимости затрат, действующих на момент выявления данных завышений.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования).

11.2. Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. В рамках настоящего Договора под антикоррупционными понимаются действия, предусмотренные в ст.5 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией».

11.3. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

11.4. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

11.5. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений, а именно – в случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данных факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.

11.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как:

-стихийные бедствия;

-военные действия;

-акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

12.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при которых любая из Сторон не имеет возможности выполнить свои обязательства в полном объеме, действие настоящего договора приостанавливается с письменным уведомлением другой Стороны в течение пяти дней. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

12.3. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по причинам, названным в подпункте 12.1. настоящего договора, оформляется двусторонним актом.

12.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

12.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

13. Заключительные положения

13.1.В случае изменения реквизитов сторон, указанных в пункте 13 настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) дней со дня их изменения.

13.2. Настоящий договор составлен на ____ листах (включая приложения на ___л.) на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

13.5. Приложение:

1. Приложение 1. Расчет стоимости оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика, обязательным осуществлением технического надзора и выполнения функций заказчика «Управление закупками» по объекту строительства: «(класс сложности – К-1): «Модернизация ткацкой фабрики по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7 Б», на ___л. в 1 экз.;

2. ……..

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

13. Реквизиты и подписи Сторон

13.1. Заказчик:

Наименование: _________________ Адрес: ___________ УНП __________, ОКПО ____________ Банковские реквизиты: р/с: ____________________ в ________________ БИК _______________ УНК _____________ E-mail: __________________

13.2. Исполнитель:

Наименование: ______________

Адрес: _______________

УНП ___________, ОКПО __________

Банковские реквизиты: р/с: __________________ БИК _________

Тел. (факс): __________________

От Заказчика							От Исполнителя

____________________					_________________

_______________ ____________				________________ _____________

М.П.								М.П.